от 27.12.2013 N 1145

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА 2014 - 2043 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=EAB464054ADFAE9E36ABE3D5E52142AF63985EDDC7093EA304EDA0EFD993CAC923D4BD47854895A199D76DQ6gBL) Администрации Смоленской области

от 18.11.2015 N 730)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Плановый год проведения капитального ремонта | Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома | Материал наружных стен многоквартирного дома |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальное образование "Велижский район" | | | | | |
| 1. | Г. Велиж, пер. Безымянный, д. 32 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 2. | Г. Велиж, пер. Красноармейский, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 3. | Г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 4. | Г. Велиж, пл. Судоверфи, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1993 | кирпич |
| 5. | Г. Велиж, ул. 8 Марта, д. 5а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка общедомовых (коллективных) приборов учета | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 6. | Г. Велиж, ул. 8 Марта, д. 5б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 7. | Г. Велиж, ул. Володарского, д. 12 | ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1967 | кирпич |
| 8. | Г. Велиж, ул. Володарского, д. 134 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 9. | Г. Велиж, ул. Володарского, д. 14 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 10. | Г. Велиж, ул. Володарского, д. 16 | ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1966 | кирпич |
| 11. | Г. Велиж, ул. Володарского, д. 161 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 12. | Г. Велиж, ул. Володарского, д. 163 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 13. | Г. Велиж, ул. Володарского, д. 165а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 14. | Г. Велиж, ул. Володарского, д. 167 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 15. | Г. Велиж, ул. Володарского, д. 171 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 16. | Г. Велиж, ул. Еременко, д. 16а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 17. | Г. Велиж, ул. Еременко, д. 17/67 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1992 | кирпич |
| 18. | Г. Велиж, ул. Еременко, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1992 | панели |
| 19. | Г. Велиж, ул. Еременко, д. 19 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 20. | Г. Велиж, ул. Еременко, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 21. | Г. Велиж, ул. Еременко, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| 22. | Г. Велиж, ул. Еременко, д. 25 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 23. | Г. Велиж, ул. Еременко, д. 27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 24. | Г. Велиж, ул. Еременко, д. 29 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 25. | Г. Велиж, ул. Еременко, д. 31 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 26. | Г. Велиж, ул. Еременко, д. 33 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 27. | Г. Велиж, ул. Еременко, д. 35 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 28. | Г. Велиж, ул. Железнодорожная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 29. | Г. Велиж, ул. Железнодорожная, д. 3а | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 30. | Г. Велиж, ул. Ивановская, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 31. | Г. Велиж, ул. Ивановская, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 32. | Г. Велиж, ул. Ивановская, д. 11а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 33. | Г. Велиж, ул. Ивановская, д. 11б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 34. | Г. Велиж, ул. Ивановская, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1978 | кирпич |
| 35. | Г. Велиж, ул. Ивановская, д. 19 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 36. | Г. Велиж, ул. Ивановская, д. 21 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 37. | Г. Велиж, ул. Ивановская, д. 27 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 38. | Г. Велиж, ул. Ивановская, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 39. | Г. Велиж, ул. Ивановская, д. 42 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1952 | кирпич |
| 40. | Г. Велиж, ул. Ивановская, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 41. | Г. Велиж, ул. Ивановская, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1974 | кирпич |
| 42. | Г. Велиж, ул. Ивановская, д. 9 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 43. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 44. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1980 | кирпич |
| 45. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1985 | кирпич |
| 46. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1988 | кирпич |
| 47. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1995 | кирпич |
| 48. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 49. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 50. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 51. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 52. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 53. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 6а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 54. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 55. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 56. | Г. Велиж, ул. Казанская, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 57. | Г. Велиж, ул. Кирова, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1953 | кирпич |
| 58. | Г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 13/10 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1962 | кирпич |
| 59. | Г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 18/12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1961 | кирпич |
| 60. | Г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 23/13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 61. | Г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 31 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 62. | Г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 33 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 63. | Г. Велиж, ул. Кузнецова, д. 12 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 64. | Г. Велиж, ул. Кузнецова, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 65. | Г. Велиж, ул. Ленинградская, д. 62 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 66. | Г. Велиж, ул. Ленинградская, д. 87 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1987 | кирпич |
| 67. | Г. Велиж, ул. Ленинградская, д. 89 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 68. | Г. Велиж, ул. Менжинского, д. 12 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1995 | кирпич |
| 69. | Г. Велиж, ул. Советская, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1949 | кирпич |
| 70. | Г. Велиж, ул. Советская, д. 23/10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 71. | Г. Велиж, ул. Советская, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1960 | кирпич |
| 72. | Г. Велиж, ул. Советская, д. 28/11а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 73. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 11б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1994 | кирпич |
| 74. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1967 | кирпич |
| 75. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 76. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 164а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 77. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 168 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 78. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 170 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 79. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 179 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 80. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 1а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 81. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 1в | ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 82. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 1г | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 83. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 2а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1980 | кирпич |
| 84. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 3а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 85. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 5а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 86. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 7а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 87. | Г. Велиж, ул. Энгельса, д. 9а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1974 | кирпич |
| 88. | Г. Велиж, ул. Энергетиков, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 89. | Г. Велиж, ул. Энергетиков, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | панели |
| 2. | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 3. | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1987 | кирпич |
| 4. | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1994 | кирпич |
| 5. | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | панели |
| 6. | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 7. | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1980 | панели |
| 8. | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 9. | Г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 10. | Г. Вязьма, пер. 1-й Северный, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1994 | кирпич |
| 11. | Г. Вязьма, пер. 1-й Северный, д. 1а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2001 | кирпич |
| 12. | Г. Вязьма, пер. 1-й Северный, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 13. | Г. Вязьма, пер. Дворцовый, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 14. | Г. Вязьма, пер. Дзержинского, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 15. | Г. Вязьма, пер. Дзержинского, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1957 | кирпич |
| 16. | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 17. | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 2 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1998 | кирпич |
| 18. | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 21 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1988 | панели |
| 19. | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 23в | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 2008 | кирпич |
| 20. | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 25 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 21. | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 22. | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 2а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 2004 | кирпич |
| 23. | Г. Вязьма, пер. Загородный, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 2006 | панели |
| 24. | Г. Вязьма, пер. Страховой, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1990 | кирпич |
| 25. | Г. Вязьма, пер. Страховой, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 2005 | кирпич |
| 26. | Г. Вязьма, пер. Устинкин, д. 30 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 2002 | кирпич |
| 27. | Г. Вязьма, пер. Устинкин, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1994 | кирпич |
| 28. | Г. Вязьма, пер. Устинкин, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1987 | кирпич |
| 29. | Г. Вязьма, пл. Ефремова, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1954 | кирпич |
| 30. | Г. Вязьма, пос. Кирпичного завода, д. 10 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 31. | Г. Вязьма, пос. Кирпичного завода, д. 12 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 32. | Г. Вязьма, пос. Кирпичного завода, д. 13 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 33. | Г. Вязьма, пос. Кирпичного завода, д. 14 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 34. | Г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 10 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2007 | панели |
| 35. | Г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 2 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1978 | панели |
| 36. | Г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 37. | Г. Вязьма, ул. 1 Мая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1995 | кирпич |
| 38. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 39. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 10а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1949 | кирпич |
| 40. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 41. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 13 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 42. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 15 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1988 | кирпич |
| 43. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 44. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 17 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1987 | кирпич |
| 45. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 46. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 47. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 48. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1956 | кирпич |
| 49. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 50. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 25 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 51. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 52. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 53. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 28 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 54. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 55. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 56. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 30 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 57. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 58. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 33 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1949 | кирпич |
| 59. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 60. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1956 | кирпич |
| 61. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 62. | Г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1952 | кирпич |
| 63. | Г. Вязьма, ул. 2-я Новоторжская, д. 12 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 64. | Г. Вязьма, ул. 2-я Новоторжская, д. 14 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 65. | Г. Вязьма, ул. 2-я Новоторжская, д. 16 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 66. | Г. Вязьма, ул. 2-я Новоторжская, д. 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 67. | Г. Вязьма, ул. 2-я Новоторжская, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1984 | панели |
| 68. | Г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 69. | Г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 70. | Г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 71. | Г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 72. | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 73. | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 12/1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1993 | кирпич |
| 74. | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 12/2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1989 | кирпич |
| 75. | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 12/3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1989 | кирпич |
| 76. | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 3 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 77. | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 5, корпус 1 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1990 | панели |
| 78. | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 5, корпус 2 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1990 | панели |
| 79. | Г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 5, корпус 3 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1992 | панели |
| 80. | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 2005 | кирпич |
| 81. | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 2 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1997 | кирпич |
| 82. | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 83. | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 84. | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 5а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 85. | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 86. | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 87. | Г. Вязьма, ул. Восстания, д. 9 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 88. | Г. Вязьма, ул. Герцена, д. 13а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 89. | Г. Вязьма, ул. Гоголя, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1991 | кирпич |
| 90. | Г. Вязьма, ул. Гоголя, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1989 | кирпич |
| 91. | Г. Вязьма, ул. Гоголя, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 92. | Г. Вязьма, ул. Дзержинского, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1952 | кирпич |
| 93. | Г. Вязьма, ул. Дзержинского, д. 6а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 94. | Г. Вязьма, ул. Дмитрова гора, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 95. | Г. Вязьма, ул. Дмитрова гора, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 96. | Г. Вязьма, ул. Докучаева, д. 35 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1944 | кирпич |
| 97. | Г. Вязьма, ул. Докучаева, д. 37 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 98. | Г. Вязьма, ул. Докучаева, д. 39 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 99. | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 100. | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1996 | кирпич |
| 101. | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1986 | панели |
| 102. | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 103. | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 104. | Г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 9 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1974 | панели |
| 105. | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 1 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2005 | кирпич |
| 106. | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1998 | кирпич |
| 107. | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 108. | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1995 | кирпич |
| 109. | Г. Вязьма, ул. Калинина, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1994 | кирпич |
| 110. | Г. Вязьма, ул. Кашена, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 111. | Г. Вязьма, ул. Кашена, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1975 | панели |
| 112. | Г. Вязьма, ул. Кашена, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 113. | Г. Вязьма, ул. Кирова, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1947 | кирпич |
| 114. | Г. Вязьма, ул. Кирова, д. 14а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 115. | Г. Вязьма, ул. Кирова, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1944 | кирпич |
| 116. | Г. Вязьма, ул. Кирова, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1958 | кирпич |
| 117. | Г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1949 | кирпич |
| 118. | Г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 42 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 119. | Г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 120. | Г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 121. | Г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 122. | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 123. | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 11 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2008 | кирпич |
| 124. | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 11а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 125. | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 13а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 126. | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 127. | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1949 | кирпич |
| 128. | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 129. | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 3а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 130. | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1956 | кирпич |
| 131. | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 5а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 132. | Г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 133. | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 134. | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 135. | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 136. | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 25 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 137. | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 138. | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 29 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1985 | кирпич |
| 139. | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 140. | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 31 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1986 | кирпич |
| 141. | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 33 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 142. | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 35 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 143. | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 37 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 144. | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 37а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 145. | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 3а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 146. | Г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 147. | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 148. | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1976 | кирпич |
| 149. | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 150. | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 151. | Г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 152. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 1/2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1957 | кирпич |
| 153. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1945 | кирпич |
| 154. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 155. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 156. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1945 | кирпич |
| 157. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 25а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1994 | кирпич |
| 158. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1956 | кирпич |
| 159. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 28 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 160. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 29 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 161. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1951 | кирпич |
| 162. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 31 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 163. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 33 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 164. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 35 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1954 | кирпич |
| 165. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1944 | кирпич |
| 166. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 42 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 167. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 44 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 168. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 46 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 169. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 48 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 170. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 52 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 171. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 53а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 172. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 173. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 61 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1946 | кирпич |
| 174. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 61а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1969 | кирпич |
| 175. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 176. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 177. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 178. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 65 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 179. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 67 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 180. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1960 | кирпич |
| 181. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 182. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69в | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 183. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1947 | кирпич |
| 184. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвала | 2039 - 2043 | 2013 | панели |
| 185. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73в | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1993 | панели |
| 186. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73г | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1994 | панели |
| 187. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 75а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1975 | кирпич |
| 188. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 75б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 189. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 79б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 190. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 79в | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 191. | Г. Вязьма, ул. Ленина, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 192. | Г. Вязьма, ул. Максима Горького, д. 24 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 2002 | кирпич |
| 193. | Г. Вязьма, ул. Матросова, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 2007 | кирпич |
| 194. | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 195. | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 196. | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 197. | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 198. | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 199. | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 200. | Г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 201. | Г. Вязьма, ул. Маяковского, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 202. | Г. Вязьма, ул. Маяковского, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 203. | Г. Вязьма, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2011 | панели |
| 204. | Г. Вязьма, ул. Мира, д. 2а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 205. | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 206. | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 207. | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 208. | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвала | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 209. | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 210. | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1993 | кирпич |
| 211. | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 212. | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 213. | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 214. | Г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 215. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 216. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1967 | панели |
| 217. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1968 | панели |
| 218. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 13 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1995 | панели |
| 219. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1968 | панели |
| 220. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1969 | панели |
| 221. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 15а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 222. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1970 | панели |
| 223. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 224. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 225. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 226. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 227. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1973 | панели |
| 228. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | панели |
| 229. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1975 | панели |
| 230. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 25 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 231. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 27 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1987 | панели |
| 232. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 28 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1989 | панели |
| 233. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 31 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1987 | кирпич |
| 234. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 32 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1993 | кирпич |
| 235. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 33 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1991 | кирпич |
| 236. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 34 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1990 | кирпич |
| 237. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 35 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1989 | кирпич |
| 238. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 36 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 239. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 37 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1988 | кирпич |
| 240. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 38 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 241. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 39 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 242. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1977 | панели |
| 243. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 62 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1993 | панели |
| 244. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 7 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1979 | панели |
| 245. | Г. Вязьма, ул. Московская, д. 9 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1981 | панели |
| 246. | Г. Вязьма, ул. Нахимова, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1997 | панели |
| 247. | Г. Вязьма, ул. Ново-Садовая, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 248. | Г. Вязьма, ул. Освобождения, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 249. | Г. Вязьма, ул. Освобождения, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 250. | Г. Вязьма, ул. Панино, д. 17г | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 251. | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 252. | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1991 | кирпич |
| 253. | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 254. | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 255. | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 256. | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 257. | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 3а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1985 | кирпич |
| 258. | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 259. | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 5а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1991 | кирпич |
| 260. | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 261. | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 262. | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 263. | Г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 264. | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1990 | панели |
| 265. | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 266. | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1989 | панели |
| 267. | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1988 | панели |
| 268. | Г. Вязьма, ул. Парковая, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1989 | блоки |
| 269. | Г. Вязьма, ул. Песочная, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 270. | Г. Вязьма, ул. Песочная, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 271. | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 59 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1997 | панели |
| 272. | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 273. | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1991 | кирпич |
| 274. | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 275. | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 276. | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 277. | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1977 | кирпич |
| 278. | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 279. | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 61 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1994 | панели |
| 280. | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 63 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1994 | панели |
| 281. | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 282. | Г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1979 | кирпич |
| 283. | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1992 | кирпич |
| 284. | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 15а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1994 | кирпич |
| 285. | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 286. | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 287. | Г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 288. | Г. Вязьма, ул. Поворотная, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 289. | Г. Вязьма, ул. Поворотная, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 290. | Г. Вязьма, ул. Покровского, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 291. | Г. Вязьма, ул. Покровского, д. 2а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 2003 | кирпич |
| 292. | Г. Вязьма, ул. Покровского, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 293. | Г. Вязьма, ул. Покровского, д. 3а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 2001 | кирпич |
| 294. | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1976 | кирпич |
| 295. | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 1а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1985 | кирпич |
| 296. | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 297. | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 47 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1995 | панели |
| 298. | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1991 | панели |
| 299. | Г. Вязьма, ул. Полевая, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1992 | панели |
| 300. | Г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 2010 | кирпич |
| 301. | Г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2002 | панели |
| 302. | Г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 4а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 303. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 304. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1986 | панели |
| 305. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1986 | панели |
| 306. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1986 | панели |
| 307. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 308. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 19 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1999 | панели |
| 309. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 1а | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 310. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 1б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1996 | кирпич |
| 311. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 21 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 312. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1994 | панели |
| 313. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 25 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 314. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 27 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2005 | панели |
| 315. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 2а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 316. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 2б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 317. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1991 | кирпич |
| 318. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 3а | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 319. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 40 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1989 | блоки |
| 320. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 4а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 321. | Г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1997 | кирпич |
| 322. | Г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1990 | кирпич |
| 323. | Г. Вязьма, ул. Путевая, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 324. | Г. Вязьма, ул. Путевая, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2004 | кирпич |
| 325. | Г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 326. | Г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1977 | кирпич |
| 327. | Г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1976 | кирпич |
| 328. | Г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1986 | кирпич |
| 329. | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1958 | кирпич |
| 330. | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 11а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 331. | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 11б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1987 | панели |
| 332. | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 333. | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 14а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 334. | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 335. | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 15а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1998 | кирпич |
| 336. | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 16а | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1994 | кирпич |
| 337. | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 338. | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 17а | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 339. | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 340. | Г. Вязьма, ул. Репина, д. 9а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 341. | Г. Вязьма, ул. Садовая, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1971 | бревенчатый |
| 342. | Г. Вязьма, ул. Садовая, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 343. | Г. Вязьма, ул. Садовая, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 344. | Г. Вязьма, ул. Свердлова, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | панели |
| 345. | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1955 | кирпич |
| 346. | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 16, корпус 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 347. | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 348. | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1959 | кирпич |
| 349. | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1958 | кирпич |
| 350. | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1959 | кирпич |
| 351. | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 352. | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 27 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 353. | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 29 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1943 | кирпич |
| 354. | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 31 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 355. | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 33 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 356. | Г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1956 | кирпич |
| 357. | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 358. | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 359. | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 360. | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 361. | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 362. | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 363. | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 364. | Г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 365. | Г. Вязьма, ул. Социалистическая, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1991 | панели |
| 366. | Г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 18а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 367. | Г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 1а, корпуса 1, 2 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 368. | Г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 369. | Г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 3а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1994 | кирпич |
| 370. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 371. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 372. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10б | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1997 | кирпич |
| 373. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10в | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 2010 | кирпич |
| 374. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 12 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1981 | панели |
| 375. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 376. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 14а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 377. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 378. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 16а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 379. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 380. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 18а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 381. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 382. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 4 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 383. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 6 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 384. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 8 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 385. | Г. Вязьма, ул. Строителей, д. 8а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2008 | кирпич |
| 386. | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 2а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 387. | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 44а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1987 | кирпич |
| 388. | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 46 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 389. | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 48 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 390. | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 391. | Г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 52 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 392. | Г. Вязьма, ул. Фрунзе, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1988 | кирпич |
| 393. | Г. Вязьма, ул. Фрунзе, д. 3а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 394. | Г. Вязьма, ул. Фрунзе, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1957 | кирпич |
| 395. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 396. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 397. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | панели |
| 398. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 15 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1978 | панели |
| 399. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1980 | панели |
| 400. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 401. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 1а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 402. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | панели |
| 403. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 404. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 405. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 25 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 406. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1997 | кирпич |
| 407. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 29 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1992 | кирпич |
| 408. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 2а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 409. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 410. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | блоки |
| 411. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 412. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 413. | Г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 414. | Г. Вязьма, ул. Ямская, д. 41 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1993 | кирпич |
| 415. | Г. Вязьма, ул. Ямская, д. 43 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1987 | кирпич |
| 416. | Дер. Артемово, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1986 | панели |
| 417. | Дер. Артемово, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1986 | панели |
| 418. | Дер. Артемово, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1987 | панели |
| 419. | Дер. Артемово, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1987 | панели |
| 420. | Дер. Артемово, д. 25 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1990 | панели |
| 421. | Дер. Артемово, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1990 | панели |
| 422. | Дер. Артемово, д. 27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1990 | панели |
| 423. | Дер. Бородино, д. 30б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1988 | кирпич |
| 424. | Дер. Всеволодкино, д. 39 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада и ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 425. | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 426. | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 427. | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 428. | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 429. | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1991 | кирпич |
| 430. | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 431. | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 432. | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 433. | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1963 | кирпич |
| 434. | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 435. | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 436. | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1974 | кирпич |
| 437. | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1987 | кирпич |
| 438. | Дер. Кайдаково, ул. Парковая, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 439. | Дер. Куртино, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| 440. | Дер. Новое Село, ул. Молодежная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1983 | панели |
| 441. | Дер. Новое Село, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1983 | панели |
| 442. | Дер. Новое Село, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1983 | панели |
| 443. | Дер. Новое Село, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1987 | панели |
| 444. | Дер. Новое Село, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1993 | панели |
| 445. | Дер. Новое Село, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1994 | панели |
| 446. | Дер. Новое Село, ул. Октябрьская, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 447. | Дер. Новое Село, ул. Октябрьская, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1979 | панели |
| 448. | Дер. Новое Село, ул. Октябрьская, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1979 | панели |
| 449. | Дер. Новое Село, ул. Полевая, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 450. | Дер. Новое Село, ул. Полевая, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 451. | Дер. Новое Село, ул. Полевая, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада и ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 452. | Дер. Новое Село, ул. Центральная, д. 54 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 453. | Дер. Новое Село, ул. Центральная, д. 65 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 454. | Дер. Ново-Никольское, ул. Центральная, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 455. | Дер. Ново-Никольское, ул. Центральная, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 456. | Дер. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 457. | Дер. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 458. | Дер. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 459. | Дер. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 460. | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 461. | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1981 | панели |
| 462. | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 463. | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1981 | панели |
| 464. | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1992 | панели |
| 465. | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1992 | панели |
| 466. | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1992 | панели |
| 467. | Дер. Относово, ул. Молодежная, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1992 | панели |
| 468. | Дер. Относово, ул. Школьная, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 469. | Дер. Относово, ул. Школьная, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 470. | Дер. Относово, ул. Школьная, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 471. | Дер. Относово, ул. Школьная, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 472. | Дер. Относово, ул. Школьная, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 473. | Дер. Относово, ул. Школьная, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 474. | Дер. Поляново, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1990 | блоки |
| 475. | Дер. Поляново, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1990 | блоки |
| 476. | Дер. Поляново, ул. Молодежная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 477. | Дер. Поляново, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада и ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 478. | Дер. Поляново, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 479. | Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 480. | Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 481. | Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 12а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 482. | Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 483. | Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 484. | Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1989 | кирпич |
| 485. | Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 486. | Дер. Царево-Займище, д. б/н | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 487. | Дер. Черное, ул. Просвещения, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1969 | панели |
| 488. | Дер. Черное, ул. Советская, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 489. | Дер. Черное, ул. Советская, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 490. | Пос. Березняки, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 491. | Пос. Березняки, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 492. | Пос. Березняки, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 493. | С. Андрейково, ул. Комсомольская, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 494. | С. Андрейково, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 495. | С. Андрейково, ул. Комсомольская, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1989 | панели |
| 496. | С. Андрейково, ул. Комсомольская, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1992 | кирпич |
| 497. | С. Андрейково, ул. Ленина, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1962 | кирпич |
| 498. | С. Андрейково, ул. Ленина, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1961 | кирпич |
| 499. | С. Андрейково, ул. Ленина, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1962 | кирпич |
| 500. | С. Андрейково, ул. Ленина, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1964 | кирпич |
| 501. | С. Андрейково, ул. Ленина, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 502. | С. Андрейково, ул. Ленина, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 503. | С. Андрейково, ул. Мира, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1979 | панели |
| 504. | С. Андрейково, ул. Мира, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1967 | панели |
| 505. | С. Андрейково, ул. Мира, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1973 | кирпич |
| 506. | С. Андрейково, ул. Мира, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1989 | панели |
| 507. | С. Андрейково, ул. Мира, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 508. | С. Андрейково, ул. Мира, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1989 | панели |
| 509. | С. Андрейково, ул. Мира, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1989 | панели |
| 510. | С. Андрейково, ул. Мира, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1986 | кирпич |
| 511. | С. Андрейково, ул. Мира, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 512. | С. Андрейково, ул. Мира, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 513. | С. Андрейково, ул. Мира, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1983 | кирпич |
| 514. | С. Андрейково, ул. Мира, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 515. | С. Андрейково, ул. Мира, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1983 | панели |
| 516. | С. Андрейково, ул. Мира, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 517. | С. Андрейково, ул. Новая, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1982 | панели |
| 518. | С. Андрейково, ул. Новая, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 519. | С. Андрейково, ул. Новая, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1982 | панели |
| 520. | С. Андрейково, ул. Садовая, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 521. | С. Андрейково, ул. Садовая, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1966 | кирпич |
| 522. | С. Андрейково, ул. Совхозная, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1981 | панели |
| 523. | С. Андрейково, ул. Совхозная, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1982 | панели |
| 524. | С. Андрейково, ул. Совхозная, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1981 | панели |
| 525. | С. Андрейково, ул. Спортивная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1985 | панели |
| 526. | С. Андрейково, ул. Спортивная, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1986 | панели |
| 527. | С. Бывалицы, ул. Б. Советская, д. 38 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 528. | С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 529. | С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 530. | С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 531. | С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 532. | С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 533. | С. Вяземский, ул. Каретниковой, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 534. | С. Вяземский, ул. Каретниковой, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 535. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 536. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 537. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1994 | панели |
| 538. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 539. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 540. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 541. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 542. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 543. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 544. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 545. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 546. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 547. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 548. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 549. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 550. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 551. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 552. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 25 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 553. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1994 | панели |
| 554. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1994 | панели |
| 555. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 28 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 556. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 29 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 557. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 558. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 30 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 559. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 31 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 560. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 561. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 562. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 563. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 564. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 565. | С. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 566. | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1968 | кирпич |
| 567. | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 568. | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 569. | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1971 | кирпич |
| 570. | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1981 | кирпич |
| 571. | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1991 | панели |
| 572. | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1991 | панели |
| 573. | С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1991 | панели |
| 574. | С. Вязьма-Брянская, ул. Парковая, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1948 | кирпич |
| 575. | С. Вязьма-Брянская, ул. Парковая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1955 | кирпич |
| 576. | С. Вязьма-Брянская, ул. Рабочая, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1952 | кирпич |
| 577. | С. Вязьма-Брянская, ул. Рабочая, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 578. | С. Вязьма-Брянская, ул. Центральная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1987 | кирпич |
| 579. | С. Вязьма-Брянская, ул. Школьная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 580. | С. Исаково, ул. Железнодорожная, д. 25 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада и ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 581. | С. Ново-Никольское, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 582. | С. Ново-Никольское, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 583. | С. Новый, ул. 1 Мая, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 584. | С. Новый, ул. 1 Мая, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 585. | С. Новый, ул. 1 Мая, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 586. | С. Новый, ул. 1 Мая, д. 5а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 587. | С. Новый, ул. 1 Мая, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 588. | С. Новый, ул. Садовая, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 589. | С. Новый, ул. Садовая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 590. | С. Новый, ул. Садовая, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 591. | С. Семлево, ул. Калинина, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1956 | каркасно-засыпной |
| 592. | С. Семлево, ул. Калинина, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 593. | С. Семлево, ул. Советская, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 594. | С. Туманово, ул. Мира, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 595. | С. Хмелита, ул. Парковая, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 596. | С. Хмелита, ул. Школьная, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1975 | панели |
| 597. | С. Шуйское, ул. Новоселов, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 598. | С. Шуйское, ул. Новоселов, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 599. | С. Шуйское, ул. Новоселов, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 600. | С. Шуйское, ул. Новоселов, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 601. | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1977 | панели |
| 602. | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1979 | панели |
| 603. | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1965 | кирпич |
| 604. | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | панели |
| 605. | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | панели |
| 606. | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1975 | панели |
| 607. | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1977 | панели |
| 608. | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1988 | панели |
| 609. | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 610. | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 32 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1991 | панели |
| 611. | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 33 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1991 | панели |
| 612. | Ст. Семлево, ул. Полевая, д. 38 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1991 | панели |
| Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 1 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1978 | панели |
| 2. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 10 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1974 | панели |
| 3. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 11 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1974 | панели |
| 4. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 11а | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1978 | блоки |
| 5. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 12 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1977 | панели |
| 6. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 12а | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 7. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 13 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 8. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 13 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 9. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 14 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1983 | панели |
| 10. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 15 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1973 | панели |
| 11. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 16 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1977 | панели |
| 12. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 2 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1975 | панели |
| 13. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 28 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 2001 | блоки |
| 14. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1974 | панели |
| 15. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 4 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1976 | панели |
| 16. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 5 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 17. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 5а | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1978 | панели |
| 18. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 5а | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 19. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 6 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1975 | панели |
| 20. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 7 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1975 | панели |
| 21. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 7а | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 22. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 8 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1976 | панели |
| 23. | Г. Десногорск, мкрн. 1, д. 9 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 24. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 1 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 25. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 1 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1988 | панели |
| 26. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 10 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1980 | панели |
| 27. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 11 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 28. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 11 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 29. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 12 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1980 | панели |
| 30. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 12 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1980 | панели |
| 31. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 13 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 32. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 13 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 33. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 14 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 34. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 14 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 35. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 15 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1983 | блоки |
| 36. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 16 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 37. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 16 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 38. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 18 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 39. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 18 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 40. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 19 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 41. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 19 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 42. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 2 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1987 | панели |
| 43. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 2 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 44. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 20 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 45. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 20 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1983 | панели |
| 46. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 21 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 47. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 21 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1983 | панели |
| 48. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 22 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 49. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 22 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 50. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 23 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 51. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 23 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1988 | панели |
| 52. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 24 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 2009 | панели |
| 53. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 24 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 2009 | панели |
| 54. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 26 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 55. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 26 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 56. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 27 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 57. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 27 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 58. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 28 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 59. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 28 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 60. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 29 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 61. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 29 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 62. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 3 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 63. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 3 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 64. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 4 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1979 | панели |
| 65. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 4 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1979 | панели |
| 66. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 5 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1979 | панели |
| 67. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 5 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1979 | панели |
| 68. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 6 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1979 | панели |
| 69. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 6 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1979 | панели |
| 70. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 7 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1979 | панели |
| 71. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 7 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1979 | панели |
| 72. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 8 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1979 | панели |
| 73. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 8 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1979 | панели |
| 74. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 9 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1981 | блоки |
| 75. | Г. Десногорск, мкрн. 2, д. 9а | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1981 | блоки |
| 76. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 1 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 77. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 1 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1983 | панели |
| 78. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 10 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 79. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 10 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1984 | панели |
| 80. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 11 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 81. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 13 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 82. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 13 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1987 | панели |
| 83. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 13а | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 84. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 13а | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 85. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 14 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 86. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 14 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1987 | блоки |
| 87. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 15 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 88. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 15 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1987 | панели |
| 89. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 15а | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 90. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 15а | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1983 | панели |
| 91. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 16 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 92. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 16 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1984 | панели |
| 93. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 16а | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 94. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 16а | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1987 | панели |
| 95. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 16б | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 96. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 16б | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1988 | панели |
| 97. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 17 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 98. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 17 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 99. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 18 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 100. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 18 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1987 | панели |
| 101. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 19 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 102. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 19 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1988 | панели |
| 103. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 1а | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 104. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 1а | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 105. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 1б | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1984 | панели |
| 106. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 2 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 107. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 2 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 108. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 20 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1989 | панели |
| 109. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 20 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1989 | панели |
| 110. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 21 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 111. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 21 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1987 | панели |
| 112. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 22 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1989 | панели |
| 113. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 22 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1989 | панели |
| 114. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 3 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 115. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 3 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1984 | панели |
| 116. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 4 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 117. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 4 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1984 | панели |
| 118. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 5 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 119. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 5 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1984 | панели |
| 120. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 6 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 121. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 6 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1983 | панели |
| 122. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 7 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 123. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 7 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1984 | панели |
| 124. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 8 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 125. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 8 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 126. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 9 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 127. | Г. Десногорск, мкрн. 3, д. 9 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1985 | панели |
| 128. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 1 | ремонт фасада | 2014 - 2018 | 2000 | панели |
| 129. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 1 | ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 2000 | панели |
| 130. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 10 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1991 | панели |
| 131. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 11 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1989 | панели |
| 132. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 12 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1989 | панели |
| 133. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 12 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1989 | панели |
| 134. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 13 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1990 | панели |
| 135. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 13 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1990 | панели |
| 136. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 14 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1991 | панели |
| 137. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 14 | ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1991 | панели |
| 138. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 15 | ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1992 | панели |
| 139. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 16 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1991 | кирпич |
| 140. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 17 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1989 | кирпич |
| 141. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 18 | ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2010 | блоки |
| 142. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 18 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2010 | блоки |
| 143. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 2 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 2004 | панели |
| 144. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 2004 | панели |
| 145. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 3 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1978 | блоки |
| 146. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 4 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1993 | панели |
| 147. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 43 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 2001 | кирпич |
| 148. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 43 | замена лифтового оборудования, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 2001 | кирпич |
| 149. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 45 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 150. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 5 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 2004 | кирпич |
| 151. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 6 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1991 | панели |
| 152. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 6 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1991 | панели |
| 153. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 7 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 2004 | панели |
| 154. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 7 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 2004 | панели |
| 155. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 7 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2004 | панели |
| 156. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 2006 | панели |
| 157. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 8 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2006 | панели |
| 158. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 9 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1990 | панели |
| 159. | Г. Десногорск, мкрн. 4, д. 9 | ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 160. | Г. Десногорск, мкрн. 6, д. 178 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1988 | блоки |
| 161. | Г. Десногорск, мкрн. 6, д. 179 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1988 | блоки |
| 162. | Г. Десногорск, мкрн. 6, д. 180 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1990 | блоки |
| 163. | Г. Десногорск, мкрн. 6, д. 182 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1989 | блоки |
| 164. | Г. Десногорск, мкрн. 6, д. 183 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1989 | блоки |
| 165. | Г. Десногорск, мкрн. 6, д. 185 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1997 | кирпич |
| 166. | Г. Десногорск, мкрн. 6, д. 408б | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1987 | блоки |
| 167. | Г. Десногорск, мкрн. 7, д. 1 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1996 | блоки |
| 168. | Г. Десногорск, мкрн. 7, д. 2 | ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1997 | блоки |
| Город Смоленск | | | | | |
| 1. | Г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 2. | Г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 2/9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1960 | кирпич |
| 3. | Г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 4. | Г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 5. | Г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 6. | Г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 7. | Г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 8. | Г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1962 | кирпич |
| 9. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 1/37 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 10. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1945 | кирпич |
| 11. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 16/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 12. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1948 | каркасно-засыпной |
| 13. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 14. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1948 | каркасно-засыпной |
| 15. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1948 | шлаковый |
| 16. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 17. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 18. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 28а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 19. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 3/20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1958 | кирпич |
| 20. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 3/20 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 21. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 22. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 32 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1948 | кирпич |
| 23. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1948 | кирпич |
| 24. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 25. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 36а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 26. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1948 | бревенчатый |
| 27. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 38а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1949 | кирпич |
| 28. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 29. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1948 | бревенчатый |
| 30. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 31. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 32. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 33. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 34. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 35. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 36. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 37. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1952 | кирпич |
| 38. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 66 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 39. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1951 | кирпич |
| 40. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 70 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 41. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 72 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 42. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 74 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 43. | Г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 44. | Г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2039 - 2044 | 2014 | кирпич |
| 45. | Г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2039 - 2044 | 2014 | кирпич |
| 46. | Г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2039 - 2044 | 2014 | кирпич |
| 47. | Г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2039 - 2044 | 2014 | кирпич |
| 48. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 49. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 50. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 51. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 12б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2001 | панели |
| 52. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 - 1974 | кирпич |
| 53. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1930 - 1972 | кирпич |
| 54. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 55. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 56. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 57. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 - 1968 | кирпич |
| 58. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 59. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 60. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 61. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 62. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 - 1959 | кирпич |
| 63. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 64. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 65. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1918 - 1960 | кирпич |
| 66. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 67. | Г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 68. | Г. Смоленск, мкрн. Королевка, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 69. | Г. Смоленск, мкрн. Королевка, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 70. | Г. Смоленск, мкрн. Королевка, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | блоки |
| 71. | Г. Смоленск, мкрн. Королевка, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2011 | блоки |
| 72. | Г. Смоленск, мкрн. Королевка, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | блоки |
| 73. | Г. Смоленск, мкрн. Королевка, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | панели |
| 74. | Г. Смоленск, мкрн. Королевка, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | блоки |
| 75. | Г. Смоленск, мкрн. Королевка, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | панели |
| 76. | Г. Смоленск, мкрн. Королевка, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 77. | Г. Смоленск, мкрн. Королевка, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2007 | панели |
| 78. | Г. Смоленск, мкрн. Королевка, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 79. | Г. Смоленск, мкрн. Королевка, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 80. | Г. Смоленск, мкрн. Королевка, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2007 | панели |
| 81. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 82. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 25а | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2011 | кирпич |
| 83. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 25а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 84. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 25б | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2008 - 2009 | кирпич |
| 85. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 25б | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2008 - 2009 | кирпич |
| 86. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 25в | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2010 | кирпич |
| 87. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 88. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 27а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 89. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 90. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 29б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 91. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 29в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 92. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1955 | кирпич |
| 93. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 31б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 94. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 95. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 - 1988 | кирпич |
| 96. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 97. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 39 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 98. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 39а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 99. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 39б | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 100. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 39в | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 101. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | кирпич |
| 102. | Г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1991 | кирпич |
| 103. | Г. Смоленск, набережная Горького, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 104. | Г. Смоленск, пер. 1-й Краснинский, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1936 | кирпич |
| 105. | Г. Смоленск, пер. 1-й Краснинский, д. 21а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1945 | кирпич |
| 106. | Г. Смоленск, пер. 1-й Краснофлотский, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 107. | Г. Смоленск, пер. 1-й Краснофлотский, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1937 | кирпич |
| 108. | Г. Смоленск, пер. 1-й Краснофлотский, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1994 - 1995 | кирпич |
| 109. | Г. Смоленск, пер. 1-й Краснофлотский, д. 60 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1991 | кирпич |
| 110. | Г. Смоленск, пер. 1-й Мичуринский, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 111. | Г. Смоленск, пер. 1-й Мичуринский, д. 4б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 112. | Г. Смоленск, пер. 2-й Выставочный, д. 13а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | каркасно-засыпной |
| 113. | Г. Смоленск, пер. 2-й Киевский, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | каркасно-засыпной |
| 114. | Г. Смоленск, пер. 2-й Киевский, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | каркасно-засыпной |
| 115. | Г. Смоленск, пер. 2-й Киевский, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | каркасно-засыпной |
| 116. | Г. Смоленск, пер. 2-й Киевский, д. 5а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | каркасно-засыпной |
| 117. | Г. Смоленск, пер. 2-й Киевский, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | каркасно-засыпной |
| 118. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснинский, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 119. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснинский, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2003 | кирпич |
| 120. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснинский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 121. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснинский, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 122. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснинский, д. 6б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1999 | кирпич |
| 123. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснинский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 124. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснинский, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 125. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 34а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 126. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 34б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 127. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 34в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 128. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 129. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 130. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 131. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 132. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 44 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 133. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1984 | панели |
| 134. | Г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1995 | панели |
| 135. | Г. Смоленск, пер. 2-й Рославльский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2003 | кирпич |
| 136. | Г. Смоленск, пер. 2-й Рославльский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 137. | Г. Смоленск, пер. 2-й Серебрянки, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 138. | Г. Смоленск, пер. 3-й Горького, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 139. | Г. Смоленск, пер. 3-й Горького, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 140. | Г. Смоленск, пер. 3-й Краснинский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 141. | Г. Смоленск, пер. 4-й Краснофлотский, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 142. | Г. Смоленск, пер. 4-й Краснофлотский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 143. | Г. Смоленск, пер. 4-й Краснофлотский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1952 | кирпич |
| 144. | Г. Смоленск, пер. 4-й Краснофлотский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 145. | Г. Смоленск, пер. 4-й Слобода-Садки, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 146. | Г. Смоленск, пер. 4-й Слобода-Садки, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 147. | Г. Смоленск, пер. 4-й Слобода-Садки, д. 26 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 148. | Г. Смоленск, пер. 4-й Слобода-Садки, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 149. | Г. Смоленск, пер. 4-й Слобода-Садки, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 150. | Г. Смоленск, пер. 4-й Слобода-Садки, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 151. | Г. Смоленск, пер. 5-й Краснофлотский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 152. | Г. Смоленск, пер. Бакунина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | шлаковый |
| 153. | Г. Смоленск, пер. Больничный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 154. | Г. Смоленск, пер. Больничный, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 155. | Г. Смоленск, пер. Витебский, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 156. | Г. Смоленск, пер. Витебский, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 157. | Г. Смоленск, пер. Водяной, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1947 | бревенчатый |
| 158. | Г. Смоленск, пер. Водяной, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 159. | Г. Смоленск, пер. Водяной, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2000 | кирпич |
| 160. | Г. Смоленск, пер. Госпитальный, д. 7 | утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1971 | кирпич |
| 161. | Г. Смоленск, пер. Госпитальный, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 162. | Г. Смоленск, пер. Запольный, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 163. | Г. Смоленск, пер. Запольный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 164. | Г. Смоленск, пер. Запольный, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2006 | кирпич |
| 165. | Г. Смоленск, пер. Запольный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1936 - 1938 | кирпич |
| 166. | Г. Смоленск, пер. Запольный, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 167. | Г. Смоленск, пер. Запольный, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | до 1941 | кирпич |
| 168. | Г. Смоленск, пер. Зои Космодемьянской, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 169. | Г. Смоленск, пер. Зои Космодемьянской, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1972 | кирпич |
| 170. | Г. Смоленск, пер. Зои Космодемьянской, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 171. | Г. Смоленск, пер. Зои Космодемьянской, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 172. | Г. Смоленск, пер. Зои Космодемьянской, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 173. | Г. Смоленск, пер. Зои Космодемьянской, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1994 | кирпич |
| 174. | Г. Смоленск, пер. Карачевский, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 175. | Г. Смоленск, пер. Киевский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 176. | Г. Смоленск, пер. Киевский, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 177. | Г. Смоленск, пер. Киевский, д. 16/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 178. | Г. Смоленск, пер. Киевский, д. 16/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 179. | Г. Смоленск, пер. Киевский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2004 | кирпич |
| 180. | Г. Смоленск, пер. Колхозный, д. 15в | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2005 | кирпич |
| 181. | Г. Смоленск, пер. Колхозный, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1994 - 1998 | кирпич |
| 182. | Г. Смоленск, пер. Колхозный, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 183. | Г. Смоленск, пер. Кронштадтский, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 184. | Г. Смоленск, пер. Мало-Мопровский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1947 | кирпич |
| 185. | Г. Смоленск, пер. Ново-Киевский, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1947 | шлаковый |
| 186. | Г. Смоленск, пер. Ново-Киевский, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 187. | Г. Смоленск, пер. Ново-Чернушенский, д. 1/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 188. | Г. Смоленск, пер. Ново-Чернушенский, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 189. | Г. Смоленск, пер. Ново-Чернушенский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1992 | кирпич |
| 190. | Г. Смоленск, пер. Ново-Чернушенский, д. 5 | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2011 | кирпич |
| 191. | Г. Смоленск, пер. Ново-Чернушенский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 192. | Г. Смоленск, пер. Октября, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 193. | Г. Смоленск, пер. Смирнова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 194. | Г. Смоленск, пер. Смирнова, д. 3/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1941 | кирпич |
| 195. | Г. Смоленск, пер. Смирнова, д. 3/4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 196. | Г. Смоленск, пер. Смирнова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 197. | Г. Смоленск, пер. Смирнова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 198. | Г. Смоленск, пер. Станционный, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 199. | Г. Смоленск, пер. Станционный, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | панели |
| 200. | Г. Смоленск, пер. Станционный, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1991 | панели |
| 201. | Г. Смоленск, пер. Станционный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 202. | Г. Смоленск, пер. Станционный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 203. | Г. Смоленск, пер. Станционный, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 204. | Г. Смоленск, пер. Станционный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 205. | Г. Смоленск, пер. Старо-Чернушенский, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 206. | Г. Смоленск, пер. Старо-Чернушенский, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 207. | Г. Смоленск, пер. Ульянова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1948 | кирпич |
| 208. | Г. Смоленск, пер. Ульянова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2007 | кирпич |
| 209. | Г. Смоленск, пер. Ульянова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 2004 | кирпич |
| 210. | Г. Смоленск, пер. Хлебозаводской, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 211. | Г. Смоленск, пер. Хлебозаводской, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1941 | кирпич |
| 212. | Г. Смоленск, пер. Хлебозаводской, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 213. | Г. Смоленск, пер. Хлебозаводской, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1951 | кирпич |
| 214. | Г. Смоленск, пер. Хлебозаводской, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 215. | Г. Смоленск, пер. Хлебозаводской, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 216. | Г. Смоленск, пер. Хлебозаводской, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 217. | Г. Смоленск, пер. Хлебозаводской, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | до 1941 | кирпич |
| 218. | Г. Смоленск, пер. Хлебозаводской, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 219. | Г. Смоленск, пер. Циолковского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 220. | Г. Смоленск, пер. Чуриловский, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 221. | Г. Смоленск, пер. Чуриловский, д. 19 | замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 222. | Г. Смоленск, пер. Чуриловский, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 223. | Г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 224. | Г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 225. | Г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2007 | кирпич |
| 226. | Г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | каркасно-засыпной |
| 227. | Г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 228. | Г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 3 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 229. | Г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | каркасно-засыпной |
| 230. | Г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1997 | кирпич |
| 231. | Г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | каркасно-засыпной |
| 232. | Г. Смоленск, пл. Колхозная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 233. | Г. Смоленск, пос. 3-го кирпичного завода, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 234. | Г. Смоленск, пос. 430 км, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | каркасно-засыпной |
| 235. | Г. Смоленск, пос. 430 км, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2000 | кирпич |
| 236. | Г. Смоленск, пос. 430 км, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | каркасно-засыпной |
| 237. | Г. Смоленск, пос. 430 км, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 238. | Г. Смоленск, пос. 430 км, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 239. | Г. Смоленск, пос. 430 км, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 240. | Г. Смоленск, пос. 430 км, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 241. | Г. Смоленск, пос. 430 км, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 242. | Г. Смоленск, пос. 430 км, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | кирпич |
| 243. | Г. Смоленск, пос. Анастасино, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 244. | Г. Смоленск, пос. Анастасино, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 245. | Г. Смоленск, пос. Анастасино, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 246. | Г. Смоленск, пос. Анастасино, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 247. | Г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1977 | кирпич |
| 248. | Г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2004 | панели |
| 249. | Г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 250. | Г. Смоленск, пос. Волчейка, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 251. | Г. Смоленск, пос. Вязовенька, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 252. | Г. Смоленск, пос. Вязовенька, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 253. | Г. Смоленск, пос. Вязовенька, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 254. | Г. Смоленск, пос. Вязовенька, д. 2а | ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1958 | кирпич |
| 255. | Г. Смоленск, пос. Вязовенька, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 256. | Г. Смоленск, пос. Гедеоновка, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 257. | Г. Смоленск, пос. Гедеоновка, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 258. | Г. Смоленск, пос. Гедеоновка, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 259. | Г. Смоленск, пос. Гедеоновка, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 260. | Г. Смоленск, пос. Гедеоновка, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 261. | Г. Смоленск, пос. Геологов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 - 1991 | кирпич |
| 262. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, в/ч 83283, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 263. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, в/ч 83283, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 264. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, в/ч 83283, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | панели |
| 265. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, в/ч 83283, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 266. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, в/ч 83283, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 267. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, в/ч 83283, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 268. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, в/ч 83283, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 269. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 270. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 1б | ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1984 | панели |
| 271. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 4/283 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 272. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 4/284 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 273. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 4/285 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 274. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 4/286 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 275. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 4/287 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1993 | панели |
| 276. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 4/287 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1993 | панели |
| 277. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 5/18 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1946 | блоки |
| 278. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 5/220 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 279. | Г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 5/241 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 280. | Г. Смоленск, пос. Миловидово, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 281. | Г. Смоленск, пос. Миловидово, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 282. | Г. Смоленск, пос. Миловидово, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 283. | Г. Смоленск, пос. Миловидово, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 284. | Г. Смоленск, пос. Миловидово, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 285. | Г. Смоленск, пос. Миловидово, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 286. | Г. Смоленск, пос. Миловидово, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 287. | Г. Смоленск, пос. Миловидово, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 288. | Г. Смоленск, пос. Миловидово, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 289. | Г. Смоленск, пос. Миловидово, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1991 | кирпич |
| 290. | Г. Смоленск, пос. Миловидово, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 291. | Г. Смоленск, пос. Нижняя Дубровенка, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 292. | Г. Смоленск, пос. Пронино, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 293. | Г. Смоленск, пос. Пронино, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 294. | Г. Смоленск, пос. Серебрянка, д. 50б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 295. | Г. Смоленск, пос. Серебрянка, д. 50в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 296. | Г. Смоленск, пос. Серебрянка, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 297. | Г. Смоленск, пос. Серебрянка, д. 68а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 298. | Г. Смоленск, пос. Серебрянка, д. 68б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 299. | Г. Смоленск, пос. Серебрянка, д. 68г | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 300. | Г. Смоленск, пос. Серебрянка, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 301. | Г. Смоленск, пос. Тихвинка, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 302. | Г. Смоленск, пос. Тихвинка, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 303. | Г. Смоленск, пос. Тихвинка, д. 42 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 304. | Г. Смоленск, пос. Торфопредприятие, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 305. | Г. Смоленск, пос. Торфопредприятие, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 306. | Г. Смоленск, пос. Торфопредприятие, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 307. | Г. Смоленск, пос. Торфопредприятие, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 308. | Г. Смоленск, пос. Торфопредприятие, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1983 | кирпич |
| 309. | Г. Смоленск, пос. Торфопредприятие, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 310. | Г. Смоленск, пос. Торфопредприятие, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1992 | кирпич |
| 311. | Г. Смоленск, пос. Торфопредприятие, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 312. | Г. Смоленск, пр. Генерала Коновницына, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 313. | Г. Смоленск, пр. Дзержинского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 314. | Г. Смоленск, пр. Дзержинского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1998 | кирпич |
| 315. | Г. Смоленск, пр. Маршала Конева, д. 29 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2003 - 2005 | кирпич |
| 316. | Г. Смоленск, пр. Соловьиная роща, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 317. | Г. Смоленск, пр. Соловьиная роща, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 318. | Г. Смоленск, пр. Соловьиная роща, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2010 - 2011 | кирпич |
| 319. | Г. Смоленск, пр. Соловьиная роща, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 320. | Г. Смоленск, пр. Трамвайный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 321. | Г. Смоленск, пр. Трамвайный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1982 | панели |
| 322. | Г. Смоленск, пр. Чуриловский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2004 | кирпич |
| 323. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1964 - 1965 | кирпич |
| 324. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 12/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1936 | кирпич |
| 325. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1932 | шлаковый |
| 326. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 12б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 327. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 12в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1947 | кирпич |
| 328. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 13/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 329. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 14/2 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 330. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 331. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1948 | кирпич |
| 332. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 333. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 334. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1937 | кирпич |
| 335. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1997 | кирпич |
| 336. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 29/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 337. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 29/1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1959 | кирпич |
| 338. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 339. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1999 - 2000 | кирпич |
| 340. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 31/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | каркасно-засыпной |
| 341. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 32 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2000 | кирпич |
| 342. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2000 | кирпич |
| 343. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1993 - 2000 | кирпич |
| 344. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 4 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 345. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 346. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 347. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1990 - 1992 | кирпич |
| 348. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 48а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2000 | кирпич |
| 349. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 350. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 351. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 60/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 352. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1991 | кирпич |
| 353. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1997 | кирпич |
| 354. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1955 | кирпич |
| 355. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1994 | кирпич |
| 356. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1995 | кирпич |
| 357. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 74 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1996 | кирпич |
| 358. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 74 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1996 | кирпич |
| 359. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1997 | кирпич |
| 360. | Г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 361. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 1/42 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1977 | панели |
| 362. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 1/42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1977 | панели |
| 363. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 364. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 365. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1976 | панели |
| 366. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | панели |
| 367. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1976 | панели |
| 368. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 369. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | панели |
| 370. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 14б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | панели |
| 371. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 14в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | панели |
| 372. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | панели |
| 373. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1976 | панели |
| 374. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | панели |
| 375. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | панели |
| 376. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 19 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1976 | панели |
| 377. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1976 | панели |
| 378. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | панели |
| 379. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 380. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 381. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | панели |
| 382. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 4, корпуса 1, 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 383. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | панели |
| 384. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 385. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 386. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 1972 | панели |
| 387. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 8а | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1972 | панели |
| 388. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 8б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | панели |
| 389. | Г. Смоленск, просп. Строителей, д. 8в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 390. | Г. Смоленск, туп. 1-й Минский, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 391. | Г. Смоленск, туп. 1-й Минский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1994 | кирпич |
| 392. | Г. Смоленск, туп. 1-й Минский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 393. | Г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 13/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1994 | кирпич |
| 394. | Г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1939 | кирпич |
| 395. | Г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 396. | Г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 397. | Г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 398. | Г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 399. | Г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 7в | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 400. | Г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 7г | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 401. | Г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2006 | кирпич |
| 402. | Г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 9б | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2007 | кирпич |
| 403. | Г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 9б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2007 | кирпич |
| 404. | Г. Смоленск, ул. 1-я Восточная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | каркасно-засыпной |
| 405. | Г. Смоленск, ул. 1-я Северная, д. 10/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | каркасно-засыпной |
| 406. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 407. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 14/47 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 408. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 409. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 18/2 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 2006 | кирпич |
| 410. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 411. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 412. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 413. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 414. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 415. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 30а | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2002 - 2007 | кирпич |
| 416. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 30а | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2002 - 2007 | кирпич |
| 417. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 30б | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2008 | кирпич |
| 418. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 30б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 419. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 420. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 421. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 38/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 422. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 423. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 40а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1998 | кирпич |
| 424. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 425. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 426. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 427. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 428. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 48 | утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 429. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 430. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 50 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 431. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1974 | кирпич |
| 432. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 433. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 54 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 434. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 435. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 56 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 436. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 437. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 62 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1980 | кирпич |
| 438. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 62, корпус 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 439. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 62, корпус 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 440. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 441. | Г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 442. | Г. Смоленск, ул. 2-й Смоленский ручей, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1995 | кирпич |
| 443. | Г. Смоленск, ул. 2-я Восточная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | каркасно-засыпной |
| 444. | Г. Смоленск, ул. 2-я Восточная, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | каркасно-засыпной |
| 445. | Г. Смоленск, ул. 2-я Восточная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | каркасно-засыпной |
| 446. | Г. Смоленск, ул. 2-я Восточная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | каркасно-засыпной |
| 447. | Г. Смоленск, ул. 2-я Вяземская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 448. | Г. Смоленск, ул. 2-я Вяземская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2011 | блоки |
| 449. | Г. Смоленск, ул. 2-я Вяземская, д. 4 | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2011 | блоки |
| 450. | Г. Смоленск, ул. 2-я Вяземская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 451. | Г. Смоленск, ул. 2-я Загорная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | брусчатый |
| 452. | Г. Смоленск, ул. 2-я Киевская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | каркасно-засыпной |
| 453. | Г. Смоленск, ул. 2-я Киевская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 454. | Г. Смоленск, ул. 2-я Киевская, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | каркасно-засыпной |
| 455. | Г. Смоленск, ул. 2-я Киевская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 456. | Г. Смоленск, ул. 2-я Киевская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | каркасно-засыпной |
| 457. | Г. Смоленск, ул. 2-я Киевская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 458. | Г. Смоленск, ул. 2-я Киевская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | каркасно-засыпной |
| 459. | Г. Смоленск, ул. 2-я Киевская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1957 | кирпич |
| 460. | Г. Смоленск, ул. 2-я Киевская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | каркасно-засыпной |
| 461. | Г. Смоленск, ул. 2-я Киевская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 462. | Г. Смоленск, ул. 2-я Киевская, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | каркасно-засыпной |
| 463. | Г. Смоленск, ул. 2-я Киевская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 464. | Г. Смоленск, ул. 2-я Киевская, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | каркасно-засыпной |
| 465. | Г. Смоленск, ул. 2-я Киевская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 466. | Г. Смоленск, ул. 2-я Краснинская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1945 | кирпич |
| 467. | Г. Смоленск, ул. 2-я Краснинская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 468. | Г. Смоленск, ул. 2-я Краснинская, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 469. | Г. Смоленск, ул. 2-я линия Красноармейской слободы, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2001 | кирпич |
| 470. | Г. Смоленск, ул. 2-я линия Красноармейской слободы, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 471. | Г. Смоленск, ул. 2-я линия Красноармейской слободы, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2005 | кирпич |
| 472. | Г. Смоленск, ул. 2-я линия Красноармейской слободы, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2000 | кирпич |
| 473. | Г. Смоленск, ул. 2-я линия Красноармейской слободы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 474. | Г. Смоленск, ул. 2-я линия Красноармейской слободы, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 475. | Г. Смоленск, ул. 2-я линия Красноармейской слободы, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2002 | кирпич |
| 476. | Г. Смоленск, ул. 2-я Северная, д. 21/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 477. | Г. Смоленск, ул. 2-я Северная, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 478. | Г. Смоленск, ул. 3-я линия Красноармейской слободы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2002 | кирпич |
| 479. | Г. Смоленск, ул. 3-я линия Красноармейской слободы, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 480. | Г. Смоленск, ул. 3-я линия Красноармейской слободы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2002 | кирпич |
| 481. | Г. Смоленск, ул. 4-я Загорная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 482. | Г. Смоленск, ул. 4-я Загорная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 483. | Г. Смоленск, ул. 4-я Загорная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 484. | Г. Смоленск, ул. 4-я Загорная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 485. | Г. Смоленск, ул. 4-я Загорная, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 486. | Г. Смоленск, ул. 4-я Загорная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 487. | Г. Смоленск, ул. 4-я Загорная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 488. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1949 | бревенчатый |
| 489. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1947 | каркасно-засыпной |
| 490. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 491. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 492. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1949 | каркасно-засыпной |
| 493. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1949 | каркасно-засыпной |
| 494. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1949 | каркасно-засыпной |
| 495. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1949 | каркасно-засыпной |
| 496. | Г. Смоленск, ул. 8 Марта, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1949 | каркасно-засыпной |
| 497. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 498. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 499. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 500. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 21, корпус 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | панели |
| 501. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 21а | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 502. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 21а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 503. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 21б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1973 | панели |
| 504. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 505. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 22а | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 506. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | кирпич |
| 507. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1989 | панели |
| 508. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 27а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1992 - 1994 | кирпич |
| 509. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 27б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1993 | панели |
| 510. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1981 - 1983 | панели |
| 511. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 29а | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 512. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1985 | панели |
| 513. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 514. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 32а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 515. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1986 - 1987 | панели |
| 516. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 35 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1990 | панели |
| 517. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 518. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1995 | панели |
| 519. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 46в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2005 | кирпич |
| 520. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 521. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 50а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | блоки |
| 522. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 523. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | панели |
| 524. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 525. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1980 | панели |
| 526. | Г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2001 | кирпич |
| 527. | Г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | панели |
| 528. | Г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 529. | Г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 16 | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2010 - 2013 | кирпич |
| 530. | Г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2010 - 2013 | кирпич |
| 531. | Г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 532. | Г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1987 | кирпич |
| 533. | Г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | панели |
| 534. | Г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 535. | Г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 536. | Г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | панели |
| 537. | Г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | панели |
| 538. | Г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 539. | Г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 540. | Г. Смоленск, ул. Бабьегорский водозабор, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1972 | кирпич |
| 541. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 542. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | панели |
| 543. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 544. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 12/13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 545. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | панели |
| 546. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 14/12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 547. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | панели |
| 548. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 15а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 549. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 550. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | панели |
| 551. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | панели |
| 552. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 553. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 554. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 20б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1991 | кирпич |
| 555. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | панели |
| 556. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 557. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 558. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 559. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 560. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 561. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1969 | панели |
| 562. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 55 | ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1972 | панели |
| 563. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 55а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | панели |
| 564. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 57а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 565. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 57б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 566. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1978 - 1979 | кирпич |
| 567. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 568. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 569. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 1974 | панели |
| 570. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 8/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 571. | Г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1969 | панели |
| 572. | Г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1936 | кирпич |
| 573. | Г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 10б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 574. | Г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 10в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 575. | Г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 576. | Г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 577. | Г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1949 | кирпич |
| 578. | Г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 579. | Г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 580. | Г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 581. | Г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | блоки |
| 582. | Г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1945-1949 | кирпич |
| 583. | Г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1980 | кирпич |
| 584. | Г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 7б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2010 | блоки |
| 585. | Г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 586. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 587. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 588. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 589. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 590. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 591. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 592. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 593. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 594. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 595. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 596. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 597. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 598. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 599. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 600. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 601. | Г. Смоленск, ул. Белинского, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 602. | Г. Смоленск, ул. Беляева, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 603. | Г. Смоленск, ул. Беляева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1948 | кирпич |
| 604. | Г. Смоленск, ул. Березовая, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 605. | Г. Смоленск, ул. Березовая, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 606. | Г. Смоленск, ул. Березовая, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 607. | Г. Смоленск, ул. Березовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 608. | Г. Смоленск, ул. Березовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 609. | Г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 610. | Г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 611. | Г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 612. | Г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 613. | Г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 614. | Г. Смоленск, ул. Большая Краснофлотская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 615. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 616. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1945 | кирпич |
| 617. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 16/17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 618. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 17/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1948 | кирпич |
| 619. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 18/18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1953 | кирпич |
| 620. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 19/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 621. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 622. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1949 | кирпич |
| 623. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1947 | кирпич |
| 624. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 28/16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 625. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 29/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1998 | кирпич |
| 626. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 627. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 628. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 629. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 630. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 39/11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 631. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1949 | кирпич |
| 632. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 45/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 633. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 634. | Г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | до 1917 | кирпич |
| 635. | Г. Смоленск, ул. Бородинская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2001 | кирпич |
| 636. | Г. Смоленск, ул. Брестская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 637. | Г. Смоленск, ул. Брестская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 638. | Г. Смоленск, ул. Брестская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 639. | Г. Смоленск, ул. Брестская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 640. | Г. Смоленск, ул. Брестская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 641. | Г. Смоленск, ул. Брылевка, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 642. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | кирпич |
| 643. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 644. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 1а | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2011 | панели |
| 645. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | панели |
| 646. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | панели |
| 647. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 1в | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2014 | кирпич |
| 648. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 1г | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2014 | кирпич |
| 649. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 2 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1989 | кирпич |
| 650. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 651. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2010 | панели |
| 652. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 653. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2010 | панели |
| 654. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1990 | кирпич |
| 655. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2010 | панели |
| 656. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 5 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 2000 | кирпич |
| 657. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 2000 | кирпич |
| 658. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 5, корпус 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 659. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 5а | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2009 | панели |
| 660. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | панели |
| 661. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 5б | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2009 | панели |
| 662. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 5б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | панели |
| 663. | Г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 5в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2010 | панели |
| 664. | Г. Смоленск, ул. Верхне-Рославльская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1996 | кирпич |
| 665. | Г. Смоленск, ул. Верхне-Рославльская, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 666. | Г. Смоленск, ул. Верхне-Рославльская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 667. | Г. Смоленск, ул. Верхне-Рославльская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 668. | Г. Смоленск, ул. Верхне-Ясенный водозабор, д. 1 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 669. | Г. Смоленск, ул. Верхне-Ясенный водозабор, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 670. | Г. Смоленск, ул. Верхне-Ясенный водозабор, д. 2, корпус 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 671. | Г. Смоленск, ул. Верхне-Ясенный водозабор, д. 2, корпус 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 672. | Г. Смоленск, ул. Войкова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 673. | Г. Смоленск, ул. Войкова, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 674. | Г. Смоленск, ул. Володарского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 675. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 11/9 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 676. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | каркасно-засыпной |
| 677. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 16/12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 678. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 679. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1936 | кирпич |
| 680. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1963 - 1964 | кирпич |
| 681. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 682. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 683. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 684. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 685. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 26а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 686. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 26б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 687. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 688. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 689. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 30а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 690. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 691. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 32а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 692. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 693. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 694. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | каркасно-засыпной |
| 695. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 696. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 5 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 697. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 6/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 698. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 8/8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 699. | Г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 700. | Г. Смоленск, ул. Воровского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 701. | Г. Смоленск, ул. Высокая, д. 13 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 702. | Г. Смоленск, ул. Высокая, д. 21 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 703. | Г. Смоленск, ул. Вяземская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 2013 | кирпич |
| 704. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 15в | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2007 | кирпич |
| 705. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 15в | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2007 | кирпич |
| 706. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 707. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1969 | панели |
| 708. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17д | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2007 - 2009 | кирпич |
| 709. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 710. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 19, корпус 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 711. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 712. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 21а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 713. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 21б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 714. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 23а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 715. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | панели |
| 716. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 25а | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2009 - 2013 | кирпич |
| 717. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 718. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1993 | кирпич |
| 719. | Г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 720. | Г. Смоленск, ул. Гастелло, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 721. | Г. Смоленск, ул. Гастелло, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 722. | Г. Смоленск, ул. Гастелло, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 723. | Г. Смоленск, ул. Гастелло, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 724. | Г. Смоленск, ул. Гастелло, д. 4 | ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 725. | Г. Смоленск, ул. Гастелло, д. 5/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 726. | Г. Смоленск, ул. Гастелло, д. 7/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 727. | Г. Смоленск, ул. Гастелло, д. 9/10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 728. | Г. Смоленск, ул. Генерала Городнянского, д. 1 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 729. | Г. Смоленск, ул. Генерала Городнянского, д. 1 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 730. | Г. Смоленск, ул. Генерала Городнянского, д. 2 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1987 | кирпич |
| 731. | Г. Смоленск, ул. Генерала Городнянского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1987 | кирпич |
| 732. | Г. Смоленск, ул. Генерала Городнянского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 733. | Г. Смоленск, ул. Генерала Коновницына, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2010 | кирпич |
| 734. | Г. Смоленск, ул. Генерала Коновницына, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 735. | Г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | шлаковый |
| 736. | Г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | шлаковый |
| 737. | Г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | шлаковый |
| 738. | Г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | шлаковый |
| 739. | Г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 740. | Г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | шлаковый |
| 741. | Г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1958 | шлаковый |
| 742. | Г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | шлаковый |
| 743. | Г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | шлаковый |
| 744. | Г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | шлаковый |
| 745. | Г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | шлаковый |
| 746. | Г. Смоленск, ул. Генерала Лукина, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | шлаковый |
| 747. | Г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 748. | Г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2007 | кирпич |
| 749. | Г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 750. | Г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 751. | Г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 752. | Г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 753. | Г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 754. | Г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 755. | Г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 756. | Г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 757. | Г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2010 | кирпич |
| 758. | Г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 759. | Г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 760. | Г. Смоленск, ул. Герцена, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 761. | Г. Смоленск, ул. Герцена, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 762. | Г. Смоленск, ул. Герцена, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2002 | кирпич |
| 763. | Г. Смоленск, ул. Герцена, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 764. | Г. Смоленск, ул. Герцена, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 765. | Г. Смоленск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | каркасно-засыпной |
| 766. | Г. Смоленск, ул. Герцена, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | каркасно-засыпной |
| 767. | Г. Смоленск, ул. Глинки, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | до 1917 | кирпич |
| 768. | Г. Смоленск, ул. Глинки, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | до 1917 | кирпич |
| 769. | Г. Смоленск, ул. Глинки, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 770. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 771. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 772. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1997 | шлаковый |
| 773. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 13 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1977 | панели |
| 774. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 775. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1997 - 1998 | панели |
| 776. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 17 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1978 | панели |
| 777. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | панели |
| 778. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 779. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1997 | шлаковый |
| 780. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1997 | шлаковый |
| 781. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1971 - 1973 | кирпич |
| 782. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1997 | шлаковый |
| 783. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 784. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1997 | шлаковый |
| 785. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 786. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1949 | кирпич |
| 787. | Г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1949 | кирпич |
| 788. | Г. Смоленск, ул. Губенко, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 789. | Г. Смоленск, ул. Губенко, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 790. | Г. Смоленск, ул. Губенко, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 791. | Г. Смоленск, ул. Губенко, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 792. | Г. Смоленск, ул. Губенко, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 793. | Г. Смоленск, ул. Губенко, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 794. | Г. Смоленск, ул. Губенко, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 795. | Г. Смоленск, ул. Губенко, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 796. | Г. Смоленск, ул. Губенко, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 797. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | до 1941 | кирпич |
| 798. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1958 | кирпич |
| 799. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 800. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1955 | кирпич |
| 801. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 802. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | до 1941 | кирпич |
| 803. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1956 | кирпич |
| 804. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 805. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 806. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 807. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 808. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 3а | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 809. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 810. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2014 - 2018 | до 1917 | кирпич |
| 811. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1953 | кирпич |
| 812. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 813. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1956 | кирпич |
| 814. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1991 | кирпич |
| 815. | Г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1953 | кирпич |
| 816. | Г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 817. | Г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 818. | Г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2007 | кирпич |
| 819. | Г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 820. | Г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 821. | Г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 822. | Г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2002 | кирпич |
| 823. | Г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 824. | Г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 825. | Г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 29 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1999 | кирпич |
| 826. | Г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1999 | кирпич |
| 827. | Г. Смоленск, ул. Желябова, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 828. | Г. Смоленск, ул. Заводская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2005 | кирпич |
| 829. | Г. Смоленск, ул. Зои Космодемьянской, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 830. | Г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 12/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 831. | Г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 832. | Г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 833. | Г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1941 | кирпич |
| 834. | Г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 835. | Г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 836. | Г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 837. | Г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 838. | Г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1944 | бревенчатый |
| 839. | Г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1938 | бревенчатый |
| 840. | Г. Смоленск, ул. Карбышева, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 841. | Г. Смоленск, ул. Карбышева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 842. | Г. Смоленск, ул. Карбышева, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 843. | Г. Смоленск, ул. Карбышева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 844. | Г. Смоленск, ул. Карбышева, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 845. | Г. Смоленск, ул. Карбышева, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1993 | панели |
| 846. | Г. Смоленск, ул. Карбышева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 847. | Г. Смоленск, ул. Карбышева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | блоки |
| 848. | Г. Смоленск, ул. Карбышева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 849. | Г. Смоленск, ул. Карбышева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 850. | Г. Смоленск, ул. Карла Маркса, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 851. | Г. Смоленск, ул. Кашена, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 852. | Г. Смоленск, ул. Кашена, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1945 | кирпич |
| 853. | Г. Смоленск, ул. Кирилла и Мефодия, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1947 | кирпич |
| 854. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 855. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 856. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 11/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 857. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 858. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 859. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 860. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 861. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 862. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 1974 | кирпич |
| 863. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 864. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 865. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 17а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 866. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 867. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 868. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 869. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 2/57 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 870. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 871. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 872. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22д | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2000 - 2001 | кирпич |
| 873. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 1997 - 2004 | кирпич |
| 874. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 875. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 25а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1973 | панели |
| 876. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 25б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | панели |
| 877. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 25в | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1973 | панели |
| 878. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 25в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | панели |
| 879. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 880. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 26а | ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2006 | кирпич |
| 881. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 26а | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 882. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 27а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | панели |
| 883. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 27б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | панели |
| 884. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 27в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 885. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 886. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 28а | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2002 | кирпич |
| 887. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 28а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 2002 | кирпич |
| 888. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 28а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2002 | кирпич |
| 889. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 890. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 891. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 29б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 892. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 29в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 893. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 894. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 895. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 896. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 30а | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2002 | кирпич |
| 897. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 30а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2002 | кирпич |
| 898. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2014 - 2018 | 1938 | кирпич |
| 899. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 31а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 900. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 901. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 32а | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2002 | кирпич |
| 902. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 32а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2002 | кирпич |
| 903. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 904. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 905. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 34а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2003 | кирпич |
| 906. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 36 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 907. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1970 | кирпич |
| 908. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 909. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 910. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 41а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 911. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 912. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 913. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 914. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 915. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 53/11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 916. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 917. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 55а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 918. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 919. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 920. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 921. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 922. | Г. Смоленск, ул. Кирова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 923. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 924. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 925. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1985 | кирпич |
| 926. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 19а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1986 | кирпич |
| 927. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1991 | кирпич |
| 928. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 21а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2005 | кирпич |
| 929. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2000 | кирпич |
| 930. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 23а | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 931. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 23а | ремонт крыши | 2024 - 2028 | 2010 | кирпич |
| 932. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 23а | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2010 | кирпич |
| 933. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 25 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2001 - 2002 | кирпич |
| 934. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2001 - 2002 | кирпич |
| 935. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 25а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 936. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 25а | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2009 | кирпич |
| 937. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2004 | кирпич |
| 938. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 27а | ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 2009 | кирпич |
| 939. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2004 | кирпич |
| 940. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1995 | кирпич |
| 941. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1994 | панели |
| 942. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1992 | панели |
| 943. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | панели |
| 944. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | панели |
| 945. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 946. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 947. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 948. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 949. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 950. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 951. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 7 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1994 | кирпич |
| 952. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1994 | кирпич |
| 953. | Г. Смоленск, ул. Кловская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1991 | панели |
| 954. | Г. Смоленск, ул. Козлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1965 | кирпич |
| 955. | Г. Смоленск, ул. Козлова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 956. | Г. Смоленск, ул. Козлова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 957. | Г. Смоленск, ул. Колхозная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 958. | Г. Смоленск, ул. Колхозная, д. 48а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 959. | Г. Смоленск, ул. Колхозная, д. 48б | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 960. | Г. Смоленск, ул. Колхозная, д. 8 | ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2006 | кирпич |
| 961. | Г. Смоленск, ул. Колхозная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 962. | Г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 963. | Г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 964. | Г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1941 | кирпич |
| 965. | Г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 15/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 966. | Г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1945 | кирпич |
| 967. | Г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 968. | Г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 969. | Г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1941 | кирпич |
| 970. | Г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 971. | Г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 972. | Г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 2/12 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1954 | кирпич |
| 973. | Г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1947 | кирпич |
| 974. | Г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 975. | Г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 976. | Г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 977. | Г. Смоленск, ул. Кооперативная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 978. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 1 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 979. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 980. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 981. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 982. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 983. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 984. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 985. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 23 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 986. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 987. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | панели |
| 988. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 989. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 990. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 991. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 992. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 993. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 5б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 994. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 5в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 995. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 996. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 997. | Г. Смоленск, ул. Котовского, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 998. | Г. Смоленск, ул. Красина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1958 | кирпич |
| 999. | Г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 1000. | Г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 3б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1998 | панели |
| 1001. | Г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 5 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2003 | панели |
| 1002. | Г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2003 | панели |
| 1003. | Г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 2010 | кирпич |
| 1004. | Г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 6 | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 1005. | Г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 6б | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2011 | кирпич |
| 1006. | Г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 6б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 1007. | Г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 6в | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2011 | кирпич |
| 1008. | Г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 6в | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 1009. | Г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 6г | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 2010 | кирпич |
| 1010. | Г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 6г | ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2010 | кирпич |
| 1011. | Г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 6г | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 1012. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 1013. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 1014. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 1015. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 1016. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 30а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1996 | кирпич |
| 1017. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 1018. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 1019. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 34а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 1020. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 39б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1021. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 43/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1022. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 1023. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 44а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 1024. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 44б | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2002 | кирпич |
| 1025. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 44б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2002 | кирпич |
| 1026. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 1027. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 45а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1993 | кирпич |
| 1028. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 1029. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 1030. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 1031. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 52/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 1032. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 1033. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 1034. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55а | ремонт крыши | 2024 - 2028 | 2005 | кирпич |
| 1035. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55а | замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 2005 | кирпич |
| 1036. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55б | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1993 | кирпич |
| 1037. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 1038. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 1039. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1040. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 1041. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1042. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 1043. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 1044. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 1045. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 61а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 1046. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 61б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 1047. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 61в | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2007 | кирпич |
| 1048. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 1049. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 63/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1050. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 1051. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1950 | кирпич |
| 1052. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 1053. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 1054. | Г. Смоленск, ул. Крупской, д. 73а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 1055. | Г. Смоленск, ул. Крылова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 1056. | Г. Смоленск, ул. Куйбышева, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 1057. | Г. Смоленск, ул. Куйбышева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | панели |
| 1058. | Г. Смоленск, ул. Куйбышева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1994 | кирпич |
| 1059. | Г. Смоленск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 1060. | Г. Смоленск, ул. Куриленко, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 1061. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 1 | утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 1062. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 1063. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1064. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 1065. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 1066. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 1067. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 1068. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 1069. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1957 | кирпич |
| 1070. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | панели |
| 1071. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2006 | панели |
| 1072. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1073. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1957 | кирпич |
| 1074. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1075. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1955 | кирпич |
| 1076. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 1077. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 1078. | Г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1958 | кирпич |
| 1079. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 1080. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 1081. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 41 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 1082. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 1083. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 1084. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1085. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 1086. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 1087. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 47/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 1088. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 1089. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 49 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 1090. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 1091. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 50а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1966-1967 | кирпич |
| 1092. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 51/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 1093. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1941 | кирпич |
| 1094. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 52а | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 1095. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 52а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 1096. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1097. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 53а | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1994 | кирпич |
| 1098. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1099. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 54а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1100. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 54б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 1101. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 54б | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1995 | панели |
| 1102. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 54в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2002 | кирпич |
| 1103. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 54г | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2012 | кирпич |
| 1104. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 54г | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 1105. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 54е | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1987 - 1988 | панели |
| 1106. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1107. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 1108. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1109. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1110. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 1111. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 61/2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1112. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 62 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 1113. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 62а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | кирпич |
| 1114. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 62б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1115. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 1116. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 1117. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 66а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1118. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 1119. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1120. | Г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 72 | замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 1121. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 1122. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1951 | кирпич |
| 1123. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1953 | кирпич |
| 1124. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1951 | кирпич |
| 1125. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 15а | ремонт крыши | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 1126. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 15а | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 2006 | кирпич |
| 1127. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт и утепление фасада | 2014 - 2018 | 1938 | кирпич |
| 1128. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1948 | кирпич |
| 1129. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт и утепление фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1130. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1131. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 29/24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1948 | кирпич |
| 1132. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1133. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 31/19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 1134. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1135. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1136. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1137. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1138. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1139. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 6/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1948 | кирпич |
| 1140. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 7/2 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1954 | кирпич |
| 1141. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 8а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 1142. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 8б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 1143. | Г. Смоленск, ул. Ленина, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1948 | кирпич |
| 1144. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 1/74 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1145. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1996 - 2000 | кирпич |
| 1146. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 10в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 1147. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2000 | кирпич |
| 1148. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 11а | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 2000 | кирпич |
| 1149. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 2000 | кирпич |
| 1150. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1967 | панели |
| 1151. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1968 | панели |
| 1152. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1963 | панели |
| 1153. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 15а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | панели |
| 1154. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 15б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1965 | панели |
| 1155. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 15в | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1984 | кирпич |
| 1156. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 15г | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 1157. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | панели |
| 1158. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | панели |
| 1159. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 16б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1968 | панели |
| 1160. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | панели |
| 1161. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 17а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | панели |
| 1162. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 17б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 1163. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1964 | панели |
| 1164. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | панели |
| 1165. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 2/72 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1967 | кирпич |
| 1166. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | панели |
| 1167. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 21а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | панели |
| 1168. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 1169. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 23а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | панели |
| 1170. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1965 | панели |
| 1171. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1172. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 1173. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1174. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 1175. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 1176. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 6б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | панели |
| 1177. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 1178. | Г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 1179. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 27а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 1180. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 1181. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1182. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 29б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1183. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 29в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 1184. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1185. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 31а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1186. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1187. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 33а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 1188. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1189. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 1190. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 37а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 1191. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 37б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1999 - 2005 | кирпич |
| 1192. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2005 | кирпич |
| 1193. | Г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 69а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1194. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1195. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1993 | кирпич |
| 1196. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 10г | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1197. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 1198. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 1199. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 12б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 1200. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 1201. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1994 | кирпич |
| 1202. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 16а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 1203. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1999 | кирпич |
| 1204. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 1205. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 22 | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1995 | кирпич |
| 1206. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1995 | кирпич |
| 1207. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 1208. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 1209. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 1210. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 4б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1211. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 4в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 1212. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1213. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1214. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 6б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1215. | Г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 6в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1216. | Г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1978 | кирпич |
| 1217. | Г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д. 4, корпус 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 1218. | Г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д. 4, корпус 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1997 | кирпич |
| 1219. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 1220. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | панели |
| 1221. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | панели |
| 1222. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1990 | кирпич |
| 1223. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 2 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 1224. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1975 | панели |
| 1225. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 20 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | панели |
| 1226. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | панели |
| 1227. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | панели |
| 1228. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 1229. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 1230. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 32 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1978 | панели |
| 1231. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | панели |
| 1232. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 34 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1978 | панели |
| 1233. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | панели |
| 1234. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 1235. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1978 | панели |
| 1236. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 1237. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 1238. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 40 | утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1982 | кирпич |
| 1239. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 1240. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 1241. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 1242. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 1243. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | панели |
| 1244. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | панели |
| 1245. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2007 | панели |
| 1246. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 54а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2007 | панели |
| 1247. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 54б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2008 | панели |
| 1248. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 58 | ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1987 | кирпич |
| 1249. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 58 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 1250. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 60 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 1251. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 60 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 1252. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | панели |
| 1253. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 62а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | блоки |
| 1254. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 64 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 1255. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 1256. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 1257. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 66 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 1258. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 1259. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 1260. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 1261. | Г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 8 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 1262. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 1263. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 1264. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1999 | кирпич |
| 1265. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | до 1941 | кирпич |
| 1266. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | до 1941 | кирпич |
| 1267. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | до 1941 | кирпич |
| 1268. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | до 1941 | кирпич |
| 1269. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 26а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 1270. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1949 | кирпич |
| 1271. | Г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 9 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1939 | кирпич |
| 1272. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 1 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 1273. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 1274. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 1275. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | панели |
| 1276. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | панели |
| 1277. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | панели |
| 1278. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | панели |
| 1279. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 1280. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 1974 | панели |
| 1281. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1996 | кирпич |
| 1282. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 14 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1980 - 1983 | кирпич |
| 1283. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1980 - 1983 | кирпич |
| 1284. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 1285. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 14б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 1286. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 14в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 1287. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1999 - 2004 | кирпич |
| 1288. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 - 1976 | кирпич |
| 1289. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 2007 | кирпич |
| 1290. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 17 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2007 | кирпич |
| 1291. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 18/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 1292. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 18/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 1293. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1999 | кирпич |
| 1294. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 1295. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 1296. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 1297. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 4а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 1298. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 4б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 1299. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 1300. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 1301. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 5б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 1302. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 5в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 1303. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 5г | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | панели |
| 1304. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 5д | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1991 | кирпич |
| 1305. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 1306. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 1307. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | панели |
| 1308. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 1309. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 1310. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1969 | панели |
| 1311. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 9б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | панели |
| 1312. | Г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 9в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1973 | панели |
| 1313. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | каркасно-засыпной |
| 1314. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 12 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 1315. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 2010 | кирпич |
| 1316. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 12а | ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2010 | кирпич |
| 1317. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 1318. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2014 | кирпич |
| 1319. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1320. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 1321. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1322. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | каркасно-засыпной |
| 1323. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 1324. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | каркасно-засыпной |
| 1325. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 1326. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2010 | кирпич |
| 1327. | Г. Смоленск, ул. Матросова, д. 9 | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 1328. | Г. Смоленск, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 1329. | Г. Смоленск, ул. Маяковского, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 1330. | Г. Смоленск, ул. Маяковского, д. 5б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 1331. | Г. Смоленск, ул. Минская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1332. | Г. Смоленск, ул. Минская, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1333. | Г. Смоленск, ул. Минская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1334. | Г. Смоленск, ул. Минская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 1335. | Г. Смоленск, ул. Минская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 1336. | Г. Смоленск, ул. Минская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 1337. | Г. Смоленск, ул. Минская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 1338. | Г. Смоленск, ул. Минская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1339. | Г. Смоленск, ул. Минская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1340. | Г. Смоленск, ул. Минская, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 1341. | Г. Смоленск, ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2001 | панели |
| 1342. | Г. Смоленск, ул. Мира, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 1343. | Г. Смоленск, ул. Мира, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1944 | кирпич |
| 1344. | Г. Смоленск, ул. Мира, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 1345. | Г. Смоленск, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 2007 | кирпич |
| 1346. | Г. Смоленск, ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 1347. | Г. Смоленск, ул. Мира, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 1348. | Г. Смоленск, ул. Мира, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 1349. | Г. Смоленск, ул. Мира, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 1350. | Г. Смоленск, ул. Молодежная, д. 12/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 1351. | Г. Смоленск, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 1352. | Г. Смоленск, ул. Молодежная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1353. | Г. Смоленск, ул. Московский Большак, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1354. | Г. Смоленск, ул. Московский Большак, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 1355. | Г. Смоленск, ул. Московский Большак, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1356. | Г. Смоленск, ул. Московский Большак, д. 51а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 1357. | Г. Смоленск, ул. Московский Большак, д. 55а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 1358. | Г. Смоленск, ул. Московское шоссе, д. 140 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1359. | Г. Смоленск, ул. Московское шоссе, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 1360. | Г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1970 | панели |
| 1361. | Г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | панели |
| 1362. | Г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | панели |
| 1363. | Г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 19 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 1364. | Г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 1365. | Г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 21, корпус 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 1366. | Г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 21, корпус 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 1367. | Г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 21, корпус 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1985 | кирпич |
| 1368. | Г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 1369. | Г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 1370. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1371. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1372. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1373. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | панели |
| 1374. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 13а | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1991 | панели |
| 1375. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1991 | панели |
| 1376. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 13б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 1377. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 13в | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1992 | панели |
| 1378. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 13г | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1993 | панели |
| 1379. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 14 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 1380. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1982 | панели |
| 1381. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 1382. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 1383. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 1384. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1968 | панели |
| 1385. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1386. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 2 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2008 | блоки |
| 1387. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2008 | блоки |
| 1388. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | панели |
| 1389. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | панели |
| 1390. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 1391. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 23 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2003 | кирпич |
| 1392. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 2003 | кирпич |
| 1393. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 2003 | кирпич |
| 1394. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 27 | замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 2003 | кирпич |
| 1395. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 29 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2004 - 2005 | кирпич |
| 1396. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2004 - 2005 | кирпич |
| 1397. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 1398. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1399. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 1400. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 1401. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 33 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 1402. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1985 | кирпич |
| 1403. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1404. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1405. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 1406. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1407. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1408. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1409. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 1410. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1411. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 1412. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 29а | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2011 | кирпич |
| 1413. | Г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 1414. | Г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1415. | Г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 1416. | Г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 1417. | Г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 1418. | Г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 6 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 1419. | Г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1949 | каркасно-засыпной |
| 1420. | Г. Смоленск, ул. Нахимсона, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 1421. | Г. Смоленск, ул. Неверовского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 1422. | Г. Смоленск, ул. Нижне-Лермонтовская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2003 - 2005 | кирпич |
| 1423. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2003 | кирпич |
| 1424. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 1425. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1974 | кирпич |
| 1426. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1995 | кирпич |
| 1427. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1428. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 16в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1967 | кирпич |
| 1429. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1430. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 19 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1975 | панели |
| 1431. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | панели |
| 1432. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 1433. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 20 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 1434. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 1435. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 21 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1975 | панели |
| 1436. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1975 | панели |
| 1437. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 21а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | панели |
| 1438. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 21б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2000 | кирпич |
| 1439. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 1440. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 22б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 1441. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 23 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1974 | панели |
| 1442. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1974 | панели |
| 1443. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1444. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 25 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1974 | панели |
| 1445. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1974 | панели |
| 1446. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 25а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1998 | кирпич |
| 1447. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 1448. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 27 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1974 | панели |
| 1449. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1974 | панели |
| 1450. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 27а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2002 | кирпич |
| 1451. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 27а | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2002 | кирпич |
| 1452. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 1453. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1947 | кирпич |
| 1454. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 31 | замена лифтового оборудования | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 1455. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1978 | панели |
| 1456. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 1457. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 32а | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1979 | панели |
| 1458. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | панели |
| 1459. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 34а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1460. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 34б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 1461. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 34в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1987 - 1988 | кирпич |
| 1462. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1463. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 36а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 1464. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | панели |
| 1465. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 38а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1466. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1467. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | панели |
| 1468. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | панели |
| 1469. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 42а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 1470. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 1471. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 1472. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1941 | кирпич |
| 1473. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 47а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1941 | кирпич |
| 1474. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 47б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1932 | кирпич |
| 1475. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 47в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1959 - 1960 | кирпич |
| 1476. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 47г | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 - 1960 | кирпич |
| 1477. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 47д | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1959 - 1960 | кирпич |
| 1478. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 1479. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 1480. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1941 | кирпич |
| 1481. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 1482. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1483. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | панели |
| 1484. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | панели |
| 1485. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1486. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1487. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 61/38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1488. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 1489. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 1490. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 1491. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 1492. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 69а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 1493. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1494. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1990 - 1991 | панели |
| 1495. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 77 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1992 | панели |
| 1496. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1992 | панели |
| 1497. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1993 | панели |
| 1498. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2007 | кирпич |
| 1499. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 1500. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 1501. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 1502. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1503. | Г. Смоленск, ул. Николаева, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 1504. | Г. Смоленск, ул. Новая Слобода-Садки, д. 6а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1505. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 1506. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 1507. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1999 - 2000 | панели |
| 1508. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 3 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2002 | кирпич |
| 1509. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2002 | кирпич |
| 1510. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 3б | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2001 | кирпич |
| 1511. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 3б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2001 | кирпич |
| 1512. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, замена лифтового оборудования, ремонт подвального помещения, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1999 - 2000 | панели |
| 1513. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 4 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1999 - 2000 | панели |
| 1514. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | панели |
| 1515. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | панели |
| 1516. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 7а | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2005 | кирпич |
| 1517. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2005 | кирпич |
| 1518. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 7б | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2005 | кирпич |
| 1519. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 7б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2005 | кирпич |
| 1520. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 9 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2004 - 2005 | кирпич |
| 1521. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2004 - 2005 | кирпич |
| 1522. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 9а | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2009 | кирпич |
| 1523. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 9а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 1524. | Г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, замена лифтового оборудования, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1999 - 2000 | панели |
| 1525. | Г. Смоленск, ул. Ново-Краснофлотская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 1526. | Г. Смоленск, ул. Ново-Краснофлотская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 1527. | Г. Смоленск, ул. Ново-Краснофлотская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 1528. | Г. Смоленск, ул. Ново-Краснофлотская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 1529. | Г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1948 | кирпич |
| 1530. | Г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | до 1917 | кирпич |
| 1531. | Г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 1532. | Г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 1533. | Г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 1534. | Г. Смоленск, ул. Ново-Мопровская, д. 60 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 1535. | Г. Смоленск, ул. Ново-Мопровская, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 1536. | Г. Смоленск, ул. Ново-Мопровская, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 1537. | Г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 38а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 1538. | Г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 1539. | Г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 13 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2008 | кирпич |
| 1540. | Г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 1541. | Г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 1542. | Г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1543. | Г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 1544. | Г. Смоленск, ул. Ногина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 1545. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 1546. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 1979 | панели |
| 1547. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | панели |
| 1548. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 13, корпус 1 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1979 | панели |
| 1549. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 13, корпус 2 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1979 | панели |
| 1550. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 13, корпус 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1979 | панели |
| 1551. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 13, корпус 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1979 | панели |
| 1552. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | панели |
| 1553. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | панели |
| 1554. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 17, корпуса 1, 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1979 | панели |
| 1555. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | панели |
| 1556. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 19, корпус 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | панели |
| 1557. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 19, корпус 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | панели |
| 1558. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 1559. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | панели |
| 1560. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 22 | ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1964 | панели |
| 1561. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 22 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1964 | панели |
| 1562. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 1563. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1993 | панели |
| 1564. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23в | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1996 | кирпич |
| 1565. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | панели |
| 1566. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 24б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1989 | панели |
| 1567. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 24в | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1995 | панели |
| 1568. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 26 | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1993 | панели |
| 1569. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1993 | панели |
| 1570. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 27 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 2006 | кирпич |
| 1571. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 1572. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | панели |
| 1573. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 1574. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 1575. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 1576. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 1577. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 1578. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 1579. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2014 | кирпич |
| 1580. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 1581. | Г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 1975 | панели |
| 1582. | Г. Смоленск, ул. Озерная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1583. | Г. Смоленск, ул. Озерная, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | бревенчатый |
| 1584. | Г. Смоленск, ул. Озерная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 1585. | Г. Смоленск, ул. Озерная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 1586. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 1587. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | кирпич |
| 1588. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1934 | кирпич |
| 1589. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1962 | панели |
| 1590. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 1591. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 1592. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | панели |
| 1593. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1974 | кирпич |
| 1594. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 1595. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 1596. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 1597. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1963 | кирпич |
| 1598. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 1599. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 1600. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 1601. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 1602. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 1603. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1962 | кирпич |
| 1604. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 3б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1605. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 1606. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 40 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | панели |
| 1607. | Г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1608. | Г. Смоленск, ул. Октября, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1609. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 2002 | кирпич |
| 1610. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 13 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2002 | кирпич |
| 1611. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 15 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2003 | кирпич |
| 1612. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2003 | кирпич |
| 1613. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 16 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2003 | кирпич |
| 1614. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2003 | кирпич |
| 1615. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2003 | кирпич |
| 1616. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 17а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2004 | кирпич |
| 1617. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2004 | кирпич |
| 1618. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2004 | кирпич |
| 1619. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2004 | кирпич |
| 1620. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2005 | кирпич |
| 1621. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2004 | кирпич |
| 1622. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 9 | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2009 | кирпич |
| 1623. | Г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 1624. | Г. Смоленск, ул. Островского, д. 2 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 1625. | Г. Смоленск, ул. Островского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 1626. | Г. Смоленск, ул. Островского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 1627. | Г. Смоленск, ул. Островского, д. 5 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 1628. | Г. Смоленск, ул. Островского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 1629. | Г. Смоленск, ул. Островского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 1630. | Г. Смоленск, ул. Островского, д. 7 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1974 | панели |
| 1631. | Г. Смоленск, ул. Островского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1974 | панели |
| 1632. | Г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1980 | кирпич |
| 1633. | Г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 3а | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 1634. | Г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 1635. | Г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 3б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 1636. | Г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 1637. | Г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 1638. | Г. Смоленск, ул. Папанина, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1639. | Г. Смоленск, ул. Папанина, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1640. | Г. Смоленск, ул. Парижской Коммуны, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1882 | кирпич |
| 1641. | Г. Смоленск, ул. Парковая, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1642. | Г. Смоленск, ул. Парковая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1643. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 1644. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 11, корпус 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 1645. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 11, корпуса 3, 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 1646. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 1647. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | панели |
| 1648. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2014 | кирпич |
| 1649. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 15/70 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | панели |
| 1650. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1981 | панели |
| 1651. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 16 | утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 1652. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | панели |
| 1653. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 2/37 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 1654. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 2/37 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1982 | панели |
| 1655. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 22/72 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 1656. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 1657. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 26 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | панели |
| 1658. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1983 | панели |
| 1659. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 1660. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1980 | панели |
| 1661. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | панели |
| 1662. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | панели |
| 1663. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 6 | утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 1664. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1983 | панели |
| 1665. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 1666. | Г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | панели |
| 1667. | Г. Смоленск, ул. Полины Осипенко, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 1668. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1963 | панели |
| 1669. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 100, корпус 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | кирпич |
| 1670. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 100, корпус 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 1671. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 102 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1991 | кирпич |
| 1672. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 104 | замена лифтового оборудования | 2019 - 2023 | 1995 | кирпич |
| 1673. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1995 | кирпич |
| 1674. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 106 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2004 | панели |
| 1675. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 107 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2004 | панели |
| 1676. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 110, корпуса 1, 2 | замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2004 | панели |
| 1677. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 111 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 1678. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 112 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1995 - 2004 | панели |
| 1679. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 113 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | блоки |
| 1680. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2004 | панели |
| 1681. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 115 | замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 1682. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 116 | замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2004 | панели |
| 1683. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 117 | замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2005 | панели |
| 1684. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 118 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1992 | панели |
| 1685. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 118 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1992 | панели |
| 1686. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 119 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 1687. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 120 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1995 | панели |
| 1688. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2004 | панели |
| 1689. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 122 | ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1993 | панели |
| 1690. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 122 | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1993 | панели |
| 1691. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 122 | утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1993 | панели |
| 1692. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 124 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1993 | панели |
| 1693. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 125 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 1694. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 126 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1991 | панели |
| 1695. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 126 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1991 | панели |
| 1696. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 128 | утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1991 | панели |
| 1697. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 128 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1991 | панели |
| 1698. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 130 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2003 | панели |
| 1699. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 130 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2003 | панели |
| 1700. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 132 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2003 | панели |
| 1701. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 132 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2003 | панели |
| 1702. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 134 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2003 | панели |
| 1703. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 134 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2003 | панели |
| 1704. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 136 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2003 | панели |
| 1705. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 136 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2003 | панели |
| 1706. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 138 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2003 | панели |
| 1707. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 138 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2003 | панели |
| 1708. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1709. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1710. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | панели |
| 1711. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | панели |
| 1712. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 1713. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1964 | кирпич |
| 1714. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | панели |
| 1715. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1964 | панели |
| 1716. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | панели |
| 1717. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | панели |
| 1718. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 1719. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 1720. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 1721. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 38а, корпус 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 1722. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 38а, корпус 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 1723. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1724. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 40а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1991 | панели |
| 1725. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 1726. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | панели |
| 1727. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 46а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1987 | панели |
| 1728. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 46б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 1729. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 1730. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1731. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 1732. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 1733. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 52а | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 1734. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 52а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2010 | кирпич |
| 1735. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | панели |
| 1736. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 1737. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | панели |
| 1738. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 60 | замена лифтового оборудования | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 1739. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1978 | панели |
| 1740. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 1741. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 1742. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1977 | панели |
| 1743. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 68а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 1744. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 1745. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | панели |
| 1746. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | панели |
| 1747. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | панели |
| 1748. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | панели |
| 1749. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | панели |
| 1750. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 1751. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 1752. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 1753. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 92 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 1754. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 1755. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 96 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 1756. | Г. Смоленск, ул. Попова, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1987 | панели |
| 1757. | Г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 1/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 1758. | Г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1759. | Г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1760. | Г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 1761. | Г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 1762. | Г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 6/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 1763. | Г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1997 | кирпич |
| 1764. | Г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 2004 | кирпич |
| 1765. | Г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1766. | Г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 9/27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1957 | кирпич |
| 1767. | Г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1937 | кирпич |
| 1768. | Г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 10 | замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2005 | кирпич |
| 1769. | Г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1994 | кирпич |
| 1770. | Г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 11а | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2002 | кирпич |
| 1771. | Г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2002 | кирпич |
| 1772. | Г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1773. | Г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 1774. | Г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, замена лифтового оборудования, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1993 | кирпич |
| 1775. | Г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 1776. | Г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 1777. | Г. Смоленск, ул. Пролетарская, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1778. | Г. Смоленск, ул. Пролетарская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1779. | Г. Смоленск, ул. Пролетарская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1780. | Г. Смоленск, ул. Рабочая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1781. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1782. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 1783. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1784. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1785. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 1786. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1787. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1788. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1968 | блоки |
| 1789. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | блоки |
| 1790. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | блоки |
| 1791. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 1792. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | блоки |
| 1793. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | блоки |
| 1794. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1795. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 1796. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 1797. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1798. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 1799. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 1800. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1801. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1802. | Г. Смоленск, ул. Радищева, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1803. | Г. Смоленск, ул. Раевского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | панели |
| 1804. | Г. Смоленск, ул. Раевского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1979 | кирпич |
| 1805. | Г. Смоленск, ул. Раевского, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 1806. | Г. Смоленск, ул. Раевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | панели |
| 1807. | Г. Смоленск, ул. Раевского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 1808. | Г. Смоленск, ул. Раевского, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 1809. | Г. Смоленск, ул. Раевского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1810. | Г. Смоленск, ул. Раевского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 1811. | Г. Смоленск, ул. Раевского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 1812. | Г. Смоленск, ул. Ракитная, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 1813. | Г. Смоленск, ул. Ракитная, д. 22б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 1814. | Г. Смоленск, ул. Ракитная, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 1815. | Г. Смоленск, ул. Ракитная, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 1816. | Г. Смоленск, ул. Реввоенсовета, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1817. | Г. Смоленск, ул. Реввоенсовета, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1818. | Г. Смоленск, ул. Реввоенсовета, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 1819. | Г. Смоленск, ул. Реввоенсовета, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1820. | Г. Смоленск, ул. Реввоенсовета, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1821. | Г. Смоленск, ул. Реввоенсовета, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1822. | Г. Смоленск, ул. Реввоенсовета, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1937 | кирпич |
| 1823. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 1824. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | панели |
| 1825. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1969 | панели |
| 1826. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1976 | кирпич |
| 1827. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 2007 | кирпич |
| 1828. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 14а | замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2007 | кирпич |
| 1829. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 1830. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 1831. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 17а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 1832. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 17б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 1833. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 1834. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1967 | кирпич |
| 1835. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 2/54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | панели |
| 1836. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 1837. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | панели |
| 1838. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 1839. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1967 | панели |
| 1840. | Г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | панели |
| 1841. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 1 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1973 | панели |
| 1842. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1973 | панели |
| 1843. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 1844. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 11а | замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 2005 | панели |
| 1845. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 11б | ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2006 | панели |
| 1846. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 11б | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2006 | панели |
| 1847. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 11в | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2006 | панели |
| 1848. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 11в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2006 | панели |
| 1849. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 1850. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | панели |
| 1851. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 1852. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 1853. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 1854. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 20г | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2004 | кирпич |
| 1855. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 21 | утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | панели |
| 1856. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 21 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1978 | панели |
| 1857. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 23 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 1858. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 1859. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | панели |
| 1860. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | панели |
| 1861. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | панели |
| 1862. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 30а | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2004 | кирпич |
| 1863. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 30б | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2004 | кирпич |
| 1864. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 30в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2005 | кирпич |
| 1865. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 30г | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2005 | кирпич |
| 1866. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 30д | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 1867. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | панели |
| 1868. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 32 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2006 | кирпич |
| 1869. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 1870. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 32а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2005 | кирпич |
| 1871. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 32б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 1872. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 32в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 1873. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 32г | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 1874. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 1875. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2006 | кирпич |
| 1876. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 34а | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2005 | кирпич |
| 1877. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 1878. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2001 - 2002 | кирпич |
| 1879. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 38а | замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 2004 | кирпич |
| 1880. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 1881. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1997 | панели |
| 1882. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 1883. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1997 | кирпич |
| 1884. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 1885. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 46 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2002 | панели |
| 1886. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2002 | панели |
| 1887. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 48 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 2002 | панели |
| 1888. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2002 | панели |
| 1889. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 1890. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 49а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2005 | панели |
| 1891. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 1892. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | панели |
| 1893. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | панели |
| 1894. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | панели |
| 1895. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 50 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1997 | панели |
| 1896. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1997 | панели |
| 1897. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 1898. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 1899. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 1900. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 53 | ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 1901. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 1902. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 57 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2008 | кирпич |
| 1903. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2008 | кирпич |
| 1904. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 57а | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 1905. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 57а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2010 | кирпич |
| 1906. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 1907. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 59а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2010 | панели |
| 1908. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 6 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 1909. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 1910. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1994 | панели |
| 1911. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 61а | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2009 | блоки |
| 1912. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 61а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2009 | блоки |
| 1913. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 1914. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 64, корпус 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | панели |
| 1915. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 65, корпус 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 1916. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 65/1 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 1917. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 66 | замена лифтового оборудования | 2019 - 2023 | 1996 | панели |
| 1918. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1996 | панели |
| 1919. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 67 | утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1988 | панели |
| 1920. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 1921. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 6а, корпус 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | панели |
| 1922. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1972 | панели |
| 1923. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1996 | кирпич |
| 1924. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1997 | панели |
| 1925. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 1926. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2002 | панели |
| 1927. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 1928. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 79, корпус 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 1929. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 79, корпус 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 1930. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 79/1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 1931. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 79/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1990 | панели |
| 1932. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1991 | панели |
| 1933. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 87 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1997 | кирпич |
| 1934. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 87 | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1997 | кирпич |
| 1935. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 1936. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 89а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 2010 | кирпич |
| 1937. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 89а | ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2010 | кирпич |
| 1938. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 89а | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 1939. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | панели |
| 1940. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 91/1 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 1941. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 91/2 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 1942. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 9а, корпус 1 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 2007 | панели |
| 1943. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 9а, корпус 1 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2007 | панели |
| 1944. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 9а, корпус 2 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2007 | панели |
| 1945. | Г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 9а, корпус 2 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 2007 | панели |
| 1946. | Г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 1947. | Г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 1948. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1976 | кирпич |
| 1949. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 1950. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 17 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 1951. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 1952. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 1953. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 22а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 1954. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 24 | замена лифтового оборудования | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 1955. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1975 | кирпич |
| 1956. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 24а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 1957. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 1958. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 26а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 1959. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 1960. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 31а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1961. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 33а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 1962. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1971 | панели |
| 1963. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1982 | панели |
| 1964. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 44а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1991 | панели |
| 1965. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 1966. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 1967. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1968. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 54а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1969. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1970. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 56а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 1971. | Г. Смоленск, ул. Седова, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1972. | Г. Смоленск, ул. Смоленская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1973. | Г. Смоленск, ул. Смоленская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | каркасно-засыпной |
| 1974. | Г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, корпус 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 1975. | Г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, корпус 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 1976. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 1977. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 105б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1992 | панели |
| 1978. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 107 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1979. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 108 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1980. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 109 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 1981. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 109а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 1982. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 109б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | панели |
| 1983. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 109в | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1975 | панели |
| 1984. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 109в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | панели |
| 1985. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 109г | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 1986. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 110 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 1987. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 111 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 1988. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 111а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1989. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 111б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1990. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 111в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 1991. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 112 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 1992. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 116, корпус 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 1993. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 116, корпус 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 1994. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 116, корпус 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 1995. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 116, корпус 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 1996. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 116а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 1997. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 116б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 1998. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 1999. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 2000. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1944 | кирпич |
| 2001. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 2002. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | панели |
| 2003. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 82а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 2004. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 2005. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2006. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 86а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 2005 | панели |
| 2007. | Г. Смоленск, ул. Соболева, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2008. | Г. Смоленск, ул. Социалистическая, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 2009. | Г. Смоленск, ул. Социалистическая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 2010. | Г. Смоленск, ул. Социалистическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 2011. | Г. Смоленск, ул. Социалистическая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1980 | кирпич |
| 2012. | Г. Смоленск, ул. Социалистическая, д. 7 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 2013. | Г. Смоленск, ул. Социалистическая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2014. | Г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 2015. | Г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д. 20/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 2016. | Г. Смоленск, ул. Средне-Лермонтовская, д. 29 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1980 | кирпич |
| 2017. | Г. Смоленск, ул. Средне-Профинтерновская, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | бревенчатый |
| 2018. | Г. Смоленск, ул. Станционная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1976 | панели |
| 2019. | Г. Смоленск, ул. Станционная, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2020. | Г. Смоленск, ул. Станционная, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 2021. | Г. Смоленск, ул. Станционная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2022. | Г. Смоленск, ул. Станционная, д. 4/259 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 2023. | Г. Смоленск, ул. Станционная, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2024. | Г. Смоленск, ул. Станционная, д. 8б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 2025. | Г. Смоленск, ул. Студенческая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1952 | кирпич |
| 2026. | Г. Смоленск, ул. Строгань, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2014 | кирпич |
| 2027. | Г. Смоленск, ул. Строгань, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 2028. | Г. Смоленск, ул. Строгань, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | шлаковый |
| 2029. | Г. Смоленск, ул. Строгань, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1977 | кирпич |
| 2030. | Г. Смоленск, ул. Строгань, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1982 | кирпич |
| 2031. | Г. Смоленск, ул. Строгань, д. 7 | замена лифтового оборудования | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 2032. | Г. Смоленск, ул. Строгань, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1983 | кирпич |
| 2033. | Г. Смоленск, ул. Строгань, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1996 | кирпич |
| 2034. | Г. Смоленск, ул. Строителей, д. 10/11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 2035. | Г. Смоленск, ул. Строителей, д. 12/14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 2036. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 2037. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2038. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2039. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 10б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1989 | кирпич |
| 2040. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 10в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1994 | кирпич |
| 2041. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 2042. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 15а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 2043. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 2044. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2005 | блоки |
| 2045. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 2046. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 1в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1993 - 1995 | кирпич |
| 2047. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 2048. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 2049. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1995 | кирпич |
| 2050. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1992 | кирпич |
| 2051. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1997 - 1998 | кирпич |
| 2052. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 22б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1999 - 2003 | кирпич |
| 2053. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 23 | ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1986 | кирпич |
| 2054. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | кирпич |
| 2055. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1948 | кирпич |
| 2056. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 2057. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 2058. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 2059. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 5/11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2060. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 2061. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1992 - 1995 | кирпич |
| 2062. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 6б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1983 - 1985 | кирпич |
| 2063. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1958 | кирпич |
| 2064. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 8б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 2065. | Г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 2066. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 2067. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 19 | замена лифтового оборудования, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2001 | кирпич |
| 2068. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 2001 | кирпич |
| 2069. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1941 | кирпич |
| 2070. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1948 | бревенчатый |
| 2071. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1997 | кирпич |
| 2072. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1994 | кирпич |
| 2073. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1987 - 1992 | кирпич |
| 2074. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1929 | кирпич |
| 2075. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 2003 | кирпич |
| 2076. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | до 1941 | кирпич |
| 2077. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2007 | кирпич |
| 2078. | Г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 2079. | Г. Смоленск, ул. Тимирязева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 2080. | Г. Смоленск, ул. Тимирязева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 2081. | Г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 11 | замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2005 | кирпич |
| 2082. | Г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 2083. | Г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 2084. | Г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 2085. | Г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1996 | кирпич |
| 2086. | Г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 2087. | Г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 2088. | Г. Смоленск, ул. Трудовая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2089. | Г. Смоленск, ул. Трудовая, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2090. | Г. Смоленск, ул. Трудовая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2007 | кирпич |
| 2091. | Г. Смоленск, ул. Трудовая, д. 2а | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2007 | кирпич |
| 2092. | Г. Смоленск, ул. Трудовая, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2007 | кирпич |
| 2093. | Г. Смоленск, ул. Трудовая, д. 4 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2006 | кирпич |
| 2094. | Г. Смоленск, ул. Трудовая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 2095. | Г. Смоленск, ул. Тургенева, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1993 | панели |
| 2096. | Г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1941 | кирпич |
| 2097. | Г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 2098. | Г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 2099. | Г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 2100. | Г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 2101. | Г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1947 | кирпич |
| 2102. | Г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2103. | Г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 2104. | Г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 2105. | Г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 2106. | Г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | до 1917 | кирпич |
| 2107. | Г. Смоленск, ул. Ударников, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2008 | панели |
| 2108. | Г. Смоленск, ул. Ударников, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2008 | панели |
| 2109. | Г. Смоленск, ул. Ударников, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | панели |
| 2110. | Г. Смоленск, ул. Ударников, д. 34а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | панели |
| 2111. | Г. Смоленск, ул. Ударников, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | панели |
| 2112. | Г. Смоленск, ул. Ударников, д. 36а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | панели |
| 2113. | Г. Смоленск, ул. Ударников, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | панели |
| 2114. | Г. Смоленск, ул. Ударников, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2013 | панели |
| 2115. | Г. Смоленск, ул. Ударников, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2013 | панели |
| 2116. | Г. Смоленск, ул. Ударников, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2013 | панели |
| 2117. | Г. Смоленск, ул. Ударников, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | панели |
| 2118. | Г. Смоленск, ул. Ударников, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | панели |
| 2119. | Г. Смоленск, ул. Ударников, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | панели |
| 2120. | Г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 2121. | Г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1992 | кирпич |
| 2122. | Г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2123. | Г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 15б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1994 | кирпич |
| 2124. | Г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 2125. | Г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 2126. | Г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 2127. | Г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2128. | Г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2129. | Г. Смоленск, ул. Урожайная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 2130. | Г. Смоленск, ул. Урожайная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 2131. | Г. Смоленск, ул. Фаянсовая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 2132. | Г. Смоленск, ул. Фаянсовая, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 2133. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | кирпич |
| 2134. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 2135. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 2136. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2137. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1948 | каркасно-засыпной |
| 2138. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | панели |
| 2139. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 2140. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 2141. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 2142. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 2143. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 2144. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2145. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2146. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 34а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2147. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 36а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2148. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 2149. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 38а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 2150. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 38а | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2008 | кирпич |
| 2151. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 2152. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 39а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1991 | кирпич |
| 2153. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 2154. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 42а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 2155. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1935 | кирпич |
| 2156. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 49 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1936 | кирпич |
| 2157. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 2158. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2159. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 2160. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 2161. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 2162. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 58а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 2163. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 2164. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 60 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 2165. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 2166. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 2167. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 2168. | Г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 2169. | Г. Смоленск, ул. Фурманова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2170. | Г. Смоленск, ул. Фурманова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2171. | Г. Смоленск, ул. Фурманова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1946 | бетон |
| 2172. | Г. Смоленск, ул. Фурманова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 2173. | Г. Смоленск, ул. Фурманова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 2174. | Г. Смоленск, ул. Фурманова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 2175. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1956 | кирпич |
| 2176. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1947 | шлаковый |
| 2177. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1948 | шлакоблочный |
| 2178. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 2179. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 13б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2180. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 13в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 2181. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 2182. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2183. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 18/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2184. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2185. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 20/1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1948 | кирпич |
| 2186. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1948 | кирпич |
| 2187. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 2188. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1953 | кирпич |
| 2189. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1953 | кирпич |
| 2190. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 2191. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1958 | шлаковый |
| 2192. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1961 | кирпич |
| 2193. | Г. Смоленск, ул. Центральная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 2194. | Г. Смоленск, ул. Циолковского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1996 | кирпич |
| 2195. | Г. Смоленск, ул. Циолковского, д. 2/14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1996 | кирпич |
| 2196. | Г. Смоленск, ул. Циолковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 2005 | кирпич |
| 2197. | Г. Смоленск, ул. Чапаева, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1995 | кирпич |
| 2198. | Г. Смоленск, ул. Чапаева, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 2199. | Г. Смоленск, ул. Чапаева, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1948 | кирпич |
| 2200. | Г. Смоленск, ул. Чапаева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1958 | кирпич |
| 2201. | Г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 10/18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 2202. | Г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 2203. | Г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 7/20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1996 | кирпич |
| 2204. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1995 | панели |
| 2205. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2206. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 2207. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2208. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2209. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2210. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 2211. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2212. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 2213. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 2214. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | блоки |
| 2215. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | блоки |
| 2216. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | блоки |
| 2217. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 2218. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 2219. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 2220. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2221. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 6а | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 2222. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2223. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2224. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 8а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 2225. | Г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2226. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 2227. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2228. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2229. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 11б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2230. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2231. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 2232. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1994 | кирпич |
| 2233. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 15б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2234. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2235. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 2236. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2237. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2238. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 18б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 2239. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 18в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2240. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1940 | кирпич |
| 2241. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2242. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2243. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 20в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 2244. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 20г | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 2245. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2246. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2247. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 22б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2248. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 22в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2249. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2250. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2251. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 24а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2252. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 24б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2253. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 24в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2254. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 25 | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2006 - 2011 | кирпич |
| 2255. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2006 - 2011 | кирпич |
| 2256. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2257. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 26а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2258. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 26б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2259. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 2260. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 2261. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 2262. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 2263. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 2264. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 2265. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 2266. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1937 | кирпич |
| 2267. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 2268. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 2269. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1990 - 1993 | кирпич |
| 2270. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1938 | кирпич |
| 2271. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 2272. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2273. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 8б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2274. | Г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 2275. | Г. Смоленск, ул. Чехова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2276. | Г. Смоленск, ул. Чехова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 2277. | Г. Смоленск, ул. Чехова, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2278. | Г. Смоленск, ул. Чехова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2279. | Г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2280. | Г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 2281. | Г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 2282. | Г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | бревенчатый |
| 2283. | Г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 7 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 2284. | Г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1976 | кирпич |
| 2285. | Г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 9 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 2286. | Г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1972 | кирпич |
| 2287. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 1/35 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 2002 | кирпич |
| 2288. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 1/35 | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2002 | кирпич |
| 2289. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1999 | кирпич |
| 2290. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 2291. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 4 | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2012 | кирпич |
| 2292. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 42 | замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1985 | кирпич |
| 2293. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных сетей | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 2294. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1984 | кирпич |
| 2295. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 44 | замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 2296. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | панели |
| 2297. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | панели |
| 2298. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | панели |
| 2299. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 2300. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 54а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | панели |
| 2301. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 2302. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | панели |
| 2303. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 2304. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1966 | панели |
| 2305. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 2306. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 64 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | панели |
| 2307. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных сетей | 2034 - 2038 | 1966 | панели |
| 2308. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 65а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 2309. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | панели |
| 2310. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 2311. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 67а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 2312. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | панели |
| 2313. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 2314. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1967 | кирпич |
| 2315. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 2316. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 2317. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 73а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 2318. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 73б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 2319. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 73в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 2320. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 73г | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 2321. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 2322. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 2323. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2324. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 2325. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 2326. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 84/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 2327. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 2328. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 91а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | панели |
| 2329. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 91б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | панели |
| 2330. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 91г | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 2331. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 2332. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 93а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 2333. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 93б | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 2334. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 93в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 2335. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 93г | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 2336. | Г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 93д | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 2337. | Г. Смоленск, ул. Шейна, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1994 | кирпич |
| 2338. | Г. Смоленск, ул. Шейна, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1992 | кирпич |
| 2339. | Г. Смоленск, ул. Шолохова, д. 4 | замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 2340. | Г. Смоленск, ул. Шолохова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 2010 | кирпич |
| 2341. | Г. Смоленск, ул. Шолохова, д. 4 | ремонт крыши | 2029 - 2033 | 2010 | кирпич |
| 2342. | Г. Смоленск, ул. Шолохова, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 2343. | Г. Смоленск, ул. Шоссейная, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2344. | Г. Смоленск, ул. Шоссейная, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2345. | Г. Смоленск, ул. Шоссейная, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2346. | Г. Смоленск, ул. Шоссейная, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2347. | Г. Смоленск, ул. Щорса, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 2348. | Г. Смоленск, ул. Щорса, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | панели |
| 2349. | Г. Смоленск, ул. Щорса, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 2350. | Г. Смоленск, ул. Щорса, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 2351. | Г. Смоленск, ул. Щорса, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 2352. | Г. Смоленск, ул. Щорса, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 2353. | Г. Смоленск, ул. Щорса, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | панели |
| 2354. | Г. Смоленск, ул. Щорса, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | панели |
| 2355. | Г. Смоленск, ул. Щорса, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 2356. | Г. Смоленск, ул. Щорса, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | панели |
| 2357. | Г. Смоленск, ул. Щорса, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | панели |
| 2358. | Г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 2359. | Г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1951 | кирпич |
| 2360. | Г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 2361. | Г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1998 | кирпич |
| 2362. | Г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2006 - 2008 | кирпич |
| 2363. | Г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 2364. | Г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 2365. | Г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | шлаковый |
| 2366. | Г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1949 | каркасно-засыпной |
| 2367. | Г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 2368. | Г. Смоленск, ул. Энергетиков, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | панели |
| 2369. | Г. Смоленск, ул. Энергетиков, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | панели |
| 2370. | Г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 1/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1974 | кирпич |
| 2371. | Г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 11/12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 2372. | Г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 - 1985 | кирпич |
| 2373. | Г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 2374. | Г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 2 | замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2007 | кирпич |
| 2375. | Г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 2007 | кирпич |
| 2376. | Г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 2377. | Г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 5 | ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 2378. | Г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 2379. | Г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Г. Гагарин, пер. Крупской, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1991 | кирпич |
| 2. | Г. Гагарин, пер. Крупской, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1991 | кирпич |
| 3. | Г. Гагарин, пер. Мелиоративный, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1983 | кирпич |
| 4. | Г. Гагарин, пер. Мелиоративный, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 5. | Г. Гагарин, пер. Мелиоративный, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2028 - 2033 | 1979 | кирпич |
| 6. | Г. Гагарин, пер. Мелиоративный, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 7. | Г. Гагарин, пер. Молодежный, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1990 | панели |
| 8. | Г. Гагарин, пр. Первомайский, д. 4а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2028 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 9. | Г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1989 | панели |
| 10. | Г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1988 | панели |
| 11. | Г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1986 - 1987 | панели |
| 12. | Г. Гагарин, пер. Студенческий, д. 7а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 13. | Г. Гагарин, пер. Хвойный, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1990 | панели |
| 14. | Г. Гагарин, пер. Хлебный, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | неизвестно | кирпич |
| 15. | Г. Гагарин, пр. Воинский, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1980 | кирпич |
| 16. | Г. Гагарин, пр. МСО, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 17. | Г. Гагарин, пр. МСО, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 18. | Г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 10 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 19. | Г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 2 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1957 | кирпич |
| 20. | Г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 4 | утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 21. | Г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 22. | Г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 8 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| 23. | Г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 24. | Г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 25. | Г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 26. | Г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | панели |
| 27. | Г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1971 | кирпич |
| 28. | Г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 29. | Г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 | ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1966 | кирпич |
| 30. | Г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12/2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 31. | Г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 32. | Г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 33. | Г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1957 | кирпич |
| 34. | Г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1962 | кирпич |
| 35. | Г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 36. | Г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 37. | Г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 38. | Г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 39. | Г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 40. | Г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 41. | Г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 42. | Г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 43. | Г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 7а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 44. | Г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 45. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 10, корпус 1 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1982 | кирпич |
| 46. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 10, корпус 2 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1982 | кирпич |
| 47. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 10, корпус 3 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1986 | кирпич |
| 48. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 49. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1983 | кирпич |
| 50. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 21/2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 51. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 52. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 25 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 53. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 54. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 31 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1966 | кирпич |
| 55. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 33/1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1964 | кирпич |
| 56. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 41 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1999 | кирпич |
| 57. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1975 | кирпич |
| 58. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 60 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 59. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 64 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 60. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 66 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 61. | Г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 7/1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1961 | кирпич |
| 62. | Г. Гагарин, ул. Герцена набережная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1989 | бревенчатый |
| 63. | Г. Гагарин, ул. Герцена, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1970 | кирпич |
| 64. | Г. Гагарин, ул. Герцена, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1964 | кирпич |
| 65. | Г. Гагарин, ул. Герцена, д. 48 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1979 | бревенчатый |
| 66. | Г. Гагарин, ул. Герцена, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 67. | Г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1962 | кирпич |
| 68. | Г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1964 | кирпич |
| 69. | Г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 88 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1995 | кирпич |
| 70. | Г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 91 | утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1964 | кирпич |
| 71. | Г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 93 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1954 | кирпич |
| 72. | Г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 98 | утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1965 | кирпич |
| 73. | Г. Гагарин, ул. Заводская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1991 | кирпич |
| 74. | Г. Гагарин, ул. Каплунова, д. 2 | утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1975 | кирпич |
| 75. | Г. Гагарин, ул. Каплунова, д. 4 | утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1975 | кирпич |
| 76. | Г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 52 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1986 | ж/б панели |
| 77. | Г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 54а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2024 | 1990 | ж/б панели |
| 78. | Г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 79. | Г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 56а | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1994 | кирпич |
| 80. | Г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 59а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1991 | кирпич |
| 81. | Г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 71 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1997 | кирпич |
| 82. | Г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 74 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 83. | Г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1980 | панели |
| 84. | Г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 76 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 85. | Г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1979 | панели |
| 86. | Г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 91 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 87. | Г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 93 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 88. | Г. Гагарин, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1964 | кирпич |
| 89. | Г. Гагарин, ул. Ленина, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1962 | кирпич |
| 90. | Г. Гагарин, ул. Ленина, д. 61 | утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | бревенчатый |
| 91. | Г. Гагарин, ул. Ленина, д. 65 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1987 | бревенчатый |
| 92. | Г. Гагарин, ул. Ленина, д. 75 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1980 | кирпич |
| 93. | Г. Гагарин, ул. Ленина, д. 77 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 94. | Г. Гагарин, ул. Ленина, д. 81 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 95. | Г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 11, корпус 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1977 | кирпич |
| 96. | Г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 11, корпус 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 97. | Г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 18а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 98. | Г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 99. | Г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1985 | кирпич |
| 100. | Г. Гагарин, ул. Льва Толстого, д. 4 | утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | кирпич |
| 101. | Г. Гагарин, ул. Матросова, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 102. | Г. Гагарин, ул. Матросова, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1986 | кирпич |
| 103. | Г. Гагарин, ул. Матросова, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 104. | Г. Гагарин, ул. Матросова, д. 17 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 105. | Г. Гагарин, ул. Матросова, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1988 | кирпич |
| 106. | Г. Гагарин, ул. Матросова, д. 21 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1989 | кирпич |
| 107. | Г. Гагарин, ул. Матросова, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 108. | Г. Гагарин, ул. Матросова, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 109. | Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 110. | Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1991 | ж/б панели |
| 111. | Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1991 | ж/б панели |
| 112. | Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1991 | панели |
| 113. | Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1995 | ж/б панели |
| 114. | Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1997 | панели |
| 115. | Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1993 | ж/б панели |
| 116. | Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1992 | ж/б панели |
| 117. | Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 118. | Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 119. | Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 120. | Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 121. | Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 8 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 122. | Г. Гагарин, ул. Мира, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1988 | панели |
| 123. | Г. Гагарин, ул. Мира, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1981 | панели |
| 124. | Г. Гагарин, ул. Мира, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1987 | кирпич |
| 125. | Г. Гагарин, ул. Мира, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1989 | кирпич |
| 126. | Г. Гагарин, ул. Мира, д. 1а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1989 | кирпич |
| 127. | Г. Гагарин, ул. Мира, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1996 | панели |
| 128. | Г. Гагарин, ул. Мира, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 129. | Г. Гагарин, ул. Мира, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1984 | панели |
| 130. | Г. Гагарин, ул. Мира, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 131. | Г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1987 | кирпич |
| 132. | Г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 133. | Г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 134. | Г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1971 | кирпич |
| 135. | Г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 136. | Г. Гагарин, ул. Новая, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1988 | кирпич |
| 137. | Г. Гагарин, ул. Новая, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1988 | кирпич |
| 138. | Г. Гагарин, ул. Новая, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2012 | ЮСБИ-плита |
| 139. | Г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1962 | кирпич |
| 140. | Г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 141. | Г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 142. | Г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 143. | Г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1986 | кирпич |
| 144. | Г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 145. | Г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 146. | Г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 147. | Г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 148. | Г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 149. | Г. Гагарин, ул. Пролетарская, д. 42 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1989 | кирпич |
| 150. | Г. Гагарин, ул. Пролетарская, д. 44 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 151. | Г. Гагарин, ул. Пролетарская, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 152. | Г. Гагарин, ул. Пушкина, д. 5, корпус 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2019 - 2023 | 1991 | кирпич |
| 153. | Г. Гагарин, ул. Пушкина, д. 5, корпус 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2019 - 2023 | 1991 | кирпич |
| 154. | Г. Гагарин, ул. Пушная, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 155. | Г. Гагарин, ул. Пушная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 156. | Г. Гагарин, ул. Пушная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 157. | Г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1993 | кирпич |
| 158. | Г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1997 | кирпич |
| 159. | Г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1990 | кирпич |
| 160. | Г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1990 | кирпич |
| 161. | Г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 79 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 162. | Г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1992 | кирпич |
| 163. | Г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 90 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 164. | Г. Гагарин, ул. Советская набережная, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1989 | бревенчатый |
| 165. | Г. Гагарин, ул. Советская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1988 | бревенчатый |
| 166. | Г. Гагарин, ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1978 | бревенчатый |
| 167. | Г. Гагарин, ул. Советская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1979 | кирпично-бревенчатый |
| 168. | Г. Гагарин, ул. Советская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1985 | бревенчатый |
| 169. | Г. Гагарин, ул. Советская, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1978 | бревенчатый |
| 170. | Г. Гагарин, ул. Советская, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1994 | кирпич |
| 171. | Г. Гагарин, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1989 | кирпич |
| 172. | Г. Гагарин, ул. Советская, д. 66 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | неизвестно | бревенчатый |
| 173. | Г. Гагарин, ул. Советская, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1980 | бревенчатый |
| 174. | Г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1992 | кирпич |
| 175. | Г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 176. | Г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 177. | Г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 178. | Г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 179. | Г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1993 | кирпич |
| 180. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2007 | кирпич |
| 181. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1978 | кирпич |
| 182. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 183. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 151а, корпус 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 184. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 151а, корпус 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 185. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 157 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1989 | панели |
| 186. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 159 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1988 | панели |
| 187. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 161 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | панели |
| 188. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 163 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1979 | панели |
| 189. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 163а | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1980 | панели |
| 190. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 165 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1978 | панели |
| 191. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 165а | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1981 | панели |
| 192. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 167 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1978 | панели |
| 193. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 167а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1980 | панели |
| 194. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 28 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 195. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1995 | кирпич |
| 196. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 3а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 2005 | кирпич |
| 197. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1968 | кирпич |
| 198. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 40 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 199. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 44 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1980 | кирпич |
| 200. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 46 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1987 | кирпич |
| 201. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 48 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1995 | кирпич |
| 202. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1994 | кирпич |
| 203. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 204. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 - 2012 | кирпич |
| 205. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 74 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1989 - 1993 | панели |
| 206. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 80 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1985 | ж/б панели |
| 207. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 82 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1980 | панели |
| 208. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 84 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1980 | панели |
| 209. | Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1979 | панели |
| 210. | Г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1995 | кирпич |
| 211. | Г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 212. | Г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, д. 4а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1982 | кирпич |
| 213. | Г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 214. | Г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 215. | Г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 216. | Г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 217. | Г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 218. | Г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 9а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 219. | Дер. Величково, ул. Западная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 220. | Дер. Величково, ул. Западная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 221. | Дер. Ельня, ул. Воднева, д. 1 | утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1977 | панели |
| 222. | Дер. Ельня, ул. Комсомольская, д. 27 | утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 223. | Дер. Ельня, ул. Комсомольская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1978 | панели |
| 224. | Дер. Ельня, ул. Октябрьская, д. 1 | утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1989 | панели |
| 225. | Дер. Ельня, ул. Октябрьская, д. 2 | утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1980 | панели |
| 226. | Дер. Ельня, ул. Октябрьская, д. 3 | утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1980 | панели |
| 227. | Дер. Ельня, ул. Школьная, д. 1 | утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 228. | Дер. Ельня, ул. Школьная, д. 2 | утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 229. | Дер. Ельня, ул. Школьная, д. 3 | утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 230. | Дер. Ельня, ул. Школьная, д. 4 | утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 231. | Дер. Клушино, ул. Молодежная, д. 1 | ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 2009 | панели |
| 232. | Дер. Клушино, ул. Молодежная, д. 10 | ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 233. | Дер. Клушино, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 234. | Дер. Клушино, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 235. | Дер. Клушино, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1977 | панели |
| 236. | Дер. Клушино, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 237. | Дер. Клушино, ул. Молодежная, д. 7 | ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 | панели |
| 238. | Дер. Клушино, ул. Молодежная, д. 8 | ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 239. | Дер. Клушино, ул. Молодежная, д. 9 | ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 | панели |
| 240. | Дер. Мамоново, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 241. | Дер. Мамоново, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 242. | Дер. Никольское, ул. Центральная, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1970 | панели |
| 243. | Дер. Никольское, ул. Центральная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1970 | панели |
| 244. | Дер. Никольское, ул. Центральная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1970 | панели |
| 245. | Дер. Никольское, ул. Центральная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 246. | Дер. Никольское, ул. Центральная, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 247. | Дер. Никольское, ул. Центральная, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 248. | Дер. Никольское, ул. Центральная, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 249. | Дер. Никольское, ул. Центральная, д. 27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 250. | Дер. Никольское, ул. Центральная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 251. | Дер. Никольское, ул. Центральная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 252. | Дер. Никольское, ул. Центральная, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 253. | Дер. Петушки, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1980 | блоки |
| 254. | Дер. Петушки, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1980 | блоки |
| 255. | Дер. Покров, ул. Центральная, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 256. | Дер. Покров, ул. Центральная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 257. | Дер. Покров, ул. Центральная, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| 258. | Дер. Покров, пер. Молодежный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 259. | Дер. Покров, пер. Молодежный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 260. | Дер. Покров, пер. Первомайский, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 261. | Дер. Покров, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 262. | Дер. Поличня, ул. Новая, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 263. | Дер. Поличня, ул. Новая, д. 16а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 264. | Дер. Поличня, ул. Новая, д. 16б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 265. | Дер. Родоманово, ул. Мира, д. 1 | ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 266. | Дер. Родоманово, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 267. | Дер. Родоманово, ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 268. | Дер. Родоманово, ул. Мира, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 269. | Дер. Родоманово, ул. Новая, д. 1 | ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 270. | Дер. Родоманово, ул. Советская, д. 1 | ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 271. | Дер. Родоманово, ул. Советская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 272. | Дер. Родоманово, ул. Советская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 273. | Дер. Родоманово, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 274. | Дер. Родоманово, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 275. | Дер. Родоманово, ул. Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 276. | Дер. Родоманово, ул. Советская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1980 | кирпич |
| 277. | Дер. Староселье, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1978 | панели |
| 278. | Дер. Староселье, д. 11а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 279. | Дер. Усилительный Пункт (Сверчково), д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 280. | Дер. Усилительный Пункт (Сверчково), д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 281. | Дер. Усилительный Пункт (Сверчково), д. 14б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 282. | Дер. Юрино, ул. Центральная, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 283. | Дер. Юрино, ул. Центральная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 284. | Дер. Юрино, ул. Центральная, д. 6 | ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 285. | Дер. Юрино, ул. Центральная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 286. | Дер. Юрино, ул. Центральная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 287. | Пос. Благодатное, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | до 1941 | панели |
| 288. | С. Баскаково, ул. Административная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | бревенчатый |
| 289. | С. Баскаково, ул. Административная, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1962 | бревенчатый |
| 290. | С. Карманово, мкрн. Западный, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1989 | панели |
| 291. | С. Карманово, мкрн. Западный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1990 | панели |
| 292. | С. Карманово, мкрн. Западный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1994 | панели |
| 293. | С. Карманово, мкрн. Западный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1993 | кирпич |
| 294. | С. Карманово, мкрн. Западный, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1993 | панели |
| 295. | С. Карманово, ул. Августовская, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 296. | С. Карманово, ул. Августовская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 297. | С. Карманово, ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 298. | С. Карманово, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 299. | С. Карманово, ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1979 | кирпич |
| 300. | С. Карманово, ул. Мира, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 301. | С. Карманово, ул. Мира, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 302. | С. Карманово, ул. Молодежная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 303. | С. Карманово, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 304. | С. Карманово, ул. Пролетарская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1983 | кирпич |
| 305. | С. Карманово, ул. Пролетарская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1984 | панели |
| 306. | С. Карманово, ул. Пролетарская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | до 1941 | панели |
| 307. | С. Карманово, ул. Пролетарская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1997 | кирпич |
| 308. | С. Карманово, ул. Пролетарская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 309. | С. Карманово, ул. Пролетарская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1996 | кирпич |
| 310. | С. Карманово, ул. Пролетарская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 311. | С. Карманово, ул. Пролетарская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 312. | С. Карманово, ул. Пролетарская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 313. | С. Карманово, ул. Пролетарская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1984 | панели |
| 314. | С. Карманово, ул. Пролетарская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 315. | С. Карманово, ул. Самохина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 316. | С. Карманово, ул. Советская, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1969 | кирпич |
| 317. | С. Карманово, ул. Советская, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1968 | кирпич |
| 318. | С. Карманово, ул. Советская, д. 50 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | до 1941 | кирпич |
| 319. | С. Карманово, ул. Советская, д. 50а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | до 1941 | кирпич |
| 320. | С. Карманово, ул. Советская, д. 52 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | до 1941 | кирпич |
| 321. | С. Карманово, ул. Торфяников, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | до 1941 | кирпич |
| 322. | С. Пречистое, ул. Молодежная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 323. | С. Пречистое, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 324. | С. Пречистое, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 325. | С. Пречистое, ул. Парковая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1969 | кирпич |
| 326. | С. Пречистое, ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1969 | кирпич |
| 327. | С. Пречистое, ул. Центральная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1969 | кирпич |
| 328. | С. Пречистое, ул. Центральная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1969 | кирпич |
| 329. | С. Серго-Ивановское, ул. Заводская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 330. | С. Серго-Ивановское, ул. Заводская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 331. | С. Серго-Ивановское, ул. Заводская, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 332. | С. Серго-Ивановское, ул. Заводская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 333. | С. Серго-Ивановское, ул. Заводская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1980 | блоки |
| 334. | С. Серго-Ивановское, ул. Заводская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 335. | С. Серго-Ивановское, ул. Заводская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 336. | С. Серго-Ивановское, ул. Заводская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 337. | С. Серго-Ивановское, ул. Заводская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 338. | С. Серго-Ивановское, ул. Энергетиков, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1974 | блоки |
| 339. | С. Токарево, пер. Новый, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1989 | панели |
| 340. | С. Токарево, пер. Новый, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1989 | панели |
| 341. | С. Токарево, ул. Центральная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 342. | С. Токарево, ул. Центральная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 343. | С. Токарево, ул. Центральная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 344. | С. Токарево, ул. Центральная, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 345. | С. Токарево, ул. Центральная, д. 14/2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1984 | панели |
| 346. | С. Токарево, ул. Центральная, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 347. | С. Токарево, ул. Центральная, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 348. | С. Токарево, ул. Центральная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 349. | С. Токарево, ул. Центральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Дер. Березкино, д. б/н | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 2. | Дер. Добромино, ул. Железнодорожная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 3. | Дер. Добромино, ул. Железнодорожная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 4. | Дер. Добромино, ул. Центральная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 5. | С. Глинка, пер. Смоленский, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 6. | С. Глинка, пер. Смоленский, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1947 | кирпич |
| 7. | С. Глинка, ул. Ленина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1949 | кирпич |
| 8. | С. Глинка, ул. Ленина, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1987 | кирпич |
| 9. | С. Глинка, ул. Ленина, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1987 | кирпич |
| 10. | С. Глинка, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 11. | С. Глинка, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 12. | С. Глинка, ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1987 | кирпич |
| 13. | С. Глинка, ул. Мира, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Г. Демидов, пр. Суворовский, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 2. | Г. Демидов, пр. Суворовский, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 3. | Г. Демидов, пр. Суворовский, д. 14 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 4. | Г. Демидов, пр. Суворовский, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 5. | Г. Демидов, пр. Суворовский, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 6. | Г. Демидов, ул. Вакарина, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 7. | Г. Демидов, ул. Вакарина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 8. | Г. Демидов, ул. Витебская, д. 25 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 9. | Г. Демидов, ул. Витебская, д. 8 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 10. | Г. Демидов, ул. Витебская, д. 8а | ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1990 | кирпич |
| 11. | Г. Демидов, ул. Гуреевская, д. 166 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 12. | Г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 14 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 13. | Г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 21 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 14. | Г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 23 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 15. | Г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 25 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 16. | Г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 27 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 17. | Г. Демидов, ул. Кооперативная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 18. | Г. Демидов, ул. Кузнецова, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 19. | Г. Демидов, ул. Кузнецова, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 20. | Г. Демидов, ул. Кузнецова, д. 27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 21. | Г. Демидов, ул. Мареевская, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 22. | Г. Демидов, ул. Мареевская, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 23. | Г. Демидов, ул. Мареевская, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 24. | Г. Демидов, ул. Матюшова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 25. | Г. Демидов, ул. Мелиоративная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 26. | Г. Демидов, ул. Мелиоративная, д. 1а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1988 | кирпич |
| 27. | Г. Демидов, ул. Мелиоративная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 28. | Г. Демидов, ул. Мира, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 29. | Г. Демидов, ул. Мира, д. 11а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 30. | Г. Демидов, ул. Мира, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | панели |
| 31. | Г. Демидов, ул. Мира, д. 25 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 32. | Г. Демидов, ул. Мира, д. 27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 33. | Г. Демидов, ул. Мира, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1985 | кирпич |
| 34. | Г. Демидов, ул. Нахаевская, д. 54а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1991 | кирпич |
| 35. | Г. Демидов, ул. Просвещения, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 36. | Г. Демидов, ул. Просвещения, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 37. | Г. Демидов, ул. Просвещения, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | блоки |
| 38. | Г. Демидов, ул. Просвещения, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 39. | Г. Демидов, ул. Руднянская, д. 147 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 40. | Г. Демидов, ул. Руднянская, д. 147а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 41. | Г. Демидов, ул. Руднянская, д. 147б | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 42. | Г. Демидов, ул. Руднянская, д. 63 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 43. | Г. Демидов, ул. Руднянская, д. 66 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 44. | Г. Демидов, ул. Садовая, д. 2а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | бревенчатый |
| 45. | Г. Демидов, ул. Садовая, д. 3 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 46. | Г. Демидов, ул. Садовая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 47. | Г. Демидов, ул. Советская, д. 72 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1989 | кирпич |
| 48. | Г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1986 | кирпич |
| 49. | Г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1986 | кирпич |
| 50. | Г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 51. | Г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 52. | Г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 53. | Г. Демидов, ул. Хренова, д. 14 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 54. | Г. Демидов, ул. Хренова, д. 14а | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 55. | Г. Демидов, ул. Хренова, д. 14б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1987 | кирпич |
| 56. | Г. Демидов, ул. Хренова, д. 16а | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1988 | панели |
| 57. | Г. Демидов, ул. Хренова, д. 20 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 58. | Г. Демидов, ул. Хренова, д. 22 | ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1990 | кирпич |
| 59. | Г. Демидов, ул. Хренова, д. 22а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1997 | кирпич |
| 60. | Г. Демидов, ул. Хренова, д. 7 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1978 | блоки |
| 61. | Г. Демидов, ул. Юбилейная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1980 | панели |
| 62. | Дер. Центральная Усадьба, ул. Акатовская, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 63. | Пос. Пржевальское, ул. Курортная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 64. | Пос. Пржевальское, ул. Курортная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1991 | панели |
| Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1979 | панели |
| 2. | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1984 | кирпич |
| 3. | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1992 | кирпич |
| 4. | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 5. | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 16б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 6. | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2019 - 2023 | 1990 | кирпич |
| 7. | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2а | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 8. | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2аа | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2029 - 2033 | 1977 | кирпич |
| 9. | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2б | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 10. | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1990 | панели |
| 11. | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 12. | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 4 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 13. | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 6а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 14. | Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 6б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 15. | Г. Дорогобуж, ул. ДОС, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1983 | панели |
| 16. | Г. Дорогобуж, ул. ДОС, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | панели |
| 17. | Г. Дорогобуж, ул. ДОС, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 18. | Г. Дорогобуж, ул. ДОС, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 19. | Г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 20. | Г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1954 | кирпич |
| 21. | Г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 22. | Г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 23. | Г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 24. | Г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 25. | Г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 26. | Г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1970 | кирпич |
| 27. | Г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 22а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1972 | кирпич |
| 28. | Г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 22б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1975 | кирпич |
| 29. | Г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 24 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 30. | Г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1968 | кирпич |
| 31. | Г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 26а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1972 | кирпич |
| 32. | Г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 28 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 33. | Г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 30 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1974 | кирпич |
| 34. | Г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 32 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1975 | кирпич |
| 35. | Г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 34 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1979 | кирпич |
| 36. | Г. Дорогобуж, ул. Комсомольская, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1970 | кирпич |
| 37. | Г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 17 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2029 - 2033 | 1967 | кирпич |
| 38. | Г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 2 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 39. | Г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 40. | Г. Дорогобуж, ул. Ленина, д. 75 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 41. | Г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 42. | Г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 34 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2029 - 2033 | 1980 | кирпич |
| 43. | Г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 38 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | панели |
| 44. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 10 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 45. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 12 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 46. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 47. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 48. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | панели |
| 49. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1986 | кирпич |
| 50. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 24 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 51. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1983 | панели |
| 52. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 28 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 53. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 32 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 54. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 34 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 1985 | панели |
| 55. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 36 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 56. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 38 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 57. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 47 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1989 | панели |
| 58. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 59. | Г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 8 | ремонт крыши, утепление фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 60. | Г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 11 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 61. | Г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 15 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 62. | Г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 17 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 63. | Г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 19 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 64. | Г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 65. | Г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 29 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 66. | Г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 31 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 67. | Г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 35 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 68. | Г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 37 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1983 | кирпич |
| 69. | Г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 11 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 70. | Г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 13 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 71. | Г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 15 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 72. | Г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1987 | панели |
| 73. | Г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 74. | Г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 75. | Г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1988 | панели |
| 76. | Г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1993 | панели |
| 77. | Г. Дорогобуж, ул. Свердлова, 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1989 | панели |
| 78. | Г. Дорогобуж, ул. Свердлова, 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1989 | панели |
| 79. | Г. Дорогобуж, ул. Седова, д. 43 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 80. | Г. Дорогобуж, ул. Седова, д. 47а | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 81. | Г. Дорогобуж, ул. Симоновой, д. 121 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 82. | Г. Дорогобуж, ул. Урицкого, д. 35 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 83. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1990 | панели |
| 84. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 34 | ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1986 | кирпич |
| 85. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 36 | ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1984 | кирпич |
| 86. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 38 | ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1986 | кирпич |
| 87. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 88. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 40 | ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1979 | кирпич |
| 89. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 41 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2034 - 2038 | 1990 | кирпич |
| 90. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 42 | ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1982 | кирпич |
| 91. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 43 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2034 - 2038 | 1990 | кирпич |
| 92. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 43а | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2034 - 2038 | 1990 | кирпич |
| 93. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 44 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2034 - 2038 | 1993 | кирпич |
| 94. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 45 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1977 | кирпич |
| 95. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 46 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2034 - 2038 | 1993 | кирпич |
| 96. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 48 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2034 - 2038 | 1994 | кирпич |
| 97. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 98. | Г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 99. | Дер. Васино, ул. Парковая, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 100. | Дер. Кузино, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 101. | Дер. Кузино, ул. Молодежная, д. 7 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 102. | Дер. Кузино, ул. Садовая, д. 1 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 103. | Дер. Каськово, ул. Парковая, д. 11 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 104. | Дер. Шаломино, ул. Молодежная, д. 21 | утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1992 | блоки |
| 105. | Дер. Шаломино, ул. Молодежная, д. 22 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1992 | блоки |
| 106. | Дер. Шаломино, ул. Молодежная, д. 23 | ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1990 | блоки |
| 107. | Дер. Шаломино, ул. Молодежная, д. 24 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1990 | блоки |
| 108. | Дер. Шаломино, ул. Молодежная, д. 25 | ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1992 | блоки |
| 109. | Дер. Шаломино, ул. Молодежная, д. 26 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1990 | блоки |
| 110. | Дер. Слойково, ул. Центральная, д. 21 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 111. | Дер. Слойково, ул. Центральная, д. 23 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 112. | Дер. Слойково, ул. Центральная, д. 29 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 113. | Пос. Верхнеднепровский, пер. Днепровский, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 114. | Пос. Верхнеднепровский, пер. Днепровский, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 115. | Пос. Верхнеднепровский, пер. Днепровский, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 116. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 117. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 118. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1983 | кирпич |
| 119. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 120. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 12а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1977 | кирпич |
| 121. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1983 | кирпич |
| 122. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 123. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 124. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1976 | блоки |
| 125. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 126. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1978 | блоки |
| 127. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 1983 | блоки |
| 128. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1981 | блоки |
| 129. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1982 | блоки |
| 130. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 131. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1986 | кирпич |
| 132. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 133. | Пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1979 | кирпич |
| 134. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Дорогобужская, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 135. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Дорогобужская, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 136. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 137. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 138. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 139. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 140. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 141. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 142. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1966 | блоки |
| 143. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 144. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 25 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 145. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 29 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1974 | кирпич |
| 146. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 147. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 31 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1978 | кирпич |
| 148. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 33 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1980 | кирпич |
| 149. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 35 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1980 | кирпич |
| 150. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 151. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 152. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 153. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 154. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 155. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 156. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 157. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1961 | кирпич |
| 158. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 10а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 159. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 160. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 161. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 162. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 163. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 14а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2012 | кирпич |
| 164. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 165. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 166. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 167. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 168. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 169. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 170. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 171. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 172. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 173. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 174. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 175. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 176. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 177. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1978 | кирпич |
| 178. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 179. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 180. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 181. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 182. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 183. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1959 | кирпич |
| 184. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 185. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 186. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1971 | блоки |
| 187. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1971 | блоки |
| 188. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 28 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 189. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 30 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 190. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 32 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1975 | блоки |
| 191. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 34 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1975 | блоки |
| 192. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 36 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1978 | кирпич |
| 193. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 38 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1978 | кирпич |
| 194. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 195. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 40 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1979 | кирпич |
| 196. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 42 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1980 | блоки |
| 197. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 44 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1982 | кирпич |
| 198. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 199. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 7а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 200. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Первомайская, д. 2а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1997 | кирпич |
| 201. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 202. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 203. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 204. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 205. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 206. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1957 | кирпич |
| 207. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 208. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 209. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1979 | кирпич |
| 210. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1982 | кирпич |
| 211. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 212. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1957 | кирпич |
| 213. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1958 | кирпич |
| 214. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1958 | кирпич |
| 215. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 216. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 217. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 1а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1989 | кирпич |
| 218. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 4а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1996 | кирпич |
| 219. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 2020 | кирпич |
| 220. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 6а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1993 | кирпич |
| 221. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1992 | кирпич |
| 222. | Пос. Верхнеднепровский, ул. Школьная, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1994 | блоки |
| 223. | С. Алексино, ул. Беговая, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 224. | С. Алексино, ул. Беговая, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 225. | С. Алексино, ул. Беговая, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 226. | С. Алексино, ул. Беговая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 227. | С. Алексино, ул. Беговая, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 228. | С. Алексино, ул. Беговая, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 229. | С. Алексино, ул. Центральная, д. 16 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 230. | С. Алексино, ул. Центральная, д. 18 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 231. | С. Алексино, ул. Центральная, д. 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 232. | С. Алексино, ул. Центральная, д. 21 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 233. | С. Алексино, ул. Центральная, д. 23 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 37/40 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 2. | Г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 45 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 3. | Г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 69/46 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 4. | Г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 70/48 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 5. | Г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 86 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1990 | кирпич |
| 6. | Г. Духовщина, ул. Глинки, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 7. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 10 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 8. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 9. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 14 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1990 | кирпич |
| 10. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1995 | кирпич |
| 11. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1978 | кирпич |
| 12. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 2б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 13. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 50а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1986 | кирпич |
| 14. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 15. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 7а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 16. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 7б | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1989 | кирпич |
| 17. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 18. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 19. | Г. Духовщина, ул. Горького, д. 9а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1985 | кирпич |
| 20. | Г. Духовщина, ул. Исаковского, д. 45 | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 21. | Г. Духовщина, ул. Исаковского, д. 47 | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 22. | Г. Духовщина, ул. Исаковского, д. 49 | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 23. | Г. Духовщина, ул. Исаковского, д. 51 | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 24. | Г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, д. 50 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 25. | Г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, д. 51а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1990 | кирпич |
| 26. | Г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, д. 54 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 27. | Г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, д. 62 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 28. | Г. Духовщина, ул. Карла Маркса, д. 47/54 | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 29. | Г. Духовщина, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1981 | блоки |
| 30. | Г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1985 | кирпич |
| 31. | Г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1985 | кирпич |
| 32. | Г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 33. | Г. Духовщина, ул. Луначарского, д. 13 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 34. | Г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 49 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 35. | Г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 53 | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 36. | Г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 55/40 | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 37. | Г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 56 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 38. | Г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 57/13 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 39. | Г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 59 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 40. | Г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 63 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 41. | Г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 65/14 | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 42. | Г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 76/16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 43. | Г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 94 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1979 | кирпично-бревенчатый |
| 44. | Г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 69 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1988 | блоки |
| 45. | Г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 78/58 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1987 | кирпич |
| 46. | Г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 80/59 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 47. | Дер. Береснево, ул. Лесная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | реконструирован в 1982 | кирпич |
| 48. | Дер. Береснево, ул. Лесная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | реконструирован в 1982 | кирпич |
| 49. | Дер. Береснево, ул. Приозерная, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | реконструирован в 1982 | кирпич |
| 50. | Дер. Береснево, ул. Приозерная, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | реконструирован в 1982 | кирпич |
| 51. | Дер. Булгаково, ул. Центральная, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 52. | Пос. Озерный, ст. Сошно, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 53. | Пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 14а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1983 | блоки |
| 54. | Пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | блоки |
| 55. | Пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 16а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 56. | Пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1994 | кирпич |
| 57. | Пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1995 | кирпич |
| 58. | Пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | панели |
| 59. | Пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 60. | Пос. Озерный, ул. Ленина, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 61. | Пос. Озерный, ул. Ленина, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1980 | кирпич |
| 62. | Пос. Озерный, ул. Ленина, д. 3/3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 63. | Пос. Озерный, ул. Ленина, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 64. | Пос. Озерный, ул. Ленина, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 65. | Пос. Озерный, ул. Ленина, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 66. | Пос. Озерный, ул. Ленина, д. 9/1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 67. | Пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1994 | кирпич |
| 68. | Пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 69. | Пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1986 | кирпич |
| 70. | Пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 14а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 71. | Пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 72. | Пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 73. | Пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 74. | Пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 75. | Пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 18б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 76. | Пос. Озерный, ул. Парковая, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 77. | Пос. Озерный, ул. Строителей, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 78. | Пос. Озерный, ул. Строителей, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 79. | Пос. Озерный, ул. Строителей, д. 12/5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 80. | Пос. Озерный, ул. Строителей, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1975 | блоки |
| 81. | Пос. Озерный, ул. Строителей, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1986 | панели |
| 82. | Пос. Озерный, ул. Строителей, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1988 | кирпич |
| 83. | Пос. Озерный, ул. Строителей, д. 19а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1986 | панели |
| 84. | Пос. Озерный, ул. Строителей, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1993 | кирпич |
| 85. | Пос. Озерный, ул. Строителей, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1976 | блоки |
| 86. | Пос. Озерный, ул. Строителей, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1984 | блоки |
| 87. | С. Пречистое, пер. 2-й Октябрьский, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 88. | С. Пречистое, пер. 3-й Октябрьский, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 89. | С. Пречистое, ул. Школьная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 90. | С. Пречистое, ул. Школьная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1996 | панели |
| 2. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1996 | панели |
| 3. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1996 | панели |
| 4. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1996 | панели |
| 5. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1996 | панели |
| 6. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1996 | панели |
| 7. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1996 | панели |
| 8. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1996 | панели |
| 9. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1996 | панели |
| 10. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1996 | панели |
| 11. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1996 | панели |
| 12. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1996 | панели |
| 13. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1996 | панели |
| 14. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1996 | панели |
| 15. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1996 | панели |
| 16. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1996 | панели |
| 17. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1996 | панели |
| 18. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1996 | панели |
| 19. | Г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1996 | панели |
| 20. | Г. Ельня, пер. Смоленский, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 21. | Г. Ельня, пер. Смоленский, д. 4а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1992 | кирпич |
| 22. | Г. Ельня, ул. Вокзальная, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1967 | кирпич |
| 23. | Г. Ельня, ул. Гвардейская, д. 54а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 24. | Г. Ельня, ул. Гвардейская, д. 75 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 25. | Г. Ельня, ул. Говорова, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 26. | Г. Ельня, ул. Говорова, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 27. | Г. Ельня, ул. Говорова, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 28. | Г. Ельня, ул. Говорова, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 29. | Г. Ельня, ул. Говорова, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 30. | Г. Ельня, ул. Говорова, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1988 | кирпич |
| 31. | Г. Ельня, ул. Гусева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 32. | Г. Ельня, ул. Дорогобужский большак, д. 18а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 33. | Г. Ельня, ул. Зеленая, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 34. | Г. Ельня, ул. Интернациональная, д. 40а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 35. | Г. Ельня, ул. Интернациональная, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| 36. | Г. Ельня, ул. Интернациональная, д. 56 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 37. | Г. Ельня, ул. Капитанова, д. 37 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 38. | Г. Ельня, ул. Капитанова, д. 38 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1991 | кирпич |
| 39. | Г. Ельня, ул. Капитанова, д. 39 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 40. | Г. Ельня, ул. Капитанова, д. 39а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 41. | Г. Ельня, ул. Капитанова, д. 40 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 42. | Г. Ельня, ул. Кировская, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1988 | кирпич |
| 43. | Г. Ельня, ул. Красноармейская, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1965 | кирпич |
| 44. | Г. Ельня, ул. Красноармейская, д. 16а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 45. | Г. Ельня, ул. Красноармейская, д. 17 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 46. | Г. Ельня, ул. Ленина, д. 106 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 47. | Г. Ельня, ул. Ленина, д. 31/36 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 48. | Г. Ельня, ул. Ленина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1982 | кирпич |
| 49. | Г. Ельня, ул. Ленина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1990 | блоки |
| 50. | Г. Ельня, ул. Ленина, д. 39 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1990 | кирпич |
| 51. | Г. Ельня, ул. Ленина, д. 51/61 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 52. | Г. Ельня, ул. Ленина, д. 55 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 53. | Г. Ельня, ул. Ленина, д. 59 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1991 | кирпич |
| 54. | Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 55. | Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 56. | Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 57. | Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 58. | Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 2а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 59. | Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 60. | Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 61. | Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 62. | Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 63. | Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 64. | Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 65. | Г. Ельня, ул. Молодежная, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1986 | кирпич |
| 66. | Г. Ельня, ул. Октябрьская, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 67. | Г. Ельня, ул. Октябрьская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 68. | Г. Ельня, ул. Ольги Ржевской, д. 63 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1990 | кирпич |
| 69. | Г. Ельня, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1994 | кирпич |
| 70. | Г. Ельня, ул. Первомайская, д. 10/27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 71. | Г. Ельня, ул. Первомайская, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1960 | кирпич |
| 72. | Г. Ельня, ул. Первомайская, д. 40 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1966 | кирпич |
| 73. | Г. Ельня, ул. Первомайская, д. 47 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1959 | кирпич |
| 74. | Г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1950 | кирпич |
| 75. | Г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1979 | кирпич |
| 76. | Г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 35/16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1978 | кирпич |
| 77. | Г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 51/36 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1958 | кирпич |
| 78. | Г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 72 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1979 | кирпич |
| 79. | Г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 74 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1980 | кирпич |
| 80. | Г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 76 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 81. | Г. Ельня, ул. Садовая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1966 | кирпич |
| 82. | Г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1966 | кирпич |
| 83. | Г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1959 | кирпич |
| 84. | Г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 28 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| 85. | Г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 30 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| 86. | Г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 38 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1992 | кирпич |
| 87. | Г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 40 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1992 | кирпич |
| 88. | Г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 42 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1980 | блоки |
| 89. | Г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 44 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1980 | кирпич |
| 90. | Г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1992 | блоки |
| 91. | Г. Ельня, ул. Советская, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1964 | кирпич |
| 92. | Г. Ельня, ул. Советская, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 93. | Г. Ельня, ул. Советская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1963 | кирпич |
| 94. | Г. Ельня, ул. Советская, д. 23а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 95. | Г. Ельня, ул. Советская, д. 25 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1967 | кирпич |
| 96. | Г. Ельня, ул. Советская, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 97. | Г. Ельня, ул. Советская, д. 28/12 | ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1974 | кирпич |
| 98. | Г. Ельня, ул. Советская, д. 36/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 99. | Г. Ельня, ул. Советская, д. 45 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1962 | кирпич |
| 100. | Г. Ельня, ул. Советская, д. 47/16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1961 | кирпич |
| 101. | Г. Ельня, ул. Советская, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 102. | Г. Ельня, ул. Строительная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1973 | кирпич |
| 103. | Г. Ельня, ул. Строительная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 104. | Г. Ельня, ул. Энгельса, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1980 | кирпич |
| 105. | Г. Ельня, ул. Энгельса, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1987 | кирпич |
| 106. | Г. Ельня, ул. Энгельса, д. 19 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 107. | Г. Ельня, ул. Энгельса, д. 30 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1976 | блоки |
| 108. | Г. Ельня, ул. Энгельса, д. 32 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1967 | кирпич |
| 109. | Г. Ельня, ул. Энгельса, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1969 | кирпич |
| 110. | Г. Ельня, ул. Энгельса, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1988 | бревенчатый |
| 111. | Г. Ельня, ул. Энгельса, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1964 | кирпич |
| 112. | Г. Ельня, ул. Энгельса, д. 9/33 | ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1972 | кирпич |
| Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области | | | | | |
| 1. | С. Ершичи, ул. Ленина, д. 44 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 2. | С. Ершичи, ул. Ленина, д. 44а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1988 | кирпич |
| 3. | С. Ершичи, ул. Ленина, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 4. | С. Ершичи, ул. Ленина, д. 80 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 5. | С. Ершичи, ул. Ленина, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 6. | С. Ершичи, ул. Ленина, д. 82 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 7. | С. Ершичи, ул. Ленина, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1987 | кирпич |
| 8. | С. Ершичи, ул. Ленина, д. 84 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1987 | кирпич |
| 9. | С. Ершичи, ул. Ленина, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1986 | кирпич |
| 10. | С. Ершичи, ул. Ленина, д. 88 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 11. | С. Ершичи, ул. Луговая, д. 10 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1985 | кирпич |
| 12. | С. Ершичи, ул. Луговая, д. 10а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 1988 | кирпич |
| 13. | С. Ершичи, ул. Луговая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 14. | С. Ершичи, ул. Луговая, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 15. | С. Ершичи, ул. Луговая, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 16. | С. Ершичи, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 17. | С. Ершичи, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 18. | С. Ершичи, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 19. | С. Ершичи, ул. Молодежная, д. 7 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 20. | С. Ершичи, ул. Низинская, д. 27а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 21. | С. Ершичи, ул. Низинская, д. 27б | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 22. | С. Ершичи, ул. Новая, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 23. | С. Ершичи, ул. Озернова, д. 19 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 1996 | кирпич |
| 24. | С. Ершичи, ул. Озернова, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 25. | С. Ершичи, ул. Озернова, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 26. | С. Ершичи, ул. Понятовская, д. 21а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 1996 | кирпич |
| 27. | С. Ершичи, ул. Советская, д. 10 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 28. | С. Ершичи, ул. Советская, д. 13 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 29. | С. Ершичи, ул. Советская, д. 16 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 30. | С. Ершичи, ул. Сосновая, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 31. | С. Ершичи, ул. Сосновая, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 32. | С. Ершичи, ул. Сосновая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 33. | С. Ершичи, ул. Сосновая, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 34. | С. Ершичи, ул. Сосновая, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 35. | С. Ершичи, ул. Сосновая, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1988 | кирпич |
| 36. | С. Ворга, пер. Первомайский, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1980 | кирпич |
| 37. | С. Ворга, пер. Первомайский, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 38. | С. Ворга, ул. Октябрьская, д. 7 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Дер. Вачково, ул. Надвинская, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1961 | блоки |
| 2. | Дер. Вачково, ул. Надвинская, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1961 | кирпич |
| 3. | Дер. Вачково, ул. Первомайская, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1976 | кирпич |
| 4. | Дер. Вачково, ул. Первомайская, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1961 | блоки |
| 5. | Дер. Каменка, ул. Магистральная, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 6. | Дер. Каменка, ул. Магистральная, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 7. | Дер. Каменка, ул. Магистральная, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 8. | Дер. Каменка, ул. Магистральная, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 9. | Дер. Каменка, ул. Магистральная, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 10. | Дер. Каменка, ул. Магистральная, д. 6/2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 11. | Дер. Каменка, ул. Магистральная, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 12. | Дер. Каменка, ул. Магистральная, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 13. | Дер. Каменка, ул. Магистральная, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 14. | Дер. Каменка, ул. Садовая, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1966 | кирпич |
| 15. | Дер. Каменка, ул. Садовая, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1985 | панели |
| 16. | Дер. Каменка, ул. Садовая, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1985 | панели |
| 17. | Дер. Каменка, ул. Центральная, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 18. | Дер. Каменка, ул. Центральная, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 19. | Дер. Каменка, ул. Школьная, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1962 | кирпич |
| 20. | Дер. Каменка, ул. Школьная, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1963 | кирпич |
| 21. | Дер. Мольково, ул. Административная, д. 11/2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1964 | кирпич |
| 22. | Дер. Пищулино, ул. Льнозаводская, д. 31 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1966 | кирпич |
| 23. | Дер. Пищулино, ул. Льнозаводская, д. 50а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 24. | Дер. Пищулино, ул. Льнозаводская, д. 51 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1960 | кирпич |
| 25. | Дер. Пищулино, ул. Школа-интернат, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1956 | кирпич |
| 26. | Дер. Пищулино, ул. Школа-интернат, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1956 | кирпич |
| 27. | Дер. Приселье, д. б/н | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1956 | кирпич |
| 28. | Дер. Смогири, д. б/н | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1983 | панели |
| 29. | Дер. Титково, ул. Центральная, д. 36 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1969 | кирпич |
| 30. | Дер. Титково, ул. Центральная, д. 38 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 31. | Дер. Тюшино, ул. Северная, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1984 | кирпич |
| 32. | Дер. Тюшино, ул. Цветочная, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 33. | Дер. Тюшино, ул. Цветочная, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1973 | кирпич |
| 34. | Дер. Тюшино, ул. Цветочная, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1971 | кирпич |
| 35. | Дер. Тюшино, ул. Центральная, д. 87 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1967 | кирпич |
| 36. | Дер. Тюшино, ул. Центральная, д. 89 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 37. | Дер. Тюшино, ул. Центральная, д. 90 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 38. | Дер. Шокино, ул. Молодежная, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 39. | Дер. Шокино, ул. Молодежная, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 40. | Дер. Шокино, ул. Молодежная, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 41. | Дер. Шокино, ул. Молодежная, д. 13 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1982 | кирпич |
| 42. | Дер. Шокино, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1982 | кирпич |
| 43. | Дер. Шокино, ул. Молодежная, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1979 | кирпич |
| 44. | Пос. Кардымово, пер. Предбазарный, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1991 | панели |
| 45. | Пос. Кардымово, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1990 | кирпич |
| 46. | Пос. Кардымово, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1978 | кирпич |
| 47. | Пос. Кардымово, ул. Каменка, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 48. | Пос. Кардымово, ул. Каменка, д. 13 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 49. | Пос. Кардымово, ул. Каменка, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1991 | панели |
| 50. | Пос. Кардымово, ул. Каменка, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 51. | Пос. Кардымово, ул. Коммунистическая, д. 1а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 52. | Пос. Кардымово, ул. Коммунистическая, д. 1б | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1979 | панели |
| 53. | Пос. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 18 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1991 | панели |
| 54. | Пос. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 25 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 55. | Пос. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 27 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 56. | Пос. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 29 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 57. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 33 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 58. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 35 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 59. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 37 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 60. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 43 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1974 | кирпич |
| 61. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 47 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1971 | кирпич |
| 62. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 47 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1972 | кирпич |
| 63. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 50 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 64. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 52 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 65. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 53 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 66. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 54 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 67. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 55 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1983 | кирпич |
| 68. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 56 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 69. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 57 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1992 | кирпич |
| 70. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 60 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 71. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 62 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1987 | кирпич |
| 72. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 63 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 73. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 64 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1983 | кирпич |
| 74. | Пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 68 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1990 | бревенчатый |
| 75. | Пос. Кардымово, ул. Марьинская, д. 2а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1988 | кирпич |
| 76. | Пос. Кардымово, ул. Октябрьская, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | каркасно-засыпной |
| 77. | Пос. Кардымово, ул. Октябрьская, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 78. | Пос. Кардымово, ул. Советская, д. 24 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 79. | Пос. Кардымово, ул. Социалистическая, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1983 | кирпич |
| 80. | Пос. Кардымово, ул. Социалистическая, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 81. | Пос. Кардымово, ул. Социалистическая, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 82. | Пос. Кардымово, ул. Социалистическая, д. 5а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1986 | кирпич |
| 83. | Пос. Кардымово, ул. Социалистическая, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1987 | кирпич |
| 84. | Пос. Кардымово, ул. Социалистическая, д. 7а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1987 | кирпич |
| 85. | Пос. Кардымово, ул. Социалистическая, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1983 | кирпич |
| 86. | Пос. Кардымово, ул. Школьная, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 87. | Пос. Кардымово, ул. Школьная, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1986 | кирпич |
| 88. | Ст. Духовская, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1953 | кирпич |
| 89. | Ст. Духовская, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1960 | кирпич |
| 90. | Ст. Духовская, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 91. | Ст. Духовская, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Дер. Белеи, ул. Центральная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 2. | Дер. Викторово, ул. Свободы, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 3. | Дер. Викторово, ул. Свободы, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1963 | кирпич |
| 4. | Дер. Викторово, ул. Свободы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 5. | Дер. Викторово, ул. Свободы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1962 | кирпич |
| 6. | Дер. Викторово, ул. Свободы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1964 | кирпич |
| 7. | Дер. Гусино, Старый кирпичный завод, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 8. | Дер. Гусино, ул. Вокзальная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 9. | Дер. Гусино, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 10. | Дер. Гусино, ул. Молодежная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1980 | панели |
| 11. | Дер. Гусино, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 12. | Дер. Гусино, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1983 | панели |
| 13. | Дер. Гусино, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1988 | панели |
| 14. | Дер. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1973 | панели |
| 15. | Дер. Гусино, ул. Октябрьская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 16. | Дер. Гусино, ул. Октябрьская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | панели |
| 17. | Дер. Гусино, ул. Октябрьская, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 18. | Дер. Гусино, ул. Октябрьская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1988 | панели |
| 19. | Дер. Гусино, ул. Октябрьская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1993 | бревенчатый |
| 20. | Дер. Гусино, ул. Октябрьская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1993 | бревенчатый |
| 21. | Дер. Гусино, ул. П/Я, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1979 | панели |
| 22. | Дер. Гусино, ул. П/Я, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 23. | Дер. Гусино, ул. П/Я, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1998 | кирпич |
| 24. | Дер. Гусино, ул. Первомайская, д. 21а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 25. | Дер. Гусино, ул. Пролетарская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 26. | Дер. Гусино, ул. Советская, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 27. | Дер. Гусино, ул. Советская, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, подвальных помещений, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 28. | Дер. Зюзьки, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1967 | кирпич |
| 29. | Дер. Зюзьки, ул. Центральная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 30. | Дер. Липово, ул. Дорожная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | брусчатый, обложенный кирпичом |
| 31. | Дер. Лонница, ул. Мира, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 32. | Дер. Лонница, ул. Мира, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 33. | Дер. Лонница, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 34. | Дер. Лонница, ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 35. | Дер. Лонница, ул. Мира, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 36. | Дер. Лонница, ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 37. | Дер. Лонница, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 38. | Дер. Лонница, ул. Центральная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1987 | панели |
| 39. | Дер. Лонница, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1987 | панели |
| 40. | Дер. Маньково, ул. Восточная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 41. | Дер. Маньково, ул. Моисеенкова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 42. | Дер. Маньково, ул. Моисеенкова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 43. | Дер. Маньково, ул. Советская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 44. | Дер. Маньково, ул. Советская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 45. | Дер. Маньково, ул. Советская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1961 | панели |
| 46. | Дер. Маньково, ул. Советская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1961 | панели |
| 47. | Дер. Маньково, ул. Советская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 48. | Дер. Павлово, ул. Механизаторов, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 49. | Дер. Павлово, ул. Цветочная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 50. | Пос. Красный, пер. Набережный, д. 1 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 51. | Пос. Красный, пер. Набережный, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 52. | Пос. Красный, пер. Набережный, д. 1 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 53. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 1 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 54. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 55. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 1 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 56. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 2 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 57. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 58. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 2 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 59. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 2а | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 60. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 61. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 2а | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 62. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 4 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 63. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 64. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 4 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 65. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 5а | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 66. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 67. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 5а | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 68. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 6а | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 69. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 70. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 6а | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 71. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 8 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 72. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 73. | Пос. Красный, пер. Строителей, д. 8 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 74. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 1 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 75. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 76. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 1 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 77. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 78. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 16 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1985 | панели |
| 79. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 18 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 80. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 81. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 18 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 82. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 18а | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 83. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 18а | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 84. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 18а | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 85. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 20 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 86. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 87. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 20 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 88. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 2а | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 89. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 90. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 2а | ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 91. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1969 | каркасно-засыпной |
| 92. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 3 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1970 | каркасно-засыпной |
| 93. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 5 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1966 | бревенчатый, облицованный кирпичом |
| 94. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1966 | бревенчатый, облицованный кирпичом |
| 95. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 5 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1966 | бревенчатый, облицованный кирпичом |
| 96. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 9 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 97. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 98. | Пос. Красный, ул. Глинки, д. 9 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1985 | панели |
| 99. | Пос. Красный, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 100. | Пос. Красный, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 101. | Пос. Красный, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 102. | Пос. Красный, ул. Карла Маркса, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1987 | кирпич |
| 103. | Пос. Красный, ул. Карла Маркса, д. 7 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1998 | кирпич |
| 104. | Пос. Красный, ул. Карла Маркса, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1998 | кирпич |
| 105. | Пос. Красный, ул. Карла Маркса, д. 7 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1998 | кирпич |
| 106. | Пос. Красный, ул. Кирова, д. 19 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | панели |
| 107. | Пос. Красный, ул. Кирова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1977 | панели |
| 108. | Пос. Красный, ул. Кирова, д. 19 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 109. | Пос. Красный, ул. Кутузова, д. 34 | ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 110. | Пос. Красный, ул. Ленина, д. 16а | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 111. | Пос. Красный, ул. Ленина, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 112. | Пос. Красный, ул. Ленина, д. 16а | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1960 | кирпич |
| 113. | Пос. Красный, ул. Ленина, д. 28а | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 114. | Пос. Красный, ул. Ленина, д. 28а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 115. | Пос. Красный, ул. Ленина, д. 3 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1992 | кирпич |
| 116. | Пос. Красный, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 117. | Пос. Красный, ул. Ленина, д. 3 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1992 | кирпич |
| 118. | Пос. Красный, ул. Лесная, д. 1 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 119. | Пос. Красный, ул. Лесная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 120. | Пос. Красный, ул. Лесная, д. 1 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1963 | кирпич |
| 121. | Пос. Красный, ул. Лесная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 122. | Пос. Красный, ул. Советская, д. 34 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 123. | Пос. Красный, ул. Советская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 124. | Пос. Красный, ул. Советская, д. 34 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1967 | кирпич |
| 125. | Пос. Красный, ул. Советская, д. 36 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 126. | Пос. Красный, ул. Советская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 127. | Пос. Красный, ул. Советская, д. 36 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 128. | Пос. Красный, ул. Советская, д. 42 | ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 129. | Пос. Красный, ул. Советская, д. 94 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 130. | Пос. Красный, ул. Советская, д. 94 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 131. | Пос. Красный, ул. Советская, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 132. | Пос. Красный, ул. Советская, д. 94а | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 133. | Пос. Красный, ул. Советская, д. 94а | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 134. | Пос. Красный, ул. Советская, д. 94а | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 135. | Пос. Красный, ул. Суворова, д. 14 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 136. | Пос. Красный, ул. Суворова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 137. | Пос. Красный, ул. Суворова, д. 14 | ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Дер. Доброселье, д. 24 | ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 2. | Дер. Крапивна, д. б/н | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 3. | Дер. Любавичи, д. 33 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 4. | Дер. Михайловка, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1995 | панели |
| 5. | Дер. Слобода, д. 37 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 6. | Дер. Соболево, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей | 2019 - 2023 | 1960 | бревенчатый |
| 7. | Дер. Соболево, д. 26 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 8. | Дер. Соболево, д. 28 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 9. | Дер. Татарск, д. 112 | ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 10. | Дер. Татарск, д. 73 | ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 11. | Пос. Монастырщина, пер. Молодежный, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1974 | кирпич |
| 12. | Пос. Монастырщина, пер. Молодежный, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 13. | Пос. Монастырщина, пер. Молодежный, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1979 | кирпич |
| 14. | Пос. Монастырщина, пер. Молодежный, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 15. | Пос. Монастырщина, пер. Молодежный, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1984 | кирпич |
| 16. | Пос. Монастырщина, пер. Молодежный, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 17. | Пос. Монастырщина, тер. Сельхозтехника, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 18. | Пос. Монастырщина, тер. Сельхозтехника, д. 15 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 19. | Пос. Монастырщина, тер. Сельхозтехника, д. 16 | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 20. | Пос. Монастырщина, тер. Сельхозтехника, д. 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 21. | Пос. Монастырщина, тер. Сельхозтехника, д. 21 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 22. | Пос. Монастырщина, тер. Сельхозтехника, д. 22 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 23. | Пос. Монастырщина, тер. Сельхозтехника, д. 23 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1977 | кирпич |
| 24. | Пос. Монастырщина, тер. Сельхозтехника, д. 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1980 | кирпич |
| 25. | Пос. Монастырщина, тер. Сельхозтехника, д. 9 | ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1977 | кирпич |
| 26. | Пос. Монастырщина, ул. 1-я Северная, д. 1а | ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 27. | Пос. Монастырщина, ул. 25 сентября, д. 10 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 28. | Пос. Монастырщина, ул. 25 сентября, д. 12 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 29. | Пос. Монастырщина, ул. 25 сентября, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 30. | Пос. Монастырщина, ул. 25 сентября, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 31. | Пос. Монастырщина, ул. 25 сентября, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 32. | Пос. Монастырщина, ул. Интернациональная, д. 9б | ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 33. | Пос. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 22 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1977 | кирпич |
| 34. | Пос. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 24 | ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1974 | кирпич |
| 35. | Пос. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 27 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1979 | кирпич |
| 36. | Пос. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 29 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 1983 | кирпич |
| 37. | Пос. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 49 | ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 38. | Пос. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 51 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 39. | Пос. Монастырщина, ул. Ленинская, д. 17 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1993 | панели |
| 40. | Пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 41. | Пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 10 (общежитие) | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 42. | Пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 10а | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 43. | Пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 44. | Пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 17 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 45. | Пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 46. | Пос. Монастырщина, ул. Молодогвардейская, д. 23 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1979 | кирпич |
| 47. | Пос. Монастырщина, ул. Пролетарская, д. 15 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 48. | Пос. Монастырщина, ул. Пролетарская, д. 15а | ремонт крыши, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1983 | кирпич |
| 49. | Пос. Монастырщина, ул. Революционная, д. 17 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 50. | Пос. Монастырщина, ул. Смоленская, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 51. | Пос. Монастырщина, ул. Советская, д. 1/15 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 52. | Пос. Монастырщина, ул. Советская, д. 34 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 53. | Пос. Монастырщина, ул. Строителей, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1981 | кирпич |
| 54. | Пос. Монастырщина, ул. Юбилейная, д. 28 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1982 | кирпич |
| 55. | Пос. Монастырщина, ул. Юбилейная, д. 30 | ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1987 | кирпич |
| 56. | Пос. Монастырщина, ул. Юбилейная, д. 32 | ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1989 | панели |
| 57. | Пос. Турковского торфопредприятия, д. 1 | ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 58. | Пос. Турковского торфопредприятия, д. 2 | ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 59. | Пос. Турковского торфопредприятия, д. 3 | ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 60. | Пос. Турковского торфопредприятия, д. 4 | ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 61. | Пос. Турковского торфопредприятия, д. 6 | ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1976 | кирпич |
| 62. | Пос. Турковского торфопредприятия, д. 7 | ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1987 | кирпич |
| Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Дер. Бурцево, д. 50 (8-квартирный) | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 2. | Дер. Торбеево, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 3. | Пос. д/о Александрино, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 4. | Пос. д/о Александрино, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 5. | С. Днепровское, ул. Первомайская, д. 25 | утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 6. | С. Новодугино, пл. Базарная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 7. | С. Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 8. | С. Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1980 | кирпич |
| 9. | С. Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 10. | С. Новодугино, ул. Механизаторов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1976 | кирпич |
| 11. | С. Новодугино, ул. Механизаторов, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1952 | бревенчатый |
| 12. | С. Новодугино, ул. Специалистов, д. 1 | ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 13. | С. Новодугино, ул. Специалистов, д. 3 | утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 14. | С. Новодугино, ул. Труда, д. 2 | утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 15. | С. Новодугино, ул. Чкалова, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 16. | С. Новодугино, ул. Чкалова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1979 | панели |
| 17. | С. Новодугино, ул. Чкалова, д. 33а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 18. | С. Новодугино, ул. Чкалова, д. 36а | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 19. | С. Новодугино, ул. Чкалова, д. 38 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1987 | кирпич |
| 20. | С. Тесово, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Г. Починок, 2-й микрорайон, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2038 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 2. | Г. Починок, 2-й микрорайон, д. 2 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2038 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 3. | Г. Починок, 2-й микрорайон, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2038 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 4. | Г. Починок, 2-й микрорайон, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2038 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 5. | Г. Починок, 2-й микрорайон, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2038 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 6. | Г. Починок, 2-й микрорайон, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2038 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 7. | Г. Починок, 2-й микрорайон, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2038 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 8. | Г. Починок, 2-й микрорайон, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2038 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 9. | Г. Починок, военный гарнизон "Елки-3", д. 197 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1975 | кирпич |
| 10. | Г. Починок, военный гарнизон "Елки-3", д. 198 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1969 | кирпич |
| 11. | Г. Починок, военный гарнизон "Елки-3", д. 200 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1985 | кирпич |
| 12. | Г. Починок, военный гарнизон "Елки-3", д. 201 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1954 | кирпич |
| 13. | Г. Починок, военный гарнизон "Елки-3", д. 202 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1956 | кирпич |
| 14. | Г. Починок, военный гарнизон "Елки-3", д. 203 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1965 | кирпич |
| 15. | Г. Починок, военный гарнизон "Елки-3", д. 204 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1953 | кирпич |
| 16. | Г. Починок, военный гарнизон "Елки-3", д. 205 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1991 | кирпич |
| 17. | Г. Починок, военный гарнизон "Елки-3", д. 88 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1978 | кирпич |
| 18. | Г. Починок, 1 мкрн., д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1987 | панели |
| 19. | Г. Починок, 1 мкрн., д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 20. | Г. Починок, 1 мкрн., д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1987 | панели |
| 21. | Г. Починок, 1 мкрн., д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1954 | кирпич |
| 22. | Г. Починок, 1 мкрн., д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1987 | панели |
| 23. | Г. Починок, пер. Ленина, д. 4а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1999 | кирпич |
| 24. | Г. Починок, пер. 2-й Советский, д. 2 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 25. | Г. Починок, пер. 2-й Советский, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 26. | Г. Починок, пер. 2-й Советский, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 27. | Г. Починок, пер. 2-й Советский, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 28. | Г. Починок, пер. Октябрьский, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 29. | Г. Починок, пер. Октябрьский, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 30. | Г. Починок, пер. Октябрьский, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 31. | Г. Починок, пер. Октябрьский, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1978 | кирпич |
| 32. | Г. Починок, пер. Октябрьский, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 33. | Г. Починок, пер. Октябрьский, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1985 | кирпич |
| 34. | Г. Починок, пер. Терешковой, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 35. | Г. Починок, пер. Терешковой, д. 18 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 36. | Г. Починок, пер. Терешковой, д. 4а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1988 | кирпич |
| 37. | Г. Починок, ул. имени Воинов-интернационалистов, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 2015 | блоки |
| 38. | Г. Починок, ул. Кирова, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1962 | кирпич |
| 39. | Г. Починок, ул. Кирова, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 40. | Г. Починок, ул. Кирова, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 41. | Г. Починок, ул. Кирова, д. 18 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 42. | Г. Починок, ул. Кирова, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 43. | Г. Починок, ул. Кирова, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 44. | Г. Починок, ул. Красноармейская, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 45. | Г. Починок, ул. Красноармейская, д. 19 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 46. | Г. Починок, ул. Красноармейская, д. 62 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 47. | Г. Починок, ул. Красноармейская, д. 62а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 48. | Г. Починок, ул. Красноармейская, д. 64 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 49. | Г. Починок, ул. Красноармейская, д. 66 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 50. | Г. Починок, ул. Красноармейская, д. 68 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 51. | Г. Починок, ул. Новобазарная, д. 1а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1990 | кирпич |
| 52. | Г. Починок, ул. Победы, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1993 | кирпич |
| 53. | Г. Починок, ул. Победы, д. 1а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1991 | кирпич |
| 54. | Г. Починок, ул. Победы, д. 1б | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 2000 | кирпич |
| 55. | Г. Починок, ул. Победы, д. 2б | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1985 | кирпич |
| 56. | Г. Починок, ул. Победы, д. 3а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1990 | кирпич |
| 57. | Г. Починок, ул. Полевая, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1976 | кирпич |
| 58. | Г. Починок, ул. Полевая, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 59. | Г. Починок, ул. Полевая, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1981 | кирпич |
| 60. | Г. Починок, ул. Полевая, д. 19 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1989 | кирпич |
| 61. | Г. Починок, ул. Полевая, д. 21 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1987 | кирпич |
| 62. | Г. Починок, ул. Полевая, д. 23 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 63. | Г. Починок, ул. Полевая, д. 25 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1989 | панели |
| 64. | Г. Починок, ул. Полевая, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1971 | кирпич |
| 65. | Г. Починок, ул. Полевая, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 66. | Г. Починок, ул. Советская, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 2004 | кирпич |
| 67. | Г. Починок, ул. Советская, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1960 | кирпич |
| 68. | Г. Починок, ул. Советская, д. 31 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1953 | кирпич |
| 69. | Г. Починок, ул. Советская, д. 33 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1957 | кирпич |
| 70. | Г. Починок, ул. Советская, д. 34 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1955 | кирпич |
| 71. | Г. Починок, ул. Советская, д. 35 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1956 | кирпич |
| 72. | Г. Починок, ул. Советская, д. 36 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1953 | кирпич |
| 73. | Г. Починок, ул. Советская, д. 37 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1956 | кирпич |
| 74. | Г. Починок, ул. Советская, д. 38 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1953 | кирпич |
| 75. | Г. Починок, ул. Советская, д. 39 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1956 | кирпич |
| 76. | Г. Починок, ул. Советская, д. 40 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1952 | кирпич |
| 77. | Г. Починок, ул. Советская, д. 42 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1952 | кирпич |
| 78. | Г. Починок, ул. Советская, д. 44 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1956 | кирпич |
| 79. | Г. Починок, ул. Советская, д. 46 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1953 | кирпич |
| 80. | Г. Починок, ул. Советская, д. 48 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1953 | кирпич |
| 81. | Г. Починок, ул. Советская, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1960 | кирпич |
| 82. | Г. Починок, ул. Советская, д. 51 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1955 | кирпич |
| 83. | Г. Починок, ул. Советская, д. 53 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1954 | кирпич |
| 84. | Г. Починок, ул. Советская, д. 55 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1954 | кирпич |
| 85. | Г. Починок, ул. Советская, д. 57 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1955 | кирпич |
| 86. | Г. Починок, ул. Советская, д. 59 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1963 | кирпич |
| 87. | Г. Починок, ул. Советская, д. 61 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 88. | Г. Починок, ул. Советская, д. 63 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 89. | Г. Починок, ул. Советская, д. 65 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 90. | Г. Починок, ул. Советская, д. 67 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1977 | кирпич |
| 91. | Г. Починок, ул. Советская, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1978 | кирпич |
| 92. | Г. Починок, ул. Социалистическая, д. 41 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 93. | Г. Починок, ул. Строителей, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 2000 | кирпич |
| 94. | Г. Починок, ул. Строителей, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1983 | кирпич |
| 95. | Г. Починок, ул. Строителей, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1978 | кирпич |
| 96. | Г. Починок, ул. Строителей, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1980 | кирпич |
| 97. | Г. Починок, ул. Строителей, д. 18 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 98. | Г. Починок, ул. Строителей, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1985 | кирпич |
| 99. | Г. Починок, ул. Строителей, д. 20 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1991 | кирпич |
| 100. | Г. Починок, ул. Строителей, д. 22 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1987 | кирпич |
| 101. | Г. Починок, ул. Строителей, д. 3 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 102. | Г. Починок, ул. Строителей, д. 5 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 103. | Г. Починок, ул. Строителей, д. 6 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1974 | панели |
| 104. | Г. Починок, ул. Твардовского, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1959 | кирпич |
| 105. | Г. Починок, ул. Твардовского, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1992 | панели |
| 106. | Г. Починок, ул. Твардовского, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1992 | кирпич |
| 107. | Г. Починок, ул. Терешковой, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1963 | кирпич |
| 108. | Г. Починок, ул. Терешковой, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 109. | Г. Починок, ул. Терешковой, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 110. | Г. Починок, ул. Терешковой, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 111. | Г. Починок, ул. Терешковой, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 112. | Г. Починок, ул. Урицкого, д. 47 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1963 | кирпич |
| 113. | Г. Починок, ул. Урицкого, д. 49 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1970 | кирпич |
| 114. | Дер. Бояды, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 115. | Дер. Галеевка, д. 64 | ремонт крыши, ремонт фасадов, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1963 | бревенчатый |
| 116. | Дер. Даньково, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 117. | Дер. Даньково, д. 10 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 118. | Дер. Даньково, д. 11 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 119. | Дер. Даньково, д. 12 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 120. | Дер. Даньково, д. 12а | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 121. | Дер. Даньково, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 122. | Дер. Даньково, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 123. | Дер. Даньково, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 124. | Дер. Даньково, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 125. | Дер. Даньково, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 126. | Дер. Даньково, д. 7 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 127. | Дер. Даньково, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 128. | Дер. Даньково, д. 9 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 129. | Дер. Денисово, д. 1/1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 130. | Дер. Денисово, д. 1/2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 131. | Дер. Денисово, д. 1/3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 132. | Дер. Денисово, д. 1/5 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 133. | Дер. Денисово, д. 1/6 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 134. | Дер. Денисово, д. 2/4 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 135. | Дер. Денисово, д. 2/5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 136. | Дер. Денисово, д. 2/6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 137. | Дер. Денисово, д. 26/2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1988 | кирпич |
| 138. | Дер. Денисово, д. 26/3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 139. | Дер. Денисово, д. 27 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 140. | Дер. Денисово, д. 5/1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 141. | Дер. Денисово, д. 5/2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 142. | Дер. Денисово, д. 5/3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1988 | кирпич |
| 143. | Дер. Кирпичный завод, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 144. | Дер. Кирпичный завод, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 145. | Дер. Кирпичный завод, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 146. | Дер. Климщина, д. 66 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 147. | Дер. Климщина, д. 68 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 148. | Дер. Климщина, д. 89 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 149. | Дер. Климщина, д. 93 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 150. | Дер. Красиловка, д. 16 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 151. | Дер. Лосня, д. 17 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1979 | панели |
| 152. | Дер. Лосня, д. 18 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1979 | панели |
| 153. | Дер. Лосня, д. 15 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1989 | панели |
| 154. | Дер. Лосня, д. 16 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1989 | панели |
| 155. | Дер. Лосня, д. 19 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 156. | Дер. Лосня, д. 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1990 | панели |
| 157. | Дер. Лосня, д. 22 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 158. | Дер. Лосня, д. 24 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1992 | панели |
| 159. | Дер. Лосня, д. 26 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 160. | Дер. Мачулы, д. 100 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1963 | кирпич |
| 161. | Дер. Мачулы, д. 102 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1963 | кирпич |
| 162. | Дер. Мачулы, д. 104 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1962 | кирпич |
| 163. | Дер. Мачулы, д. 106 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1962 | кирпич |
| 164. | Дер. Мачулы, д. 108 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1961 | кирпич |
| 165. | Дер. Мачулы, д. 86 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 166. | Дер. Мачулы, д. 87 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 167. | Дер. Мачулы, д. 89 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 168. | Дер. Мачулы, д. 95 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 169. | Дер. Мачулы, д. 98 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 170. | Дер. Мурыгино, ул. Школьная, д. 34 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 171. | Дер. Мурыгино, ул. Школьная, д. 36 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 172. | Дер. Мурыгино, ул. Школьная, д. 38 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 173. | Дер. Мурыгино, ул. Школьная, д. 40 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 174. | Дер. Мурыгино, ул. Школьная, д. 42 | ремонт крыши, ремонт фундамента, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 175. | Дер. Пересна, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 176. | Дер. Пересна, д. 17 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1990 | панели |
| 177. | Дер. Пересна, д. 18 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 178. | Дер. Пересна, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 179. | Дер. Пересна, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 180. | Дер. Пересна, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 181. | Дер. Пересна, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 182. | Дер. Пересна, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 183. | Дер. Пересна, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 184. | Дер. Пересна, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 185. | Дер. Пересна, д. 9 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 186. | Дер. Прудки, ул. Пригорская, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 187. | Дер. Прудки, ул. Пригорская, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 188. | Дер. Прудки, ул. Пригорская, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 189. | Дер. Плоское, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) инженерных систем | 2034 - 2038 | 1961 | кирпич |
| 190. | Дер. Плоское, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 191. | Дер. Плоское, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 192. | Дер. Плоское, д. 13 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1980 | панели |
| 193. | Дер. Плоское, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1980 | панели |
| 194. | Дер. Плоское, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 195. | Дер. Плоское, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 196. | Дер. Плоское, д. 17 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 197. | Дер. Плоское, д. 18 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 198. | Дер. Плоское, д. 19 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 199. | Дер. Плоское, д. 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 200. | Дер. Плоское, д. 21 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1979 | блоки |
| 201. | Дер. Плоское, д. 22 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1980 | панели |
| 202. | Дер. Плоское, д. 23 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 203. | Дер. Плоское, д. 24 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1982 | панели |
| 204. | Дер. Плоское, д. 25 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1982 | панели |
| 205. | Дер. Плоское, д. 26 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 206. | Дер. Плоское, д. 27 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1981 | панели |
| 207. | Дер. Плоское, д. 28 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1982 | панели |
| 208. | Дер. Плоское, д. 29 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 209. | Дер. Плоское, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) инженерных систем | 2034 - 2038 | 1961 | кирпич |
| 210. | Дер. Плоское, д. 30 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1981 | панели |
| 211. | Дер. Плоское, д. 31 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | блоки |
| 212. | Дер. Плоское, д. 32 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 213. | Дер. Плоское, д. 33 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 214. | Дер. Плоское, д. 34 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 215. | Дер. Плоское, д. 35 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1988 | панели |
| 216. | Дер. Плоское, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1960 | кирпич |
| 217. | Дер. Плоское, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1961 | кирпич |
| 218. | Дер. Плоское, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1960 | кирпич |
| 219. | Дер. Рябцево, д. 10 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1965 | кирпич |
| 220. | Дер. Рябцево, д. 11 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1965 | кирпич |
| 221. | Дер. Рябцево, д. 12 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1965 | кирпич |
| 222. | Дер. Рябцево, д. 13 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1965 | кирпич |
| 223. | Дер. Рябцево, д. 14 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1982 | кирпич |
| 224. | Дер. Рябцево, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 225. | Дер. Рябцево, д. 27 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 226. | Дер. Рябцево, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 227. | Дер. Рябцево, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 228. | Дер. Рябцево, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 229. | Дер. Рябцево, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 230. | Дер. Рябцево, д. 7 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1963 | кирпич |
| 231. | Дер. Рябцево, д. 9 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1963 | кирпич |
| 232. | Дер. Стригино, д. 1 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 233. | Дер. Стригино, д. 2 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1961 | кирпич |
| 234. | Дер. Стригино, д. 3 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1964 | кирпич |
| 235. | Дер. Стригино, д. 4 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1963 | кирпич |
| 236. | Дер. Стригино, д. 5 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1961 | кирпич |
| 237. | Дер. Стригино, д. 6 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 238. | Дер. Сяковка, д. 1 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1964 | кирпич |
| 239. | Дер. Сяковка, д. 2 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1969 | кирпич |
| 240. | Дер. Сяковка, д. 3 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1970 | кирпич |
| 241. | Дер. Сяковка, д. 4 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1971 | кирпич |
| 242. | Дер. Шанталово, д. 12 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1980 | панели |
| 243. | Дер. Шанталово, д. 13 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1980 | панели |
| 244. | Дер. Шанталово, д. 72 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1969 | кирпич |
| 245. | Дер. Шаталово, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 246. | Пос. Стодолище, пер. 1-й Советский, д. 2 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 247. | Пос. Стодолище, пер. 1-й Советский, д. 3 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 248. | Пос. Стодолище, пер. 1-й Советский, д. 4 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 249. | Пос. Стодолище, пер. 2-й Советский, д. 2 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 250. | Пос. Стодолище, пер. 2-й Советский, д. 4 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 251. | Пос. Стодолище, ул. Колхозная, д. 1 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1967 | кирпич |
| 252. | Пос. Стодолище, ул. Колхозная, д. 2 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1967 | кирпич |
| 253. | Пос. Стодолище, ул. Колхозная, д. 3 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1970 | кирпич |
| 254. | Пос. Стодолище, ул. Колхозная, д. 4 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1970 | кирпич |
| 255. | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 15 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1972 | бревенчатый |
| 256. | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 15а | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 257. | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 17 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 258. | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 19 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 259. | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 23 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1985 | кирпич |
| 260. | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 25 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 261. | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 27 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1987 | панели |
| 262. | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 33 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1995 | кирпич |
| 263. | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 5 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1971 | кирпич |
| 264. | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 7 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 265. | Пос. Стодолище, ул. Советская, д. 113 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1964 | кирпич |
| 266. | Пос. Стодолище, ул. Советская, д. 3 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 267. | Пос. Стодолище, ул. Советская, д. 84а | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1966 | панели |
| 268. | Пос. Стодолище, ул. Советская, д. 86а | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1967 | панели |
| 269. | Пос. Стодолище, ул. Советская, д. 88а | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1971 | кирпич |
| 270. | Пос. Стодолище, ул. Советская, д. 88б | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 271. | Пос. Стодолище, ул. Титова, д. 11 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 272. | Пос. Стодолище, ул. Титова, д. 13 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 273. | Пос. Стодолище, ул. Титова, д. 15 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1969 | кирпич |
| 274. | Пос. Стодолище, ул. Титова, д. 16 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Г. Рославль, 162 квартал, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 2. | Г. Рославль, 163 квартал, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 3. | Г. Рославль, 163 квартал, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 4. | Г. Рославль, 163 квартал, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 5. | Г. Рославль, 163 квартал, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 6. | Г. Рославль, 163 квартал, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 7. | Г. Рославль, 165 квартал, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 8. | Г. Рославль, 165 квартал, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 - 1975 | кирпич |
| 9. | Г. Рославль, 165 квартал, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 10. | Г. Рославль, пер. 2-й Советский, д. 38 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 11. | Г. Рославль, 377 квартал, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 2008 | кирпич |
| 12. | Г. Рославль, 377 квартал, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 13. | Г. Рославль, 377 квартал, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1982 | кирпич |
| 14. | Г. Рославль, мкрн. 12, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1986 | кирпич |
| 15. | Г. Рославль, мкрн. 12, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1989 | панели |
| 16. | Г. Рославль, мкрн. 12, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1980 | кирпич |
| 17. | Г. Рославль, мкрн. 12, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1986 | кирпич |
| 18. | Г. Рославль, мкрн. 12, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1992 | кирпич |
| 19. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 20. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1976 | кирпич |
| 21. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1976 | кирпич |
| 22. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 23. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 24. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 25. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 26. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 27. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 28. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 29. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1980 | панели |
| 30. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 2/1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 31. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 2/2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 32. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1975 | кирпич |
| 33. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 34. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1980 | кирпич |
| 35. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 36. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 37. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 25 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 38. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1987 | панели |
| 39. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 40. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 28 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 41. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 30 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1991 | панели |
| 42. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 43. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 32 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1984 | панели |
| 44. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 45. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, водоотведения, фасада, подвального помещения | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 46. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, водоотведения, фасада, подвального помещения | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 47. | Г. Рославль, мкрн. 15, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 48. | Г. Рославль, мкрн. 16, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1993 | панели |
| 49. | Г. Рославль, мкрн. 16, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 50. | Г. Рославль, мкрн. 16, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1989 | панели |
| 51. | Г. Рославль, мкрн. 16, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1990 | кирпич |
| 52. | Г. Рославль, мкрн. 16, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1991 | панели |
| 53. | Г. Рославль, мкрн. 16, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1967 | кирпич |
| 54. | Г. Рославль, мкрн. 16, д. 21, корпус 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2009 | панели |
| 55. | Г. Рославль, мкрн. 16, д. 22 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1992 | панели |
| 56. | Г. Рославль, мкрн. 16, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1986 | панели |
| 57. | Г. Рославль, мкрн. 16, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 58. | Г. Рославль, мкрн. 16, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 59. | Г. Рославль, мкрн. 16, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада, замена лифтового оборудования, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 60. | Г. Рославль, мкрн. 16, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1992 | кирпич |
| 61. | Г. Рославль, мкрн. 16, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 62. | Г. Рославль, мкрн. 17, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 63. | Г. Рославль, мкрн. 17, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 64. | Г. Рославль, мкрн. 17, д. 13 | ремонт крыши, ремонт фасада, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1979 | панели |
| 65. | Г. Рославль, мкрн. 17, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1976 | панели |
| 66. | Г. Рославль, мкрн. 17, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования | 2014 - 2018 | 1976 | панели |
| 67. | Г. Рославль, мкрн. 17, д. 2/1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1980 | панели |
| 68. | Г. Рославль, мкрн. 17, д. 2/2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1980 | панели |
| 69. | Г. Рославль, мкрн. 17, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1982 | кирпич |
| 70. | Г. Рославль, мкрн. 17, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1974 | панели |
| 71. | Г. Рославль, мкрн. 17, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1979 | панели |
| 72. | Г. Рославль, мкрн. 17, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1979 | кирпич |
| 73. | Г. Рославль, мкрн. 17, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 74. | Г. Рославль, мкрн. 17, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1995 | кирпич |
| 75. | Г. Рославль, мкрн. 34, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 76. | Г. Рославль, мкрн. 34, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1984 | панели |
| 77. | Г. Рославль, мкрн. 34, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1992 | панели |
| 78. | Г. Рославль, мкрн. 34, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1994 | панели |
| 79. | Г. Рославль, мкрн. 34, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1990 - 1991 | кирпич |
| 80. | Г. Рославль, мкрн. 34, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1994 | кирпич |
| 81. | Г. Рославль, мкрн. 34, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1986 | кирпич |
| 82. | Г. Рославль, мкрн. 34, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1986 | кирпич |
| 83. | Г. Рославль, мкрн. 34, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2010 | кирпич |
| 84. | Г. Рославль, мкрн. 34, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 85. | Г. Рославль, мкрн. 34, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 2012 | кирпич |
| 86. | Г. Рославль, мкрн. 34, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1986 | кирпич |
| 87. | Г. Рославль, мкрн. 34, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 88. | Г. Рославль, мкрн. 34, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1989 | кирпич |
| 89. | Г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1990 | кирпич |
| 90. | Г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 91. | Г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 2а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 92. | Г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 93. | Г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 94. | Г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 95. | Г. Рославль, пер. 1-й Пролетарский, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1987 | кирпич |
| 96. | Г. Рославль, пер. 2-й Дачный, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1977 | панели |
| 97. | Г. Рославль, пер. 2-й Дачный, д. 5а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1977 | панели |
| 98. | Г. Рославль, пер. 2-й Энгельса, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1997 - 1998 | кирпич |
| 99. | Г. Рославль, пер. 3-й Карла Маркса, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 100. | Г. Рославль, пер. 3-й Красноармейский, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1977 | кирпич |
| 101. | Г. Рославль, пер. 4-й Красноармейский, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1969 | кирпич |
| 102. | Г. Рославль, пер. 4-й Красноармейский, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1975 | кирпич |
| 103. | Г. Рославль, пер. 4-й Красноармейский, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 104. | Г. Рославль, пер. 4-й Смоленский, д. 49, корпус 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 105. | Г. Рославль, пер. 4-й Смоленский, д. 49, корпус 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 106. | Г. Рославль, пер. Наташи Зайцевой, д. 2а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1977 | бревенчатый |
| 107. | Г. Рославль, пер. Наташи Зайцевой, д. 4а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1977 | бревенчатый |
| 108. | Г. Рославль, пер. Орджоникидзе, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1972 | кирпич |
| 109. | Г. Рославль, пер. Пролетарский, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 110. | Г. Рославль, пер. Свердлова, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 111. | Г. Рославль, пос. Стеклозавода, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 112. | Г. Рославль, пос. Стеклозавода, д. 11а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 113. | Г. Рославль, пос. ТЭЦ, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 114. | Г. Рославль, пос. ТЭЦ, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 115. | Г. Рославль, пос. ТЭЦ, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 116. | Г. Рославль, ул. 2-я Дачная, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 117. | Г. Рославль, ул. 2-я Дачная, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1989 | кирпич |
| 118. | Г. Рославль, ул. 2-я Дачная, д. 13а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 119. | Г. Рославль, ул. Бассейная, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1994 | кирпич |
| 120. | Г. Рославль, ул. Бассейная, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1961 | кирпич |
| 121. | Г. Рославль, ул. Бассейная, д. 8а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1963 | кирпич |
| 122. | Г. Рославль, ул. Бассейная, д. 8б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1962 | кирпич |
| 123. | Г. Рославль, ул. Белинского, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1990 - 1992 | кирпич |
| 124. | Г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1937 | кирпич |
| 125. | Г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1984 | кирпич |
| 126. | Г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 127. | Г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 128. | Г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 - 1981 | кирпич |
| 129. | Г. Рославль, ул. День Победы, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 130. | Г. Рославль, ул. Димитрова, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1958 | кирпич |
| 131. | Г. Рославль, ул. Димитрова, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1958 | кирпич |
| 132. | Г. Рославль, ул. Заводская, д. 40 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1933 - 1940 | кирпич |
| 133. | Г. Рославль, ул. Заводская, д. 42 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 134. | Г. Рославль, ул. Заслонова, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1933 - 1940 | бревенчатый |
| 135. | Г. Рославль, ул. Заслонова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 136. | Г. Рославль, ул. Имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 4, корпус 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 137. | Г. Рославль, ул. Имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 4, корпус 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1990 | кирпич |
| 138. | Г. Рославль, ул. Каляева, д. 4а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1956 | кирпич |
| 139. | Г. Рославль, ул. Каляева, д. 4в | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1953 | кирпич |
| 140. | Г. Рославль, ул. Каляева, д. 5а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 141. | Г. Рославль, ул. Каляева, д. 81а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 142. | Г. Рославль, ул. Карла Маркса, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 143. | Г. Рославль, ул. Карла Маркса, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 144. | Г. Рославль, ул. Карла Маркса, д. 57 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1984 | кирпич |
| 145. | Г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 146. | Г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1988 | кирпич |
| 147. | Г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 148. | Г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1994 | кирпич |
| 149. | Г. Рославль, ул. Красина, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1933 - 1940 | кирпич |
| 150. | Г. Рославль, ул. Красина, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 151. | Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 100 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 152. | Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 102а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 153. | Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 154. | Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 155. | Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 156. | Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13в | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 157. | Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 1а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1967 - 1969 | кирпич |
| 158. | Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 1б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 159. | Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 49 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1917 | кирпич |
| 160. | Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 49а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1967 | кирпич |
| 161. | Г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 162. | Г. Рославль, ул. Ленина, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 163. | Г. Рославль, ул. Ленина, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1954 | кирпич |
| 164. | Г. Рославль, ул. Ленина, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1960 | кирпич |
| 165. | Г. Рославль, ул. Ленина, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 - 1959 | кирпич |
| 166. | Г. Рославль, ул. Ленина, д. 23 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 167. | Г. Рославль, ул. Ленина, д. 5 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1947 | кирпич |
| 168. | Г. Рославль, ул. Ленина, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 169. | Г. Рославль, ул. Ленина, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 170. | Г. Рославль, ул. Ленина, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 171. | Г. Рославль, ул. Ленина, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 172. | Г. Рославль, ул. Маяковского, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1977 | панели |
| 173. | Г. Рославль, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1995 | панели |
| 174. | Г. Рославль, ул. Межевая, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 175. | Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 177 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1975 | кирпич |
| 176. | Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 179 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1968 | кирпич |
| 177. | Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 181 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1967 - 1968 | кирпич |
| 178. | Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 189 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1961 | кирпич |
| 179. | Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 190 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1961 | кирпич |
| 180. | Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 191 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1961 | кирпич |
| 181. | Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 192 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1961 | кирпич |
| 182. | Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 193 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1961 | кирпич |
| 183. | Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 193а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1961 | кирпич |
| 184. | Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 194 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1959 | кирпич |
| 185. | Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 195 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1961 | кирпич |
| 186. | Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 195а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 187. | Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 200 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1963 | кирпич |
| 188. | Г. Рославль, ул. Мичурина, д. 28 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 189. | Г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, д. 50 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем,ремонт подвальных помещений, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 190. | Г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1993 | кирпич |
| 191. | Г. Рославль, ул. Некрасова, д. 18 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 192. | Г. Рославль, ул. Октябрьская, д. 29 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1959 | кирпич |
| 193. | Г. Рославль, ул. Октябрьская, д. 32б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1958 - 1959 | кирпич |
| 194. | Г. Рославль, ул. Островского, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1996 | кирпич |
| 195. | Г. Рославль, ул. Пайтерова, д. 34 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 196. | Г. Рославль, ул. Пригородная, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 197. | Г. Рославль, ул. Пригородная, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 198. | Г. Рославль, ул. Пригородная, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 199. | Г. Рославль, ул. Пригородная, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1968 | кирпич |
| 200. | Г. Рославль, ул. Пригородная, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| 201. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 100 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1965 | кирпич |
| 202. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 117 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1970 | кирпич |
| 203. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 40 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 204. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 42 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 205. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 44 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1949 | кирпич |
| 206. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 46 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 207. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 49 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1959 | кирпич |
| 208. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 49а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 209. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 49б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 210. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 58 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1946 | кирпич |
| 211. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 72 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1941 | кирпич |
| 212. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 77 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1917 | кирпич |
| 213. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 88 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1988 | кирпич |
| 214. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 92 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1993 | кирпич |
| 215. | Г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 98 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 216. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 217. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 218. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 219. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 220. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 221. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1989 | кирпич |
| 222. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 30 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1986 | кирпич |
| 223. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 43 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 224. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1989 | кирпич |
| 225. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 64 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1976 | кирпич |
| 226. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 66 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 227. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 82 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1993 | кирпич |
| 228. | Г. Рославль, ул. Пушкина, д. 8а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1979 - 1980 | кирпич |
| 229. | Г. Рославль, ул. Республиканская, д. 12 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1992 | кирпич |
| 230. | Г. Рославль, ул. Республиканская, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1971 | кирпич |
| 231. | Г. Рославль, ул. Республиканская, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1970 | кирпич |
| 232. | Г. Рославль, ул. Республиканская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 233. | Г. Рославль, ул. Свердлова, д. 13а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 234. | Г. Рославль, ул. Свердлова, д. 17а | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 235. | Г. Рославль, ул. Советская, д. 61 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 236. | Г. Рославль, ул. Советская, д. 67 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 237. | Г. Рославль, ул. Советская, д. 67б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 238. | Г. Рославль, ул. Советская, д. 78 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 239. | Г. Рославль, ул. Советская, д. 80 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 240. | Г. Рославль, ул. Советская, д. 98 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 241. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 242. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1933 - 1940 | кирпич |
| 243. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1963 | кирпич |
| 244. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 12а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1984 | кирпич |
| 245. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 28а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1960 | кирпич |
| 246. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 28б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1961 | кирпич |
| 247. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 28в | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1961 | кирпич |
| 248. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 28г | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1962 | кирпич |
| 249. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1960 | кирпич |
| 250. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 30 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 251. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 252. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1949 | кирпич |
| 253. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 254. | Г. Рославль, ул. Товарная, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1962 | кирпич |
| 255. | Г. Рославль, ул. Урицкого, д. 11а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 256. | Г. Рославль, ул. Урицкого, д. 11б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1958 | кирпич |
| 257. | Г. Рославль, ул. Урицкого, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 258. | Г. Рославль, ул. Урицкого, д. 13а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 259. | Г. Рославль, ул. Урицкого, д. 13б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 260. | Г. Рославль, ул. Урицкого, д. 14а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1969 | кирпич |
| 261. | Г. Рославль, ул. Урицкого, д. 15а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 262. | Г. Рославль, ул. Урицкого, д. 16 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 263. | Г. Рославль, ул. Чехова, д. 18б | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 264. | Г. Рославль, ул. Чехова, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 265. | Г. Рославль, ул. Чехова, д. 20а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 266. | Г. Рославль, ул. Чехова, д. 22а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 2004 | кирпич |
| 267. | Г. Рославль, ул. Чехова, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1967 | кирпич |
| 268. | Г. Рославль, ул. Энгельса, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2001 | кирпич |
| 269. | Г. Рославль, ул. Энгельса, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 270. | Г. Рославль, ул. Энгельса, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 271. | Г. Рославль, ул. Энгельса, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 272. | Г. Рославль, ул. Орджоникидзе, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1979 | кирпич |
| 273. | Дер. Астапковичи, ул. Школьная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1985 | блоки |
| 274. | Дер. Астапковичи, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1985 | блоки |
| 275. | Дер. Жарынь, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1987 | панели |
| 276. | Дер. Жарынь, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1987 | панели |
| 277. | Дер. Жарынь, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1987 | панели |
| 278. | Дер. Жарынь, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1987 | панели |
| 279. | Дер. Жарынь, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1987 | панели |
| 280. | Дер. Жарынь, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1987 | панели |
| 281. | Дер. Ивановское, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 282. | Дер. Ивановское, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 283. | Дер. Ивановское, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1978 | блоки |
| 284. | Дер. Козловка, ул. Гагарина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 285. | Дер. Козловка, ул. Гагарина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1986 | панели |
| 286. | Дер. Козловка, ул. Гагарина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1986 | панели |
| 287. | Дер. Козловка, ул. Гагарина, д. 40 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1992 | панели |
| 288. | Дер. Козловка, ул. Гагарина, д. 42 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1996 | панели |
| 289. | Дер. Козловка, ул. Мира, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1963 | кирпич |
| 290. | Дер. Козловка, ул. Мира, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1950 | кирпич |
| 291. | Дер. Козловка, ул. Мира, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1961 | кирпич |
| 292. | Дер. Козловка, ул. Мира, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1950 | кирпич |
| 293. | Дер. Козловка, ул. Мира, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1950 | кирпич |
| 294. | Дер. Козловка, ул. Мира, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1962 | кирпич |
| 295. | Дер. Козловка, ул. Мира, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1947 | кирпич |
| 296. | Дер. Козловка, ул. Мира, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 297. | Дер. Козловка, ул. Мира, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 298. | Дер. Козловка, ул. Мира, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 299. | Дер. Козловка, ул. Мира, д. 45а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 300. | Дер. Козловка, ул. Мира, д. 51 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 301. | Дер. Козловка, ул. Мира, д. 54 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 302. | Дер. Козловка, ул. Мира, д. 56 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 303. | Дер. Коски, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 304. | Дер. Коски, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 305. | Дер. Коски, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1971 | панели |
| 306. | Дер. Коски, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1975 | панели |
| 307. | Дер. Коски, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 308. | Дер. Крапивна, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 309. | Дер. Крапивна, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 310. | Дер. Липовка, ул. Мирный жилой массив, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1990 | панели |
| 311. | Дер. Липовка, ул. Мирный жилой массив, д. 2 | ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1990 | панели |
| 312. | Дер. Липовка, ул. Мирный жилой массив, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1990 | панели |
| 313. | Дер. Льнозавода, ул. Заводская, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 314. | Дер. Льнозавода, ул. Заводская, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 315. | Дер. Льнозавода, ул. Заводская, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 316. | Дер. Льнозавода, ул. Заводская, д. 9а | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1990 | кирпич |
| 317. | Дер. Малые Кириллы, ул. Ельнинская, д. 1а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1986 | кирпич |
| 318. | Дер. Малые Кириллы, ул. Ельнинская, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 319. | Дер. Малые Кириллы, ул. Ельнинская, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1987 | кирпич |
| 320. | Дер. Малые Кириллы, ул. Ельнинская, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1989 | кирпич |
| 321. | Дер. Малые Кириллы, ул. Строителей, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 322. | Дер. Малые Кириллы, ул. Строителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 323. | Дер. Малые Кириллы, ул. Строителей, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 324. | Дер. Малые Кириллы, ул. Строителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 325. | Дер. Малые Кириллы, ул. Строителей, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 326. | Дер. Малые Кириллы, ул. Строителей, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1976 | панели |
| 327. | Дер. Малые Кириллы, ул. Головлева, д. 89 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1986 | кирпич |
| 328. | Дер. Марьевка, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 329. | Дер. Марьевка, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 330. | Дер. Никольское, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 331. | Дер. Новоселки, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 332. | Дер. Новоселки, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 333. | Дер. Павловка, ул. Чехова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 334. | Дер. Павловка, ул. Чехова, д. 2а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 335. | Дер. Павловка, ул. Чехова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1989 | панели |
| 336. | Дер. Павловка, ул. Чехова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 337. | Дер. Перенка, д. 17 | утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 338. | Дер. Перенка, д. 18 | утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 339. | Дер. Перенка, д. 19 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 340. | Дер. Перенка, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 341. | Дер. Перенка, д. 33 | утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 342. | Дер. Перенка, д. 34 | утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 343. | Дер. Перенка, д. 35 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 344. | Дер. Перенка, д. 36 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 345. | Дер. Перенка, д. 68 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1993 | кирпич |
| 346. | Дер. Чижовка-2, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 347. | Дер. Чижовка-2, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 348. | Дер. Чижовка-2, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 349. | Пос. Льнозавода, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 350. | Пос. Льнозавода, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 351. | Пос. Льнозавода, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 352. | Пос. Льнозавода, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 353. | Пос. Льнозавода, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 354. | Пос. Льнозавода, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1991 | панели |
| 355. | С. Богданово, ул. Западная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 356. | С. Богданово, ул. Западная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 1983 | панели |
| 357. | С. Богданово, ул. Западная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | панели |
| 358. | С. Богданово, ул. Западная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | панели |
| 359. | С. Богданово, ул. Имени Колхоза Быстрые волны, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 360. | С. Богданово, ул. Имени Колхоза Быстрые волны, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 361. | С. Богданово, ул. Имени Колхоза Быстрые волны, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 362. | С. Богданово, ул. Лесная, д. 19 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 363. | С. Екимовичи, пер. 1-й Советский, д. 11 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 364. | С. Екимовичи, пер. 1-й Советский, д. 13 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | панели |
| 365. | С. Екимовичи, пер. Школьный, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 366. | С. Екимовичи, ул. Ленинская, д. 15 | ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1975 | панели |
| 367. | С. Екимовичи, ул. Ленинская, д. 31 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1961 | панели |
| 368. | С. Екимовичи, ул. Ленинская, д. 33 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 369. | С. Остер, пер. Советский, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1983 | кирпич |
| 370. | С. Остер, пер. Советский, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1989 | кирпич |
| 371. | С. Остер, ул. Дорожная, д. 10 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1997 | кирпич |
| 372. | С. Остер, ул. Комарова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 373. | С. Остер, ул. Комарова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 374. | С. Остер, ул. Советская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 375. | С. Остер, ул. Советская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 376. | С. Остер, ул. Советская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 377. | С. Остер, ул. Советская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 378. | С. Остер, ул. Советская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 379. | С. Остер, ул. Советская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1985 | кирпич |
| 380. | С. Остер, ул. Советская, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 381. | С. Остер, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 382. | С. Остер, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 383. | С. Остер, ул. Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 384. | С. Остер, ул. Советская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 385. | С. Остер, ул. Строителей, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 386. | С. Остер, ул. Строителей, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1985 | кирпич |
| 387. | С. Остер, ул. Строителей, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 388. | С. Остер, ул. Строителей, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1990 | кирпич |
| 389. | С. Остер, ул. Строителей, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 390. | С. Остер, ул. Строителей, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 391. | С. Остер, ул. Строителей, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1988 | кирпич |
| 392. | С. Остер, ул. Школьная, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области | | | | | |
| 1. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1953 | кирпич |
| 2. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1968 | кирпич |
| 3. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1966 | кирпич |
| 4. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 5. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| 6. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1971 | кирпич |
| 7. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1954 | кирпич |
| 8. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1950 | шлакоблочный |
| 9. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1953 | кирпич |
| 10. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1951 | кирпич |
| 11. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 12. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 13. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1994 | кирпич |
| 14. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1996 | кирпич |
| 15. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1998 | кирпич |
| 16. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1952 | кирпич |
| 17. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1958 | кирпич |
| 18. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1949 | кирпич |
| 19. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1961 | кирпич |
| 20. | Г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1965 | кирпич |
| 21. | Г. Рудня, ул. 14 лет Октября, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 22. | Г. Рудня, ул. 14 лет Октября, д. 33а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 23. | Г. Рудня, ул. 14 лет Октября, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1990 | панели |
| 24. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1974 | кирпич |
| 25. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1980 | кирпич |
| 26. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1977 | кирпич |
| 27. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1980 | кирпич |
| 28. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1985 | кирпич |
| 29. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1982 | кирпич |
| 30. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 31. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 32. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1971 | кирпич |
| 33. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1985 | кирпич |
| 34. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 35. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 19а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1988 | панели |
| 36. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 37. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 38. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 39. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 40. | Г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 41. | Г. Рудня, ул. Гагарина, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1975 | кирпич |
| 42. | Г. Рудня, ул. Западная, д. 16а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 43. | Г. Рудня, ул. Западная, д. 16б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1976 | кирпич |
| 44. | Г. Рудня, ул. Западная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 45. | Г. Рудня, ул. Западная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 46. | Г. Рудня, ул. Западная, д. 19б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1995 | кирпич |
| 47. | Г. Рудня, ул. Западная, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1974 | кирпич |
| 48. | Г. Рудня, ул. Западная, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1976 | кирпич |
| 49. | Г. Рудня, ул. Западная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1978 | кирпич |
| 50. | Г. Рудня, ул. Западная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1981 | кирпич |
| 51. | Г. Рудня, ул. Западная, д. 37 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1982 | кирпич |
| 52. | Г. Рудня, ул. Западная, д. 38а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1984 | кирпич |
| 53. | Г. Рудня, ул. Западная, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 54. | Г. Рудня, ул. Западная, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 55. | Г. Рудня, ул. Заречная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 56. | Г. Рудня, ул. Заречная, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 57. | Г. Рудня, ул. Заречная, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1967 | кирпич |
| 58. | Г. Рудня, ул. Заречная, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1966 | кирпич |
| 59. | Г. Рудня, ул. им. М.А. Егорова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 60. | Г. Рудня, ул. им. М.А. Егорова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 61. | Г. Рудня, ул. Киреева, д. 109 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1960 | кирпич |
| 62. | Г. Рудня, ул. Киреева, д. 111 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 63. | Г. Рудня, ул. Киреева, д. 119 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1958 | кирпич |
| 64. | Г. Рудня, ул. Киреева, д. 144 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1980 | кирпич |
| 65. | Г. Рудня, ул. Киреева, д. 144а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1991 | кирпич |
| 66. | Г. Рудня, ул. Киреева, д. 144б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1998 | кирпич |
| 67. | Г. Рудня, ул. Киреева, д. 146 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 68. | Г. Рудня, ул. Киреева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1967 | кирпич |
| 69. | Г. Рудня, ул. Киреева, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 70. | Г. Рудня, ул. Киреева, д. 24а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1967 | кирпич |
| 71. | Г. Рудня, ул. Киреева, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1957 | кирпич |
| 72. | Г. Рудня, ул. Киреева, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 73. | Г. Рудня, ул. Киреева, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 74. | Г. Рудня, ул. Колхозная, д. 26а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 75. | Г. Рудня, ул. Колхозная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1952 | кирпич |
| 76. | Г. Рудня, ул. Комсомольская, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1991 | кирпич |
| 77. | Г. Рудня, ул. Комсомольская, д. 10б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1993 | кирпич |
| 78. | Г. Рудня, ул. Красноярская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 79. | Г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 80. | Г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 81. | Г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 82. | Г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1986 | кирпич |
| 83. | Г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 32а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1990 | блоки |
| 84. | Г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 85. | Г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1977 | кирпич |
| 86. | Г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 87. | Г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1999 | кирпич |
| 88. | Г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1988 | кирпич |
| 89. | Г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1981 | кирпич |
| 90. | Г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1980 | кирпич |
| 91. | Г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 92. | Г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1996 | кирпич |
| 93. | Г. Рудня, ул. Пирогова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 94. | Г. Рудня, ул. Пирогова, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 95. | Г. Рудня, ул. Пирогова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1965 | кирпич |
| 96. | Г. Рудня, ул. Пирогова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 97. | Г. Рудня, ул. Пирогова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1969 | кирпич |
| 98. | Г. Рудня, ул. Пирогова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1963 | кирпич |
| 99. | Г. Рудня, ул. Пирогова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 100. | Г. Рудня, ул. Смоленская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 101. | Г. Рудня, ул. Смоленская, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1970 | кирпич |
| 102. | Г. Рудня, ул. Смоленская, д. 2б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 103. | Г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 104. | Г. Рудня, ул. Смоленская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 105. | Г. Рудня, ул. Смоленская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1979 | кирпич |
| 106. | Г. Рудня, ул. Советская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 107. | Г. Рудня, ул. Советская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1964 | кирпич |
| 108. | Г. Рудня, ул. Станционная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1976 | кирпич |
| 109. | Г. Рудня, ул. Станционная, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1951 | кирпич |
| 110. | Г. Рудня, ул. Станционная, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1965 | кирпич |
| 111. | Г. Рудня, ул. Энергетиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1962 | кирпич |
| 112. | Г. Рудня, ул. 14 лет Октября, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1980 | кирпич |
| 113. | Дер. Березино, ул. Мира, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 114. | Дер. Березино, ул. Мира, д. 29а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 115. | Дер. Березино, ул. Мира, д. 29б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 116. | Дер. Березино, ул. Центральная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | панели |
| 117. | Дер. Березино, ул. Центральная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 118. | Дер. Березино, ул. Центральная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 119. | Дер. Березино, ул. Центральная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 120. | Дер. Березино, ул. Центральная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 121. | Дер. Березино, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | панели |
| 122. | Дер. Гранки, пер. Школьный, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 123. | Дер. Гранки, пер. Школьный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 124. | Дер. Гранки, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1985 | кирпич |
| 125. | Дер. Гранки, ул. Пушкина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1991 | кирпич |
| 126. | Дер. Казимирово, пер. Центральный, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 127. | Дер. Казимирово, пер. Центральный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 128. | Дер. Казимирово, пер. Центральный, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 129. | Дер. Казимирово, ул. Березовая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 130. | Дер. Казимирово, ул. Центральная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 131. | Дер. Казимирово, ул. Центральная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 132. | Дер. Казимирово, ул. Центральная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 133. | Дер. Казимирово, ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1985 | панели |
| 134. | Дер. Казимирово, ул. Центральная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 135. | Дер. Казимирово, ул. Центральная, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 136. | Дер. Казимирово, ул. Центральная, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 137. | Дер. Казимирово, ул. Центральная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1986 | панели |
| 138. | Дер. Казимирово, ул. Центральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1985 | панели |
| 139. | Дер. Казимирово, ул. Центральная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 140. | Дер. Красный Двор, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1982 | кирпич |
| 141. | Дер. Красный Двор, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1982 | кирпич |
| 142. | Дер. Смолиговка, ул. Калинина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 143. | Дер. Смолиговка, ул. Калинина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 144. | Дер. Смолиговка, ул. Калинина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 145. | Дер. Стаи, ул. Первомайская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 146. | Дер. Стаи, ул. Первомайская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 147. | Дер. Стаи, ул. Первомайская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 148. | Дер. Сташки, ул. Молодежная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1960 | кирпич |
| 149. | Дер. Сташки, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 150. | Дер. Сташки, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 151. | Дер. Сташки, ул. Молодежная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 152. | Дер. Сташки, ул. Молодежная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1973 | кирпич |
| 153. | Дер. Чистик, ул. Комсомольская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1979 | кирпич |
| 154. | Дер. Чистик, ул. Комсомольская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1979 | кирпич |
| 155. | Дер. Чистик, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1985 | кирпич |
| 156. | Дер. Чистик, ул. Комсомольская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1990 | кирпич |
| 157. | Дер. Чистик, ул. Комсомольская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 158. | Дер. Чистик, ул. Комсомольская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1985 | кирпич |
| 159. | Дер. Чистик, ул. Комсомольская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1972 | кирпич |
| 160. | Дер. Чистик, ул. Комсомольская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 161. | Дер. Чистик, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 162. | Дер. Чистик, ул. Луговая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 163. | Дер. Чистик, ул. Луговая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1971 | кирпич |
| 164. | Дер. Чистик, ул. Луговая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 165. | Дер. Чистик, ул. Садовая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1990 | кирпич |
| 166. | Дер. Чистик, ул. Садовая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1960 | кирпич |
| 167. | Дер. Чистик, ул. Школьная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 168. | Дер. Чистик, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1965 | кирпич |
| 169. | Дер. Чистик, ул. Школьная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 170. | Дер. Чистик, ул. Школьная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 171. | Дер. Чистик, ул. Школьная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 172. | Пос. Голынки, ул. Железнодорожная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 173. | Пос. Голынки, ул. Железнодорожная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 174. | Пос. Голынки, ул. Железнодорожная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 175. | Пос. Голынки, ул. Коммунистическая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 176. | Пос. Голынки, ул. Коммунистическая, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 177. | Пос. Голынки, ул. Коммунистическая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1995 | кирпич |
| 178. | Пос. Голынки, ул. Коммунистическая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 179. | Пос. Голынки, ул. Коммунистическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 180. | Пос. Голынки, ул. Коммунистическая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 181. | Пос. Голынки, ул. Коммунистическая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 182. | Пос. Голынки, ул. Комсомольская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 183. | Пос. Голынки, ул. Комсомольская, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 184. | Пос. Голынки, ул. Комсомольская, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1990 | кирпич |
| 185. | Пос. Голынки, ул. Ленина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 186. | Пос. Голынки, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 187. | Пос. Голынки, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, замена лифтового оборудования | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 188. | Пос. Голынки, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1997 | панели |
| 189. | Пос. Голынки, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 190. | Пос. Голынки, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 191. | Пос. Голынки, ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 192. | Пос. Голынки, ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 193. | Пос. Голынки, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 194. | Пос. Голынки, ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 195. | Пос. Голынки, ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1975 | кирпич |
| 196. | Пос. Голынки, ул. Мира, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 197. | Пос. Голынки, ул. Набережная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 198. | Пос. Голынки, ул. Набережная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 199. | Пос. Голынки, ул. Набережная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 200. | С. Понизовье, пер. 2-й Социалистический, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1979 | кирпич |
| 201. | С. Понизовье, пер. 2-й Социалистический, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 202. | С. Понизовье, ул. им. Чибисова К.Н., д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 203. | С. Понизовье, ул. им. Чибисова К.Н., д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1971 | кирпич |
| 204. | С. Понизовье, ул. им. Чибисова К.Н., д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1982 | ж/б панели |
| 2. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 3. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1982 | ж/б панели |
| 4. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1982 | ж/б панели |
| 5. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1982 | ж/б панели |
| 6. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1982 | ж/б панели |
| 7. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1976 | железобетонные стеновые блоки |
| 8. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 9. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1974 | кирпич |
| 10. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1983 | ж/б панели |
| 11. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 12. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 13. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 14. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 15. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 16. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 17. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 18. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 19. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 20. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1971 | кирпич |
| 21. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1971 | железобетонные стеновые блоки |
| 22. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1971 | железобетонные стеновые блоки |
| 23. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 24. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 25. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1974 | кирпич |
| 26. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 27. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1977 | кирпич |
| 28. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 29. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 30. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 31. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1982 | ж/б панели |
| 32. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1982 | кирпич |
| 33. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1998 | кирпич |
| 34. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1989 | ж/б панели |
| 35. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1988 | ж/б панели |
| 36. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1987 | ж/б панели |
| 37. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1987 | ж/б панели |
| 38. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 39. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1974 | кирпич |
| 40. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1974 | кирпич |
| 41. | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 42. | Г. Сафоново, микрорайон-3, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1990 | кирпич |
| 43. | Г. Сафоново, микрорайон-5, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1994 | ж/б панели |
| 44. | Г. Сафоново, микрорайон-5, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1993 | ж/б панели |
| 45. | Г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1991 | ж/б панели |
| 46. | Г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1983 | кирпич |
| 47. | Г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1983 | кирпич |
| 48. | Г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 49. | Г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1977 | кирпич |
| 50. | Г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1977 | кирпич |
| 51. | Г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1979 | кирпич |
| 52. | Г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1981 | кирпич |
| 53. | Г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1987 | ж/б панели |
| 54. | Г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 55. | Г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1996 | кирпич |
| 56. | Г. Сафоново, микрорайон МЖК, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1991 | кирпич |
| 57. | Г. Сафоново, микрорайон МЖК, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1993 | кирпич |
| 58. | Г. Сафоново, микрорайон МЖК, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1994 | кирпич |
| 59. | Г. Сафоново, микрорайон МЖК, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 60. | Г. Сафоново, микрорайон МЖК, д. 4б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1994 | кирпич |
| 61. | Г. Сафоново, микрорайон МЖК, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 62. | Г. Сафоново, микрорайон МЖК, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 63. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1981 | ж/б панели |
| 64. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 12а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | кирпич |
| 65. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1966 | кирпич |
| 66. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1974 | кирпич |
| 67. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 13б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1975 | кирпич |
| 68. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1983 | ж/б панели |
| 69. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1983 | ж/б панели |
| 70. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1985 | ж/б панели |
| 71. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 72. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1978 | кирпич |
| 73. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1977 | кирпич |
| 74. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1987 | кирпич |
| 75. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | ж/б панели |
| 76. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | ж/б панели |
| 77. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | ж/б панели |
| 78. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1989 | кирпич |
| 79. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1988 | кирпич |
| 80. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1989 | кирпич |
| 81. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1989 | кирпич |
| 82. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1986 | ж/б панели |
| 83. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1986 | ж/б панели |
| 84. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1979 | кирпич |
| 85. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1985 | ж/б панели |
| 86. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1991 | кирпич |
| 87. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1980 | кирпич |
| 88. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1977 | ж/б панели |
| 89. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1980 | ж/б панели |
| 90. | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1983 | кирпич |
| 91. | Г. Сафоново, пос. Шахта 3, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 92. | Г. Сафоново, пр. Сенной, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 93. | Г. Сафоново, ул. 1-я Западная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 94. | Г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1958 | кирпич |
| 95. | Г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 96. | Г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 97. | Г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 98. | Г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1979 | кирпич |
| 99. | Г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 100. | Г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 101. | Г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 102. | Г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1958 | кирпич |
| 103. | Г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 104. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 105. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 106. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 107. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 108. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 109. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1958 | кирпич |
| 110. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1990 | ж/б панели |
| 111. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1958 | кирпич |
| 112. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 113. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2010 | кирпич |
| 114. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1958 | кирпич |
| 115. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1953 | шлакоблочный |
| 116. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2014 | кирпич |
| 117. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2014 | кирпич |
| 118. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1956 | каркасно-засыпной оштукатуренный |
| 119. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 120. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 121. | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 9б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 122. | Г. Сафоново, ул. Восточная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | щиты, обложенные кирпичом |
| 123. | Г. Сафоново, ул. Восточная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | щиты, обложенные кирпичом |
| 124. | Г. Сафоново, ул. Восточная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1957 | щиты, обложенные кирпичом |
| 125. | Г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 126. | Г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1986 | кирпич |
| 127. | Г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1978 | кирпич |
| 128. | Г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 129. | Г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1995 | ж/б панели |
| 130. | Г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт или замена лифтового оборудования, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1991 | ж/б панели |
| 131. | Г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1981 | кирпич |
| 132. | Г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2008 | кирпич |
| 133. | Г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1991 | ж/б панели |
| 134. | Г. Сафоново, ул. Гастелло, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1971 | кирпич |
| 135. | Г. Сафоново, ул. Дзержинского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 136. | Г. Сафоново, ул. Дзержинского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1976 | ж/б панели |
| 137. | Г. Сафоново, ул. Дзержинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1967 | кирпич |
| 138. | Г. Сафоново, ул. Заозерная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1966 | кирпич |
| 139. | Г. Сафоново, ул. Заозерная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 140. | Г. Сафоново, ул. Заозерная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | кирпич |
| 141. | Г. Сафоново, ул. Заозерная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1980 | кирпич |
| 142. | Г. Сафоново, ул. Карла Маркса, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 143. | Г. Сафоново, ул. Кирова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 144. | Г. Сафоново, ул. Кирова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 145. | Г. Сафоново, ул. Кирова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 146. | Г. Сафоново, ул. Кирова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 147. | Г. Сафоново, ул. Кирова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 148. | Г. Сафоново, ул. Кирова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 149. | Г. Сафоново, ул. Кирова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 150. | Г. Сафоново, ул. Кирова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 151. | Г. Сафоново, ул. Кирпичный городок, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 152. | Г. Сафоново, ул. Кирпичный городок, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 153. | Г. Сафоново, ул. Кирпичный городок, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 154. | Г. Сафоново, ул. Кирпичный городок, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1987 | кирпич |
| 155. | Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 156. | Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 157. | Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 1б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1971 | кирпич |
| 158. | Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 159. | Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | пенополистиролбетон |
| 160. | Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2014 | кирпич |
| 161. | Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | газопенобетонные блоки |
| 162. | Г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 163. | Г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 164. | Г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1986 | кирпич |
| 165. | Г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 166. | Г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2005 | кирпич |
| 167. | Г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 168. | Г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2005 | кирпич |
| 169. | Г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2005 | кирпич |
| 170. | Г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 171. | Г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 172. | Г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 173. | Г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 174. | Г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 175. | Г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 176. | Г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 177. | Г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 178. | Г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 179. | Г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 180. | Г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 181. | Г. Сафоново, ул. Комсомольская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | кирпич |
| 182. | Г. Сафоново, ул. Комсомольская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1990 | кирпич |
| 183. | Г. Сафоново, ул. Комсомольская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2003 | кирпич |
| 184. | Г. Сафоново, ул. Комсомольская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1957 | кирпич |
| 185. | Г. Сафоново, ул. Красноармейская, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 186. | Г. Сафоново, ул. Красноармейская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1977 | кирпич |
| 187. | Г. Сафоново, ул. Красноармейская, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 188. | Г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1986 | кирпич |
| 189. | Г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1985 | кирпич |
| 190. | Г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1991 | ж/б панели |
| 191. | Г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 192. | Г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 193. | Г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1965 | кирпич |
| 194. | Г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 195. | Г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 196. | Г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1953 | каркасно-засыпной оштукатуренный |
| 197. | Г. Сафоново, ул. Куйбышева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | шлакоблочный |
| 198. | Г. Сафоново, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1985 | шлакоблочный |
| 199. | Г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 33, корп. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1987 | кирпич |
| 200. | Г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 33, корпус 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1982 | кирпич |
| 201. | Г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2010 | кирпич |
| 202. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 203. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 204. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1956 | кирпич |
| 205. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 206. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1953 | шлакоблочный |
| 207. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | шлакоблочный |
| 208. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1952 | шлакоблочный |
| 209. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1952 | шлакоблочный |
| 210. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1964 | шлакоблочный |
| 211. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2001 | кирпич |
| 212. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1953 | шлакоблочный |
| 213. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1953 | шлакоблочный |
| 214. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1954 | шлакоблочный |
| 215. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1954 | каркасно-засыпной оштукатуренный |
| 216. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1952 | шлакоблочный |
| 217. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1952 | шлакоблочный |
| 218. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 29а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1989 | кирпич |
| 219. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1952 | шлакоблочный |
| 220. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 31а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 221. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1951 | шлакоблочный |
| 222. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 223. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 224. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 225. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1992 | кирпич |
| 226. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1962 | кирпич |
| 227. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1963 | кирпич |
| 228. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 229. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 230. | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 231. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1990 | ж/б панели |
| 232. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1994 | ж/б панели |
| 233. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 234. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 235. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1971 | кирпич |
| 236. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 237. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1973 | ж/б панели |
| 238. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 17а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1974 | ж/б панели |
| 239. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1975 | ж/б панели |
| 240. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1979 | кирпич |
| 241. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | кирпич |
| 242. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 243. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 244. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 245. | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 246. | Г. Сафоново, ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1960 | кирпич |
| 247. | Г. Сафоново, ул. Мира, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 248. | Г. Сафоново, ул. Мира, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1959 | кирпич |
| 249. | Г. Сафоново, ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 250. | Г. Сафоново, ул. Мира, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 251. | Г. Сафоново, ул. Московская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2003 | кирпич |
| 252. | Г. Сафоново, ул. Московская, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1982 | кирпич |
| 253. | Г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1985 | кирпич |
| 254. | Г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1992 | ж/б панели |
| 255. | Г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1988 | кирпич |
| 256. | Г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | кирпич |
| 257. | Г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1986 | ж/б панели |
| 258. | Г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1990 | ж/б панели |
| 259. | Г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1997 | кирпич |
| 260. | Г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1971 | кирпич |
| 261. | Г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1988 | кирпич |
| 262. | Г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1997 | кирпич |
| 263. | Г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1992 | ж/б панели |
| 264. | Г. Сафоново, ул. Радищева, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1986 | кирпич |
| 265. | Г. Сафоново, ул. Районная подстанция, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 266. | Г. Сафоново, ул. Районная подстанция, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1971 | кирпич |
| 267. | Г. Сафоново, ул. Районная подстанция, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1974 | кирпич |
| 268. | Г. Сафоново, ул. Районная подстанция, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1982 | кирпич |
| 269. | Г. Сафоново, ул. Районная подстанция, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1992 | кирпич |
| 270. | Г. Сафоново, ул. Революционная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 271. | Г. Сафоново, ул. Революционная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 272. | Г. Сафоново, ул. Революционная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 273. | Г. Сафоново, ул. Революционная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 274. | Г. Сафоново, ул. Революционная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 275. | Г. Сафоново, ул. Революционная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 276. | Г. Сафоново, ул. Революционная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 277. | Г. Сафоново, ул. Революционная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 278. | Г. Сафоново, ул. Революционная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 279. | Г. Сафоново, ул. Революционная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 280. | Г. Сафоново, ул. Революционная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 281. | Г. Сафоново, ул. Репина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 282. | Г. Сафоново, ул. Репина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 283. | Г. Сафоново, ул. Репина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 284. | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 285. | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 286. | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 287. | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 288. | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | шлакоблочный |
| 289. | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 290. | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 21а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 291. | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 292. | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 293. | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 294. | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 5а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 295. | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 296. | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 297. | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 298. | Г. Сафоново, ул. Северная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | кирпич |
| 299. | Г. Сафоново, ул. Северная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1985 | кирпич |
| 300. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 301. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1987 | кирпич |
| 302. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1974 | кирпич |
| 303. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1980 | кирпич |
| 304. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 305. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 306. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1971 | кирпич |
| 307. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1975 | кирпич |
| 308. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 309. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1974 | кирпич |
| 310. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 41а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт или замена лифтового оборудования, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1991 | ж/б панели |
| 311. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1981 | кирпич |
| 312. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 313. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 48а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1995 | кирпич |
| 314. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1962 | кирпич |
| 315. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1967 | кирпич |
| 316. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | кирпич |
| 317. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | кирпич |
| 318. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 319. | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1985 | ж/б панели |
| 320. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 321. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 322. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 323. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 324. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 15а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1960 | кирпич |
| 325. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 17а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 326. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 17б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 327. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 328. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 329. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 26а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1971 | кирпич |
| 330. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 26б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1980 | кирпич |
| 331. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 28а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 332. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1956 | шлакоблочный |
| 333. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 2014 | кирпич |
| 334. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 335. | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2013 | кирпич |
| 336. | Г. Сафоново, ул. Шахта-3, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1990 | кирпич |
| 337. | Г. Сафоново, ул. Шахта-3, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 338. | Г. Сафоново, ул. Шахта-3, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 339. | Г. Сафоново, ул. Шахта-3, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 340. | Г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 341. | Г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 342. | Г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1987 | кирпич |
| 343. | Г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 344. | Г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1977 | кирпич |
| 345. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 346. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 347. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 348. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2011 | пенобетон |
| 349. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 350. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 351. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2010 | кирпич |
| 352. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2009 | кирпич |
| 353. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 354. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1955 | шлакоблочный |
| 355. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1957 | шлакоблочный |
| 356. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 357. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1955 | шлакоблочный |
| 358. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 359. | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2012 | кирпич |
| 360. | Дер. Анохово, ул. Магистральная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1987 | кирпич |
| 361. | Дер. Бараново, ул. Садовая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1967 | кирпич |
| 362. | Дер. Бараново, ул. Садовая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1967 | кирпич |
| 363. | Дер. Бараново, ул. Садовая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1967 | кирпич |
| 364. | Дер. Бараново, ул. Советская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 365. | Дер. Бараново, ул. Советская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 366. | Дер. Бараново, ул. Советская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 367. | Дер. Бараново, ул. Советская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 368. | Дер. Бараново, ул. Советская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 369. | Дер. Бараново, ул. Советская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, водоотведения; утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1987 | кирпич |
| 370. | Дер. Бараново, ул. Советская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1963 | кирпич |
| 371. | Дер. Бараново, ул. Советская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1963 | кирпич |
| 372. | Дер. Беленино, ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1986 | ж/б панели |
| 373. | Дер. Беленино, ул. Центральная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1986 | ж/б панели |
| 374. | Дер. Беленино, ул. Центральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1986 | ж/б панели |
| 375. | Дер. Беленино, ул. Центральная, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | ж/б панели |
| 376. | Дер. Беленино, ул. Центральная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | ж/б панели |
| 377. | Дер. Беленино, ул. Центральная, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | ж/б панели |
| 378. | Дер. Богдановщина, ул. Центральная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 379. | Дер. Богдановщина, ул. Центральная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 380. | Дер. Богдановщина, ул. Центральная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1967 | кирпич |
| 381. | Дер. Вышегор, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 382. | Дер. Вышегор, ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 383. | Дер. Вышегор, ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 384. | Дер. Вышегор, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1981 | ж/б панели |
| 385. | Дер. Вышегор, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1981 | ж/б панели |
| 386. | Дер. Вышегор, ул. Сосновая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1982 | ж/б панели |
| 387. | Дер. Вышегор, ул. Сосновая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | ж/б панели |
| 388. | Дер. Вышегор, ул. Сосновая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1987 | ж/б панели |
| 389. | Дер. Вышегор, ул. Сосновая, д. 4 | ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | ж/б панели |
| 390. | Дер. Вышегор, ул. Сосновая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1988 | ж/б панели |
| 391. | Дер. Вышегор, ул. Сосновая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1987 | ж/б панели |
| 392. | Дер. Вышегор, ул. Тухачевского, д. 11 | ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1989 | ж/б панели |
| 393. | Дер. Вышегор, ул. Тухачевского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1979 | ж/б панели |
| 394. | Дер. Вышегор, ул. Тухачевского, д. 15 | утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1979 | ж/б панели |
| 395. | Дер. Дроздово, ул. Луговая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 396. | Дер. Дроздово, ул. Луговая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 397. | Дер. Дроздово, ул. Луговая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 398. | Дер. Дроздово, ул. Механизаторов, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1967 | кирпич |
| 399. | Дер. Дроздово, ул. Центральная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 400. | Дер. Дроздово, ул. Центральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 401. | Дер. Зимницы, ул. Городская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1980 | кирпич |
| 402. | Дер. Зимницы, ул. Городская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1979 | кирпич |
| 403. | Дер. Зимницы, ул. Городская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1979 | кирпич |
| 404. | Дер. Зимницы, ул. Городская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1980 | кирпич |
| 405. | Дер. Зимницы, ул. Городская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1980 | кирпич |
| 406. | Дер. Казулино, ул. Центральная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 407. | Дер. Казулино, ул. Центральная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 408. | Дер. Казулино, ул. Центральная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1971 | кирпич |
| 409. | Дер. Казулино, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 410. | Дер. Казулино, ул. Центральная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 411. | Дер. Казулино, ул. Центральная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 412. | Дер. Казулино, ул. Центральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 413. | Дер. Казулино, ул. Центральная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1967 | кирпич |
| 414. | Дер. Казулино, ул. Центральная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 415. | Дер. Казулино, ул. Центральная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 416. | Дер. Клинка, ул. Школьная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 417. | Дер. Клинка, ул. Школьная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1956 | кирпич |
| 418. | Дер. Клинка, ул. Школьная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 419. | Дер. Клинка, ул. Школьная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 420. | Дер. Клинка, ул. Школьная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 421. | Дер. Клинка, ул. Школьная, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1992 | кирпич |
| 422. | Дер. Кононово, ул. Школьная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1978 | кирпич |
| 423. | Дер. Кононово, ул. Школьная, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 424. | Дер. Крюково, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 425. | Дер. Крюково, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 426. | Дер. Мишенино, ул. Молодежная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1984 | ж/б панели |
| 427. | Дер. Мишенино, ул. Молодежная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1992 | кирпич |
| 428. | Дер. Мишенино, ул. Молодежная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1985 | кирпич |
| 429. | Дер. Мишенино, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1984 | ж/б панели |
| 430. | Дер. Мишенино, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1984 | ж/б панели |
| 431. | Дер. Мишенино, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1984 | ж/б панели |
| 432. | Дер. Мишенино, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1984 | ж/б панели |
| 433. | Дер. Мишенино, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1986 | ж/б панели |
| 434. | Дер. Мишенино, ул. Молодежная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1986 | ж/б панели |
| 435. | Дер. Мишенино, ул. Молодежная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1989 | ж/б панели |
| 436. | Дер. Мишенино, ул. Молодежная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1990 | ж/б панели |
| 437. | Дер. Морозово, ул. Механизаторов, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1981 | кирпич |
| 438. | Дер. Морозово, ул. Механизаторов, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1981 | кирпич |
| 439. | Дер. Николо-Погорелое, ул. Днепровская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 440. | Дер. Николо-Погорелое, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 441. | Дер. Николо-Погорелое, ул. Комсомольская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 442. | Дер. Николо-Погорелое, ул. Комсомольская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 443. | Дер. Николо-Погорелое, ул. Комсомольская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 444. | Дер. Николо-Погорелое, ул. Центральная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 445. | Дер. Николо-Погорелое, ул. Центральная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 446. | Дер. Николо-Погорелое, ул. Центральная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 447. | Дер. Прудки, ул. Микрорайон, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1978 | кирпич |
| 448. | Дер. Прудки, ул. Микрорайон, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1979 | кирпич |
| 449. | Дер. Прудки, ул. Микрорайон, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1979 | кирпич |
| 450. | Дер. Прудки, ул. Микрорайон, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1977 | кирпич |
| 451. | Дер. Пушкино, ул. Пролетарская, д. 27 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1967 | кирпич |
| 452. | Дер. Пушкино, ул. Пролетарская, д. 29 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1967 | кирпич |
| 453. | Дер. Пушкино, ул. Пролетарская, д. 33 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| 454. | Дер. Рыбки, ул. Озерная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1984 | ж/б панели |
| 455. | Дер. Рыбки, ул. Озерная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1986 | ж/б панели |
| 456. | Дер. Рыбки, ул. Центральная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1983 | ж/б панели |
| 457. | Дер. Рыбки, ул. Центральная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 458. | Дер. Рыбки, ул. Центральная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 459. | Дер. Рыбки, ул. Центральная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 460. | Дер. Рыбки, ул. Центральная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1990 | ж/б панели |
| 461. | Дер. Рыбки, ул. Центральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1986 | ж/б панели |
| 462. | Дер. Рыбки, ул. Центральная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1989 | ж/б панели |
| 463. | Дер. Рыбки, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши | 2039 - 2043 | 1991 | ж/б панели |
| 464. | Дер. Рыбки, ул. Школьная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 1983 | ж/б панели |
| 465. | Пос. Вадино, ул. Мелиораторов, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 466. | Пос. Вадино, ул. Мелиораторов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 467. | Пос. Вадино, ул. Мелиораторов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 468. | Пос. Вадино, ул. Мелиораторов, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 469. | Пос. Вадино, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 470. | Пос. Вадино, ул. Советская, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 2006 | кирпич |
| 471. | Пос. Вадино, ул. Труда, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 472. | Пос. Вадино, ул. Труда, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1989 | кирпич |
| 473. | Пос. Вадино, ул. Труда, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 474. | Пос. Вадино, ул. Труда, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 475. | Пос. Вадино, ул. Труда, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 476. | Пос. Вадино, ул. Труда, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1974 | кирпич |
| 477. | Пос. Вадино, ул. Центральная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 478. | Пос. Вадино, ул. Центральная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 479. | Пос. Издешково, пер. Свободы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1985 | кирпич |
| 480. | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1994 | ж/б панели |
| 481. | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1991 | ж/б панели |
| 482. | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 483. | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | кирпич |
| 484. | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 21а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1986 | ж/б панели |
| 485. | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1991 | железобетонные стеновые блоки |
| 486. | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1990 | ж/б панели |
| 487. | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 25а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1990 | ж/б панели |
| 488. | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1962 | кирпич |
| 489. | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 490. | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 491. | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 492. | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1994 | ж/б панели |
| 493. | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1984 | кирпич |
| 494. | Пос. Издешково, ул. 25 Октября, д. 46а | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 495. | Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| 496. | Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 11а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 497. | Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1978 | кирпич |
| 498. | Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1983 | кирпич |
| 499. | Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 500. | Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1962 | кирпич |
| 501. | Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 502. | Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 4а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1982 | железобетонные стеновые блоки |
| 503. | Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 504. | Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| 505. | Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 7б | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1971 | кирпич |
| 506. | Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 7в | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1971 | кирпич |
| 507. | Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 508. | Пос. Издешково, ул. 2-я Ленинская, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1972 | кирпич |
| 509. | Пос. Издешково, ул. Десантная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 510. | Пос. Издешково, ул. Десантная, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 511. | Пос. Издешково, ул. Десантная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 512. | Пос. Издешково, ул. Десантная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1977 | кирпич |
| 513. | Пос. Издешково, ул. Свободы, д. 2а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Дер. Архиповка, ул. Школьная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 2. | Дер. Архиповка, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 3. | Дер. Богородицкое, ул. Викторова, д. 17 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 4. | Дер. Богородицкое, ул. Викторова, д. 18 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 5. | Дер. Богородицкое, ул. Викторова, д. 19 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 6. | Дер. Богородицкое, ул. Викторова, д. 27 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1984 | блоки |
| 7. | Дер. Богородицкое, ул. Викторова, д. 28 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1983 | блоки |
| 8. | Дер. Богородицкое, ул. Викторова, д. 29 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1983 | блоки |
| 9. | Дер. Богородицкое, ул. Викторова, д. 30 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1984 | блоки |
| 10. | Дер. Богородицкое, ул. Викторова, д. 31 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1983 | блоки |
| 11. | Дер. Богородицкое, ул. Викторова, д. 32 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1994 | блоки |
| 12. | Дер. Большая Дубровка, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 13. | Дер. Большая Дубровка, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 14. | Дер. Большая Дубровка, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 15. | Дер. Большая Дубровка, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 16. | Дер. Большая Дубровка, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1980 | кирпич |
| 17. | Дер. Большая Дубровка, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 18. | Дер. Большая Дубровка, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 19. | Дер. Бубново, ул. Почтовая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1969 | кирпич |
| 20. | Дер. Верховье, ул. Поселковая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | неизвестен | кирпич |
| 21. | Дер. Верховье, ул. Поселковая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | неизвестен | кирпич |
| 22. | Дер. Верховье, ул. Поселковая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | неизвестен | кирпич |
| 23. | Дер. Верховье, ул. Поселковая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | неизвестен | кирпич |
| 24. | Дер. Верховье, ул. Поселковая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | неизвестен | кирпич |
| 25. | Дер. Волоковая, ул. Центральная, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 26. | Дер. Волоковая, ул. Центральная, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 27. | Дер. Волоковая, ул. Центральная, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 28. | Дер. Волоковая, ул. Центральная, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 29. | Дер. Высокое, д. 7 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 30. | Дер. Вязгино, ул. Дорожная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 31. | Дер. Вязгино, ул. Дорожная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 32. | Дер. Вязгино, ул. Дорожная, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 33. | Дер. Вязгино, ул. Дорожная, д. 7 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 34. | Дер. Вязгино, ул. Дорожная, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 35. | Дер. Дивасы, ул. Мичурина, д. 1 | ремонт крыши, замена внутридомовых инженерных систем; утепление фасада | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 36. | Дер. Дивасы, ул. Мичурина, д. 2 | ремонт крыши, замена внутридомовых инженерных систем; утепление фасада | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 37. | Дер. Дивасы, ул. Мичурина, д. 3 | ремонт крыши, замена внутридомовых инженерных систем; утепление фасада | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 38. | Дер. Дивасы, ул. Мичурина, д. 4 | ремонт крыши, замена внутридомовых инженерных систем; утепление фасада | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 39. | Дер. Дивасы, ул. Мичурина, д. 5 | ремонт крыши, замена внутридомовых инженерных систем; утепление фасада | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 40. | Дер. ДРСУ, ул. Строительная, д. 1 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1992 | кирпич |
| 41. | Дер. ДРСУ-5, д. 1 | ремонт крыши, замена внутридомовых инженерных систем; утепление фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 42. | Дер. ДРСУ-5, д. 2 | ремонт крыши, замена внутридомовых инженерных систем; утепление фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 43. | Дер. ДРСУ-5, д. 3 | ремонт крыши, замена внутридомовых инженерных систем; утепление фасада | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 44. | Дер. ДРСУ-5, д. 4 | ремонт крыши, замена внутридомовых инженерных систем; утепление фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 45. | Дер. ДРСУ-5, д. 5 | ремонт крыши, замена внутридомовых инженерных систем; утепление фасада | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 46. | Дер. ДРСУ-5, д. 7 | ремонт крыши, замена внутридомовых инженерных систем; утепление фасада | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 47. | Дер. ДРСУ-5, д. 8 | ремонт крыши, замена внутридомовых инженерных систем; утепление фасада | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 48. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 49. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 50. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 25а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 51. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 25б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 52. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1980 | панели |
| 53. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 54. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1980 | панели |
| 55. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 56. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 57. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 58. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 59. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 60. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 61. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 62. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 63. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 64. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 65. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 66. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 67. | Дер. Жуково, ул. Мира, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 68. | Дер. Зыколино, д. 27 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 69. | Дер. Зыколино, д. 28 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 70. | Дер. Иловка, д. 28 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 71. | Дер. Киселевка, д. 11 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 72. | Дер. Киселевка, д. 12б | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2011 | кирпич |
| 73. | Дер. Киселевка, д. 13а | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2009 | кирпич |
| 74. | Дер. Киселевка, д. 15а | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2010 | кирпич |
| 75. | Дер. Киселевка, д. 4а | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2011 | кирпич |
| 76. | Дер. Киселевка, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2009 | кирпич |
| 77. | Дер. Киселевка, д. 5а | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2011 | кирпич |
| 78. | Дер. Киселевка, д. 7а | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2011 | кирпич |
| 79. | Дер. Киселевка, д. 7б | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2011 | кирпич |
| 80. | Дер. Киселевка, д. 8б | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2011 | кирпич |
| 81. | Дер. Киселевка, ул. Луговая, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2011 | кирпич |
| 82. | Дер. Киселевка, ул. Луговая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2011 | кирпич |
| 83. | Дер. Киселевка, ул. Луговая, д. 5 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 84. | Дер. Киселевка, ул. Луговая, д. 6 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 85. | Дер. Киселевка, ул. Луговая, д. 7 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2011 | кирпич |
| 86. | Дер. Киселевка, ул. Луговая, д. 8 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 2001 | кирпич |
| 87. | Дер. Киселевка, ул. Раздольная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2012 | кирпич |
| 88. | Дер. Киселевка, ул. Раздольная, д. 11 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 2013 | кирпич |
| 89. | Дер. Киселевка, ул. Раздольная, д. 2 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2014 | кирпич |
| 90. | Дер. Киселевка, ул. Раздольная, д. 3 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 2013 | кирпич |
| 91. | Дер. Киселевка, ул. Раздольная, д. 4 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 2014 | кирпич |
| 92. | Дер. Киселевка, ул. Раздольная, д. 5 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 2013 | кирпич |
| 93. | Дер. Киселевка, ул. Раздольная, д. 7 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 2013 | кирпич |
| 94. | Дер. Киселевка, ул. Раздольная, д. 9 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 2013 | кирпич |
| 95. | Дер. Кощино, пер. Новоселов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1983 | кирпич |
| 96. | Дер. Кощино, пер. Новоселов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1983 | кирпич |
| 97. | Дер. Кощино, пер. Новоселов, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1983 | кирпич |
| 98. | Дер. Кощино, пер. Новоселов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 99. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1983 | панели |
| 100. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1986 | панели |
| 101. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1986 | панели |
| 102. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1985 | панели |
| 103. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 104. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 105. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 106. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 107. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 108. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1987 | панели |
| 109. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1985 | панели |
| 110. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 111. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 112. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 113. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 114. | Дер. Кощино, ул. Дружбы, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1986 | панели |
| 115. | Дер. Кощино, ул. Калинина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1986 | панели |
| 116. | Дер. Кощино, ул. Калинина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 117. | Дер. Кощино, ул. Калинина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 118. | Дер. Кощино, ул. Калинина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1987 | панели |
| 119. | Дер. Кощино, ул. Калинина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 120. | Дер. Кощино, ул. Калинина, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 121. | Дер. Кощино, ул. Калинина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 122. | Дер. Кощино, ул. Калинина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 123. | Дер. Кощино, ул. Калинина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 124. | Дер. Кощино, ул. Калинина, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1986 | панели |
| 125. | Дер. Кощино, ул. Калинина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 126. | Дер. Кощино, ул. Калинина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1984 | панели |
| 127. | Дер. Кощино, ул. Калинина, д. 7а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1984 | панели |
| 128. | Дер. Кощино, ул. Калинина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 129. | Дер. Кощино, ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1960 | кирпич |
| 130. | Дер. Кощино, ул. Мира, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1955 | кирпич |
| 131. | Дер. Кощино, ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1956 | кирпич |
| 132. | Дер. Кощино, ул. Мира, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1961 | кирпич |
| 133. | Дер. Кощино, ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1960 | кирпич |
| 134. | Дер. Кощино, ул. Мира, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1957 | кирпич |
| 135. | Дер. Лубня, ул. Мирная, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| 136. | Дер. Магалинщина, ул. Заречная, д. 11 | ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 137. | Дер. Магалинщина, ул. Заречная, д. 13 | ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 138. | Дер. Магалинщина, ул. Заречная, д. 3 | ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 139. | Дер. Магалинщина, ул. Заречная, д. 5 | ремонт крыши | 2024 - 2028 | 1965 | кирпич |
| 140. | Дер. Магалинщина, ул. Садовая, д. 1 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 141. | Дер. Магалинщина, ул. Садовая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1968 | кирпич |
| 142. | Дер. Мазальцево, ул. Мира, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 143. | Дер. Мазальцево, ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 144. | Дер. Михновка, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 145. | Дер. Михновка, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 146. | Дер. Михновка, ул. Молодежная, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 147. | Дер. Моготово, ул. Центральная, д. 1 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 148. | Дер. Моготово, ул. Центральная, д. 3 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 149. | Дер. Моготово, ул. Центральная, д. 5 | ремонт крыши, фасада | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 150. | Дер. Мощинки, ул. Садовая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 151. | Дер. Мощинки, ул. Садовая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 152. | Дер. Мощинки, ул. Садовая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 153. | Дер. Мощинки, ул. Садовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 154. | Дер. Новосельцы, ул. Юбилейная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2013 | кирпич |
| 155. | Дер. Новосельцы, ул. Юбилейная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 2013 | кирпич |
| 156. | Дер. Новосельцы, ул. Юбилейная, д. 6 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 2013 | кирпич |
| 157. | Дер. Новые Батеки, ул. Северная, д. 19 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1985 | кирпич |
| 158. | Дер. Новые Батеки, ул. Северная, д. 20 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1989 | кирпич |
| 159. | Дер. Новые Батеки, ул. Школьная, д. 11 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 160. | Дер. Новые Батеки, ул. Школьная, д. 13 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 161. | Дер. Новые Батеки, ул. Школьная, д. 15 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 162. | Дер. Новые Батеки, ул. Школьная, д. 16 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 163. | Дер. Новые Батеки, ул. Школьная, д. 17 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1971 | панели |
| 164. | Дер. Новые Батеки, ул. Школьная, д. 17а | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 165. | Дер. Новые Батеки, ул. Школьная, д. 18 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 166. | Дер. Новые Батеки, ул. Школьная, д. 19 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 167. | Дер. п/ф "Кристалл", д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 168. | Дер. Покорное, ул. Школьная, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 169. | Дер. Рай, ул. Парковая, д. 10 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 170. | Дер. Рай, ул. Парковая, д. 12 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 171. | Дер. Рай, ул. Парковая, д. 14 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 172. | Дер. Ракитня-2, ул. Молодежная, д. 1 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1980 | кирпич |
| 173. | Дер. Ракитня-2, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 174. | Дер. Ракитня-2, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 175. | Дер. Ракитня-2, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1988 | кирпич |
| 176. | Дер. Рогачево, ул. Центральная, д. 7 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 177. | Дер. Русилово, ул. Центральная, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1989 | панели |
| 178. | Дер. Русилово, ул. Центральная, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 179. | Дер. Русилово, ул. Центральная, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 180. | Дер. Русилово, ул. Центральная, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 181. | Дер. Русилово, ул. Центральная, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 182. | Дер. Санаторий Борок, д. 1 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1994 | кирпич |
| 183. | Дер. Санаторий Борок, д. 2 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 184. | Дер. Санаторий Борок, д. 3 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 185. | Дер. Санаторий Борок, д. 4 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 186. | Дер. Санаторий Борок, д. 5 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 187. | Дер. Санаторий Борок, д. 6 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 188. | Дер. Сметанино, ул. Ветеранов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1963 | кирпич |
| 189. | Дер. Сметанино, ул. Ветеранов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1962 | кирпич |
| 190. | Дер. Сметанино, ул. Ветеранов, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1962 | кирпич |
| 191. | Дер. Сметанино, ул. Ветеранов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1970 | кирпич |
| 192. | Дер. Сметанино, ул. Липатенкова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 193. | Дер. Сметанино, ул. Липатенкова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1971 | панели |
| 194. | Дер. Сметанино, ул. Липатенкова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1982 | панели |
| 195. | Дер. Сметанино, ул. Озерная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1966 | панели |
| 196. | Дер. Сметанино, ул. Озерная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1966 | панели |
| 197. | Дер. Сметанино, ул. Озерная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1967 | кирпич |
| 198. | Дер. Сметанино, ул. Озерная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1969 | кирпич |
| 199. | Дер. Соколья Гора, д. 1 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1979 | щитовой |
| 200. | Дер. Соколья Гора, д. 2 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1983 | щитовой |
| 201. | Дер. Соколья Гора, д. 3 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1969 | щитовой |
| 202. | Дер. Старые Батеки, ул. Баринова, д. 1 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1987 | кирпич |
| 203. | Дер. Старые Батеки, ул. Баринова, д. 2 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 204. | Дер. Старые Батеки, ул. Баринова, д. 3 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 205. | Дер. Суходол, ул. Рачкова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 206. | Дер. Суходол, ул. Рачкова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 207. | Дер. Суходол, ул. Рачкова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 208. | Дер. Суходол, ул. Рачкова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 209. | Дер. Суходол, ул. Рачкова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 210. | Дер. Суходол, ул. Рачкова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 211. | Дер. Тепличный комбинат N 1, д. 1 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 212. | Дер. Тепличный комбинат N 1, д. 2 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 213. | Дер. Тепличный комбинат N 1, д. 3 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 214. | Дер. Туркомплекс Соколья Гора, д. 1 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1979 | щитовой |
| 215. | Дер. Туркомплекс Соколья Гора, д. 2 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1983 | деревянный, обложенный кирпичом |
| 216. | Дер. Тычинино, ул. 1-я Дачная, д. 19 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 217. | Дер. Хохлово, ул. Мира, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 218. | Дер. Хохлово, ул. Мира, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 219. | Дер. Хохлово, ул. Мира, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2024 | 1965 | кирпич |
| 220. | Дер. Хохлово, ул. Мира, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 221. | Дер. Хохлово, ул. Мира, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 222. | Пос. Автозаправочной станции, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 223. | Пос. Автозаправочной станции, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 224. | Пос. Автозаправочной станции, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 225. | Пос. Автозаправочной станции, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 226. | Пос. Автозаправочной станции, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 227. | Пос. Авторемзавод, д. 1 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1977 | кирпич |
| 228. | Пос. Авторемзавод, д. 16 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1983 | кирпич |
| 229. | Пос. Авторемзавод, д. 17 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1978 | кирпич |
| 230. | Пос. Авторемзавод, д. 2 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1974 | кирпич |
| 231. | Пос. Авторемзавод, д. 3 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1976 | кирпич |
| 232. | Пос. Авторемзавод, д. 4 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1972 | кирпич |
| 233. | Пос. Авторемзавод, д. 5 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1966 | кирпич |
| 234. | Пос. Авторемзавод, д. 6 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1967 | кирпич |
| 235. | Пос. Авторемзавод, д. 8 | ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1993 | кирпич |
| 236. | Пос. Авторемзавод, ул. Нижний поселок АРЗ, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1960 | кирпич |
| 237. | Пос. Авторемзавод, ул. Нижний поселок АРЗ, д. 26 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1965 | кирпич |
| 238. | Пос. Авторемзавод, ул. Нижний поселок АРЗ, д. 27 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1966 | кирпич |
| 239. | Пос. Авторемзавод, ул. Нижний поселок АРЗ, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1954 | кирпич |
| 240. | Пос. Авторемзавод, ул. Нижний поселок АРЗ, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1962 | кирпич |
| 241. | Пос. Авторемзавод, ул. Нижний поселок АРЗ, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1961 | кирпич |
| 242. | Пос. Авторемзавод, ул. Нижний поселок АРЗ, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1960 | кирпич |
| 243. | Пос. Гедеоновка, ул. Полевая, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 244. | Пос. Гедеоновка, ул. Полевая, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 245. | Пос. Гедеоновка, ул. Полевая, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 246. | Пос. Гедеоновка, ул. Полевая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 247. | Пос. Печерск, ул. Автодорожная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт или замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 2013 | кирпич |
| 248. | Пос. Печерск, ул. Автодорожная, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1968 | кирпич |
| 249. | Пос. Печерск, ул. Автодорожная, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 250. | Пос. Печерск, ул. Автодорожная, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 251. | Пос. Печерск, ул. Автодорожная, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1966 | кирпич |
| 252. | Пос. Печерск, ул. Автодорожная, д. 7а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1987 | кирпич |
| 253. | Пос. Печерск, ул. Автодорожная, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1974 | кирпич |
| 254. | Пос. Печерск, ул. Автодорожная, д. 8а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 255. | Пос. Печерск, ул. Автодорожная, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1984 | кирпич |
| 256. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 10 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 257. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 14/10 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 258. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 18 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 259. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1972 | кирпич |
| 260. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 21б | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 261. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 22 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 262. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 24 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 263. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 26 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 264. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 28 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 265. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 2б | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 266. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 30 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 267. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 32 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 268. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 34 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 269. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 36 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 270. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 271. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1973 | кирпич |
| 272. | Пос. Печерск, ул. Минская, д. 8 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 273. | Пос. Печерск, ул. Пионерская, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1975 | кирпич |
| 274. | Пос. Печерск, ул. Пионерская, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1977 | кирпич |
| 275. | Пос. Печерск, ул. Пионерская, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 276. | Пос. Печерск, ул. Пионерская, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1988 | кирпич |
| 277. | Пос. Печерск, ул. Пионерская, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 278. | Пос. Печерск, ул. Смоленская, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1979 | кирпич |
| 279. | Пос. Печерск, ул. Смоленская, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 280. | Пос. Печерск, ул. Смоленская, д. 13 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 281. | Пос. Печерск, ул. Смоленская, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 282. | Пос. Печерск, ул. Смоленская, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 283. | Пос. Печерск, ул. Смоленская, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1991 | кирпич |
| 284. | Пос. Печерск, ул. Школьная, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1996 | кирпич |
| 285. | Пос. Печерск, ул. Школьная, д. 2а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 2001 | кирпич |
| 286. | Пос. Печерск, ул. Школьная, д. 2б | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 2007 | кирпич |
| 287. | Пос. Печерск, ул. Школьная, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1991 | кирпич |
| 288. | Пос. Печерск, ул. Школьная, д. 4а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2009 | кирпич |
| 289. | Пос. Печерск, ул. Школьная, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1991 | кирпич |
| 290. | Пос. Печерск, ул. Школьная, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1996 | кирпич |
| 291. | Пос. Плембаза, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 292. | Пос. Плембаза, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1985 | кирпич |
| 293. | Пос. Плембаза, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2034 - 2038 | 1986 | кирпич |
| 294. | Пос. Плембаза, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, ремонт подвального помещения | 2039 - 2043 | 1991 | кирпич |
| 295. | С. Каспля-1, ул. Советская, д. 19 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 296. | С. Каспля-1, ул. Советская, д. 21 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 297. | С. Каспля-2, ул. Мелиораторов, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1976 | кирпич |
| 298. | С. Каспля-2, ул. Молодежная, д. 18а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 299. | С. Каспля-2, ул. Молодежная, д. 20а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 300. | С. Каспля-2, ул. Студенческая, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 301. | С. Каспля-2, ул. Студенческая, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 302. | С. Каспля-2, ул. Энергетиков, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 303. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 304. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 305. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 306. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 307. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 308. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1981 | панели |
| 309. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 310. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 311. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 312. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 313. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 314. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 315. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 316. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 317. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 318. | С. Катынь, Витебское шоссе, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 319. | С. Ольша, ул. Заозерная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 320. | С. Ольша, ул. Заозерная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 321. | С. Ольша, ул. Заозерная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1984 | панели |
| 322. | С. Ольша, ул. Заозерная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1985 | панели |
| 323. | С. Ольша, ул. Заозерная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1989 | панели |
| 324. | С. Ольша, ул. Заозерная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1989 | панели |
| 325. | С. Ольша, ул. Заозерная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 326. | С. Ольша, ул. Заозерная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 327. | С. Ольша, ул. Заозерная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 328. | С. Ольша, ул. Заозерная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 329. | С. Пригорское, ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | панели |
| 330. | С. Пригорское, ул. Мира, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1976 | панели |
| 331. | С. Пригорское, ул. Мира, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1982 | панели |
| 332. | С. Пригорское, ул. Мира, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1979 | панели |
| 333. | С. Пригорское, ул. Мира, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1980 | панели |
| 334. | С. Пригорское, ул. Мира, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2029 - 2033 | 1981 | панели |
| 335. | С. Пригорское, ул. Молодежная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1984 | панели |
| 336. | С. Пригорское, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2034 - 2038 | 1988 | панели |
| 337. | С. Пригорское, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2034 - 2038 | 2012 | блоки |
| 338. | С. Пригорское, ул. Молодежная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1991 | панели |
| 339. | С. Пригорское, ул. Октябрьская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 340. | С. Пригорское, ул. Октябрьская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2031 | 1967 | кирпич |
| 341. | С. Пригорское, ул. Октябрьская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1963 | кирпич |
| 342. | С. Пригорское, ул. Октябрьская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2029 | 1964 | кирпич |
| 343. | С. Пригорское, ул. Октябрьская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2030 | 1965 | панели |
| 344. | С. Пригорское, ул. Октябрьская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2039 - 2043 | 1969 | панели |
| 345. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 10 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1990 | панели |
| 346. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1979 | панели |
| 347. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 12а | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 348. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 349. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 13а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1987 | панели |
| 350. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 14 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 351. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 352. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 17 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 353. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 18 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 354. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 19 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 355. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 19а | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 356. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 357. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 21 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 358. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 23 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 359. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 360. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 9а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 361. | С. Талашкино, ул. Ленина, д. 9б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 362. | С. Талашкино, ул. Лесная, д. 2 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1969 | бревенчатый, обложенный кирпичом |
| 363. | С. Талашкино, ул. Парковая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 364. | С. Талашкино, ул. Парковая, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 365. | С. Талашкино, ул. Парковая, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 366. | С. Талашкино, ул. Садовая, д. 1 | ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 367. | С. Талашкино, ул. Садовая, д. 10 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 368. | С. Талашкино, ул. Садовая, д. 2 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 369. | С. Талашкино, ул. Садовая, д. 3 | ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 370. | С. Талашкино, ул. Садовая, д. 4 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1989 | панели |
| Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Г. Сычевка, ст. Сычевка, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 2. | Г. Сычевка, ст. Сычевка, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1961 | кирпич |
| 3. | Г. Сычевка, ст. Сычевка, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1959 | кирпич |
| 4. | Г. Сычевка, ул. 8 Марта, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1980 | кирпич |
| 5. | Г. Сычевка, ул. 8 Марта, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1976 | бревенчатый |
| 6. | Г. Сычевка, ул. Алексеевского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1988 | кирпич |
| 7. | Г. Сычевка, ул. Алексеевского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1988 | кирпич |
| 8. | Г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1985 | кирпич |
| 9. | Г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1977 | кирпич |
| 10. | Г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1996 | кирпич |
| 11. | Г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1995 | кирпич |
| 12. | Г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1962 | кирпич |
| 13. | Г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 14. | Г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 42а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 15. | Г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 16. | Г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 44а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 17. | Г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1987 | кирпич |
| 18. | Г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1987 | кирпич |
| 19. | Г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1960 | кирпич |
| 20. | Г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1963 | кирпич |
| 21. | Г. Сычевка, ул. Большая Советская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 22. | Г. Сычевка, ул. Большая Советская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 23. | Г. Сычевка, ул. Большая Советская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1958 | кирпич |
| 24. | Г. Сычевка, ул. Большая Советская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 25. | Г. Сычевка, ул. Большая Советская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1980 | кирпич |
| 26. | Г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1991 | панели |
| 27. | Г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1993 | панели |
| 28. | Г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1995 | панели |
| 29. | Г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 30. | Г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1995 | панели |
| 31. | Г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 2005 | панели |
| 32. | Г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 28 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 33. | Г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1971 | кирпич |
| 34. | Г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1988 | бревенчатый |
| 35. | Г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 36. | Г. Сычевка, ул. Василисы Кожиной, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1981 | кирпич |
| 37. | Г. Сычевка, ул. Василисы Кожиной, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1983 | кирпич |
| 38. | Г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1964 | кирпич |
| 39. | Г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 40. | Г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1966 | кирпич |
| 41. | Г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1965 | кирпич |
| 42. | Г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1966 | кирпич |
| 43. | Г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1968 | кирпич |
| 44. | Г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1964 | кирпич |
| 45. | Г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 8а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1969 | кирпич |
| 46. | Г. Сычевка, ул. Гоголя, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 47. | Г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 48. | Г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1983 | кирпич |
| 49. | Г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 50. | Г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 51. | Г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 52. | Г. Сычевка, ул. Гусева, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1989 | панели |
| 53. | Г. Сычевка, ул. Гусева, д. 15в | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1989 | панели |
| 54. | Г. Сычевка, ул. Интернациональная, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1991 | панели |
| 55. | Г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1960 | бревенчатый |
| 56. | Г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1957 | бревенчатый |
| 57. | Г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 58. | Г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1970 | кирпич |
| 59. | Г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1980 | кирпич |
| 60. | Г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1968 | кирпич |
| 61. | Г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1964 | кирпич |
| 62. | Г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 63. | Г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1961 | бревенчатый |
| 64. | Г. Сычевка, ул. Комсомольская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1963 | кирпич |
| 65. | Г. Сычевка, ул. Комсомольская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1936 | кирпич |
| 66. | Г. Сычевка, ул. Красноармейская, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1977 | кирпич |
| 67. | Г. Сычевка, ул. Красноармейская, д. 80а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1968 | кирпич |
| 68. | Г. Сычевка, ул. Красноармейская, д. 82а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1970 | кирпич |
| 69. | Г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1963 | кирпич |
| 70. | Г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1975 | кирпич |
| 71. | Г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 72. | Г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 73. | Г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 74. | Г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1963 | кирпич |
| 75. | Г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1962 | кирпич |
| 76. | Г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1955 | кирпич |
| 77. | Г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1981 | кирпич |
| 78. | Г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1963 | кирпич |
| 79. | Г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 80. | Г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1962 | кирпич |
| 81. | Г. Сычевка, ул. Лесная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1974 | кирпич |
| 82. | Г. Сычевка, ул. Лесная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 83. | Г. Сычевка, ул. Ломоносова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1963 | кирпич |
| 84. | Г. Сычевка, ул. Ломоносова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1970 | кирпич |
| 85. | Г. Сычевка, ул. Ломоносова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1977 | кирпич |
| 86. | Г. Сычевка, ул. Ломоносова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 87. | Г. Сычевка, ул. Ломоносова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1993 | кирпич |
| 88. | Г. Сычевка, ул. Ломоносова, д. 8/31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1984 | кирпич |
| 89. | Г. Сычевка, ул. Луначарского, д. 10а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1982 | кирпич |
| 90. | Г. Сычевка, ул. Луначарского, д. 10б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1982 | кирпич |
| 91. | Г. Сычевка, ул. Луначарского, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1989 | панели |
| 92. | Г. Сычевка, ул. Луначарского, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1992 | панели |
| 93. | Г. Сычевка, ул. Луначарского, д. 6а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 94. | Г. Сычевка, ул. Луначарского, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 95. | Г. Сычевка, ул. Луначарского, д. 8/10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 96. | Г. Сычевка, ул. Некрасова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1989 | панели |
| 97. | Г. Сычевка, ул. Некрасова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1989 | панели |
| 98. | Г. Сычевка, ул. Пионерская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1985 | кирпич |
| 99. | Г. Сычевка, ул. Пионерская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 100. | Г. Сычевка, ул. Пр. Коммунистов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1980 | кирпич |
| 101. | Г. Сычевка, ул. Пушкина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1959 | кирпич |
| 102. | Г. Сычевка, ул. Свободная, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1964 | кирпич |
| 103. | Г. Сычевка, ул. СПТУ-27, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1955 | кирпич |
| 104. | Г. Сычевка, ул. СПТУ-27, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 105. | Г. Сычевка, ул. СПТУ-27, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1980 | панели |
| 106. | Г. Сычевка, ул. Станционное Шоссе, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 107. | Г. Сычевка, ул. Станционное Шоссе, д. 20а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1977 | кирпич |
| 108. | Г. Сычевка, ул. Станционное Шоссе, д. 20б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1979 | кирпич |
| 109. | Г. Сычевка, ул. Станционное Шоссе, д. 20в | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1987 | кирпич |
| 110. | Г. Сычевка, ул. Станционное Шоссе, д. 20г | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1986 | кирпич |
| 111. | Г. Сычевка, ул. Станционное Шоссе, д. 22а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1977 | кирпич |
| 112. | Г. Сычевка, ул. Станционное Шоссе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 113. | Г. Сычевка, ул. Станционное Шоссе, д. 3а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 114. | Г. Сычевка, ул. Станционное Шоссе, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1980 | кирпич |
| 115. | Г. Сычевка, ул. Станционное Шоссе, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1954 | бревенчатый |
| 116. | Дер. Вараксино, д. б/н (16-квартирный) | утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 117. | Дер. Дугино, д. б/н (8-квартирный) | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1983 | панели |
| 118. | Дер. Дугино, д. б/н (8-квартирный) | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 119. | Дер. Дугино, д. б/н (8-квартирный) | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1983 | панели |
| 120. | Дер. Дугино, д. б/н (8-квартирный) | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1983 | панели |
| 121. | Дер. Дугино, д. б/н (8-квартирный) | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1983 | панели |
| 122. | Дер. Дугино, д. б/н (8-квартирный) | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1983 | панели |
| 123. | Дер. Ладыгино, д. б/н (8-квартирный) | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 124. | Дер. Малое Яковцево, д. б/н | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2029 - 2033 | 1978 | кирпич |
| 125. | Дер. Мальцево, ул. Набережная Вазузы, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1860 | кирпич |
| 126. | Дер. Мальцево, ул. Парковая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1876 | кирпич |
| 127. | Дер. Мальцево, ул. Парковая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1875 | бревенчатый |
| 128. | Дер. Мальцево, ул. Труда, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2034 - 2038 | 1966 | кирпич |
| 129. | Дер. Мальцево, ул. Октябрьская, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 130. | Дер. Юшино, ул. Центральная, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 131. | Дер. Юшино, ул. Дачная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2024 - 2028 | 1959 | кирпич |
| 132. | Дер. Юшино, ул. Речная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1857 | кирпич |
| Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Дер. Власово, ул. Юбилейная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 2. | Дер. Власово, ул. Юбилейная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1964 | кирпич |
| 3. | С. Темкино, ул. Заводская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1976 | кирпич |
| 4. | С. Темкино, ул. Лесная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 5. | С. Темкино, ул. Лядное, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 6. | С. Темкино, ул. Механизаторов, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1953 | бревенчатый, облицованный кирпичом |
| 7. | С. Темкино, ул. Механизаторов, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2024 - 2028 | 1986 | кирпич |
| 8. | С. Темкино, ул. Механизаторов, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 9. | С. Темкино, ул. Механизаторов, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 10. | С. Темкино, ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1975 | бревенчатый |
| 11. | С. Темкино, ул. Мира, д. 1а | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения | 2019 - 2023 | 1990 | панели |
| 12. | С. Темкино, ул. Привокзальная, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 13. | С. Темкино, ул. Привокзальная, д. 6а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1990 | панели |
| 14. | С. Темкино, ул. Советская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 15. | С. Темкино, ул. Советская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 16. | С. Темкино, ул. Советская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 17. | С. Темкино, ул. Советская, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 18. | С. Темкино, ул. Советская, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Дер. Вешки, ул. Елочки, д. 21 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 2. | Дер. Вешки, ул. Елочки, д. 23 | ремонт фасада, ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 3. | Дер. Вешки, ул. Южная, д. 4 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 4. | Дер. Михали, ул. Центральная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 5. | С. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 6. | С. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 7. | С. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 8. | С. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1994 | панели |
| 9. | С. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 10. | С. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1985 | панели |
| 11. | С. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1985 | панели |
| 12. | С. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1985 | панели |
| 13. | С. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1985 | панели |
| 14. | С. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1988 | панели |
| 15. | С. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1988 | панели |
| 16. | С. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1988 | панели |
| 17. | С. Угра, ул. Десантная, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1983 | кирпич |
| 18. | С. Угра, ул. Десантная, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 19. | С. Угра, ул. Десантная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 20. | С. Угра, ул. Десантная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 21. | С. Угра, ул. Десантная, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 22. | С. Угра, ул. Железнодорожная, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 23. | С. Угра, ул. Железнодорожная, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1985 | панели |
| 24. | С. Угра, ул. Краснознаменная, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 25. | С. Угра, ул. Краснознаменная, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 26. | С. Угра, ул. Краснознаменная, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 27. | С. Угра, ул. Краснознаменная, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 28. | С. Угра, ул. Краснознаменная, д. 27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 29. | С. Угра, ул. Краснознаменная, д. 28 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 30. | С. Угра, ул. Краснознаменная, д. 29 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 31. | С. Угра, ул. Краснознаменная, д. 32 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 32. | С. Угра, ул. Ленина, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 33. | С. Угра, ул. Ленина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 34. | С. Угра, ул. Ленина, д. 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 35. | С. Угра, ул. Ленина, д. 28 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 36. | С. Угра, ул. Ленина, д. 30 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 37. | С. Угра, ул. Ленина, д. 34 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 38. | С. Угра, ул. Ленина, д. 36 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1976 | кирпич |
| 39. | С. Угра, ул. Ленина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 40. | С. Угра, ул. Ленина, д. 48 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 41. | С. Угра, ул. Ленина, д. 50 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 42. | С. Угра, ул. Ленина, д. 54 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 43. | С. Угра, ул. Ленина, д. 56 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 44. | С. Угра, ул. Ленина, д. 62 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1986 | кирпич |
| 45. | С. Угра, ул. Ленина, д. 60 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1972 | кирпич |
| 46. | С. Угра, ул. Парковая, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1973 | кирпич |
| 47. | С. Угра, ул. Советская, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1970 | панели |
| 48. | С. Угра, ул. Советская, д. 43 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1994 | панели |
| 49. | С. Угра, ул. Советская, д. 45 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1994 | панели |
| 50. | С. Угра, ул. Советская, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 51. | С. Угра, ул. Школьная, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1987 | кирпич |
| 52. | С. Угра, ул. Школьная, д. 11а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1999 | панели |
| 53. | С. Угра, ул. Школьная, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1981 | блоки |
| 54. | С. Угра, ул. Школьная, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1999 | панели |
| 55. | С. Угра, ул. Школьная, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | блоки |
| 56. | С. Угра, ул. Школьная, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 57. | С. Угра, ул. Юбилейная, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 58. | С. Угра, ул. Юбилейная, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 59. | С. Угра, ул. Юбилейная, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 60. | С. Угра, ул. Юбилейная, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 61. | С. Угра, ул. Юбилейная, д. 19 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1989 | кирпич |
| 62. | С. Угра, ул. Юбилейная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 63. | С. Угра, ул. Юбилейная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1986 | кирпич |
| 64. | С. Угра, ул. Юбилейная, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1977 | кирпич |
| 65. | С. Угра, ул. Юбилейная, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 66. | С. Всходы, ул. Исаковского, д. 37 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 67. | С. Знаменка, ул. Филиппова, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 68. | Ст. Волоста-Пятница, ул. Железнодорожная, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1962 | кирпич |
| 69. | Ст. Волоста-Пятница, ул. Железнодорожная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 70. | Ст. Волоста-Пятница, ул. Железнодорожная, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Дер. Корзово, д. 10 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 2. | Дер. Корзово, д. 11 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 3. | Дер. Корзово, д. 8 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 4. | Дер. Корзово, д. 9 | ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 5. | Пос. Хиславичи, пер. 2-й Урицкого, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 6. | Пос. Хиславичи, пер. Кооперативный, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 7. | Пос. Хиславичи, пер. Кооперативный, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 8. | Пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 9. | Пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 21 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1986 | панели |
| 10. | Пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 22 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 11. | Пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 23 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 12. | Пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 24 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 13. | Пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 25 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 14. | Пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 26 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 15. | Пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 27 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 16. | Пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 28 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1985 | панели |
| 17. | Пос. Хиславичи, ул. Гагарина, д. 1 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 18. | Пос. Хиславичи, ул. Зверева, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 19. | Пос. Хиславичи, ул. Зверева, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1977 | панели |
| 20. | Пос. Хиславичи, ул. Зверева, д. 6 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 21. | Пос. Хиславичи, ул. Зверева, д. 8 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 22. | Пос. Хиславичи, ул. Красная площадь, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 23. | Пос. Хиславичи, ул. Ленина, д. 45/2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 24. | Пос. Хиславичи, ул. Ленина, д. 62/2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1989 | кирпич |
| 25. | Пос. Хиславичи, ул. Ленина, д. 64 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 26. | Пос. Хиславичи, ул. Ленина, д. 66 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1991 | панели |
| 27. | Пос. Хиславичи, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 28. | Пос. Хиславичи, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 29. | Пос. Хиславичи, ул. Молодежная, д. 4а | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1985 | кирпич |
| 30. | Пос. Хиславичи, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 31. | Пос. Хиславичи, ул. Пролетарская площадь, д. 2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 32. | Пос. Хиславичи, ул. Пролетарская, д. 3 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 33. | Пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 104 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1954 | щитовой |
| 34. | Пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 123 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 35. | Пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 127 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1980 | кирпич |
| 36. | Пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 19/2 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 37. | Пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 20 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 38. | Пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 37 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1989 | панели |
| 39. | Пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 39 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1993 | панели |
| 40. | Пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 41 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1993 | панели |
| 41. | Пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 45 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1954 | щитовой |
| 42. | Пос. Хиславичи, ул. Шилкина, д. 5 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 43. | Пос. Хиславичи, ул. Шилкина, д. 7 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Пос. Холм-Жирковский, пер. Октябрьский, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 2. | Пос. Холм-Жирковский, пер. Октябрьский, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 3. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Карла Маркса, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1948 | бревенчатый |
| 4. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Коммунистическая, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 5. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Коммунистическая, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 6. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Коммунистическая, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 7. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1975 | блоки |
| 8. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 1а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1986 | панели |
| 9. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 10. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 11. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 12. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 13. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 14. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Московская, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1985 | кирпич |
| 15. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Московская, д. 12 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 16. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Московская, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1995 | кирпич |
| 17. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Московская, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1996 | кирпич |
| 18. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Московская, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1990 | кирпич |
| 19. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Московская, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 2012 | кирпич |
| 20. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Московская, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1987 | кирпич |
| 21. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Московская, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 2012 | кирпич |
| 22. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Московская, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1993 | кирпич |
| 23. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 24. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Октябрьская, д. 29 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 25. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Октябрьская, д. 31 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 26. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Октябрьская, д. 33 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 27. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Октябрьская, д. 35 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 28. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Октябрьская, д. 36 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 29. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Победы, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1985 | кирпич |
| 30. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Пушкина, д. 22 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 31. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Пушкина, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 32. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Пушкина, д. 24а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1987 | кирпич |
| 33. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 34. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 35. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 36. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 5а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 37. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 38. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 39. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Советская, д. 61 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1991 | панели |
| 40. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Советская, д. 62 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 41. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Советская, д. 63 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1995 | панели |
| 42. | Пос. Холм-Жирковский, ул. Советская, д. 64 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 43. | Ст. Игоревская, ул. Южная, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1988 | панели |
| 44. | Ст. Игоревская, ул. Южная, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 45. | Ст. Игоревская, ул. Южная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1982 | панели |
| 46. | Ст. Игоревская, ул. Южная, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1980 | панели |
| Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Дер. Озерная, ул. Новая, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 2. | Дер. Озерная, ул. Руссковская, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 3. | Дер. Озерная, ул. Руссковская, д. 5а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1983 | панели |
| 4. | Дер. Снегиревка, ул. Звездная, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 5. | Дер. Снегиревка, ул. Звездная, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1982 | кирпич |
| 6. | Пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 7. | Пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 21 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 8. | Пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 49 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 9. | Пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 50 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1980 | кирпич |
| 10. | Пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 51 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 11. | Пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 53 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 12. | Пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 54 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 13. | Пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1990 | кирпич |
| 14. | Пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 15. | Пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 16. | Пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 17. | Пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 18. | Пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 5а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 19. | Пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 20. | Пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1977 | панели |
| 21. | Пос. Шумячи, ул. Заводская, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1990 | кирпич |
| 22. | Пос. Шумячи, ул. Заводская, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 23. | Пос. Шумячи, ул. Заводская, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 24. | Пос. Шумячи, ул. Интернациональная, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 25. | Пос. Шумячи, ул. Интернациональная, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 26. | Пос. Шумячи, ул. Комсомольская, д. 24 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 27. | Пос. Шумячи, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1974 | кирпич |
| 28. | Пос. Шумячи, ул. Маяковского, д. 11а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 29. | Пос. Шумячи, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 30. | Пос. Шумячи, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 31. | Пос. Шумячи, ул. Маяковского, д. 9а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 32. | Пос. Шумячи, ул. Пионерская, д. 1а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1985 | кирпич |
| 33. | Пос. Шумячи, ул. Пионерская, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 34. | Пос. Шумячи, ул. Пионерская, д. 7 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 35. | Пос. Шумячи, ул. Пионерская, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 36. | Пос. Шумячи, ул. Понятовская, д. 10 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1997 | кирпич |
| 37. | Пос. Шумячи, ул. Понятовская, д. 41 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1994 | кирпич |
| 38. | Пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 11 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1981 | кирпич |
| 39. | Пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 14 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1990 | кирпич |
| 40. | Пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 41. | Пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 42. | Пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 25 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1994 | кирпич |
| 43. | Пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 27 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1984 | панели |
| 44. | Пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 41а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1984 | кирпич |
| 45. | Пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 46. | Пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 9а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 47. | Пос. Шумячи, ул. Санаторная школа, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 48. | Пос. Шумячи, ул. Санаторная школа, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 49. | Пос. Шумячи, ул. Санаторная школа, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 50. | Пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 15 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1979 | кирпич |
| 51. | Пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 16 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1975 | панели |
| 52. | Пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 16а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 53. | Пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 18 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 54. | Пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 20 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1989 | кирпич |
| 55. | Пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 3 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1965 | кирпич |
| 56. | Пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1971 | кирпич |
| 57. | Пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1950 | кирпич |
| 58. | Пос. Шумячи, ул. Советская, д. 80 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 59. | Пос. Шумячи, ул. Советская, д. 85 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 60. | Пос. Шумячи, ул. Школьная, д. 5 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 61. | С. Первомайский, пер. Советский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1968 | кирпич |
| 62. | С. Первомайский, пер. Советский, д. 14 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 63. | С. Первомайский, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1990 | кирпич |
| 64. | С. Первомайский, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1992 | кирпич |
| 65. | С. Первомайский, ул. Никольская, д. 21а | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1982 | кирпич |
| 66. | С. Первомайский, ул. Никольская, д. 21б | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1986 | кирпич |
| 67. | С. Первомайский, ул. Никольская, д. 60 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 68. | С. Первомайский, ул. Никольская, д. 62 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 69. | С. Первомайский, ул. Никольская, д. 64 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 70. | С. Первомайский, ул. Никольская, д. 66 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1980 | кирпич |
| 71. | С. Первомайский, ул. Никольская, д. 68 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1983 | кирпич |
| 72. | С. Первомайский, ул. Никольская, д. 70 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1988 | кирпич |
| 73. | С. Первомайский, ул. Никольская, д. 72 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1989 | кирпич |
| 74. | С. Первомайский, ул. Никольская, д. 74 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1994 | кирпич |
| 75. | С. Первомайский, ул. Советская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 76. | С. Первомайский, ул. Советская, д. 6 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1969 | кирпич |
| 77. | С. Первомайский, ул. Советская, д. 7 | ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1977 | кирпич |
| 78. | С. Первомайский, ул. Советская, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1987 | кирпич |
| 79. | С. Первомайский, ул. Советская, д. 9 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада | 2019 - 2023 | 1985 | панели |
| 80. | Ст. Понятовка, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 81. | Ст. Понятовка, ул. Пионерская, д. 17 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1991 | кирпич |
| Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области | | | | | |
| 1. | Г. Ярцево, Духовщинское шоссе, д. 12 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 2. | Г. Ярцево, пер. Базарный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1977 | кирпич |
| 3. | Г. Ярцево, пер. Базарный, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 4. | Г. Ярцево, пер. Школьный, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1994 | панели |
| 5. | Г. Ярцево, пер. Школьный, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 6. | Г. Ярцево, пер. Школьный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1973 | кирпич |
| 7. | Г. Ярцево, пер. Школьный, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1974 | кирпич |
| 8. | Г. Ярцево, пер. Школьный, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 9. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 1/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1982 | кирпич |
| 10. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1982 | блоки |
| 11. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1989 | блоки |
| 12. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 13 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1980 | панели |
| 13. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 14. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1984 | блоки |
| 15. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 1989 | блоки |
| 16. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 17 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1984 | панели |
| 17. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 18 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1988 | блоки |
| 18. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 19 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1983 | панели |
| 19. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1990 | панели |
| 20. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 22 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 21. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 23 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1985 | панели |
| 22. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 24 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1988 | блоки |
| 23. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 26 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 24. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 27 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1985 | блоки |
| 25. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 28 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1987 | блоки |
| 26. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 29 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1985 | панели |
| 27. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 28. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 30 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 29. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 31 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 30. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 32 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 31. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 33 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 32. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1988 | панели |
| 33. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1982 | панели |
| 34. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 36 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 35. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 37 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1986 | блоки |
| 36. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 38 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 37. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 39/19 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1986 | кирпич |
| 38. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 44 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1990 | панели |
| 39. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 48 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1995 | блоки |
| 40. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1978 | кирпич |
| 41. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 50 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1993 | блоки |
| 42. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 52 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1994 | блоки |
| 43. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 52а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2014 | кирпич |
| 44. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1989 | блоки |
| 45. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2019 - 2023 | 1979 | блоки |
| 46. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1990 | панели |
| 47. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1981 | панели |
| 48. | Г. Ярцево, ул. 1-й Смоленский проезд, д. 5 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 49. | Г. Ярцево, ул. 1-й Смоленский проезд, д. 7 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 50. | Г. Ярцево, ул. 30 лет Победы, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1975 | панели |
| 51. | Г. Ярцево, ул. 30 лет Победы, д. 13 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | панели |
| 52. | Г. Ярцево, ул. 30 лет Победы, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1974 | панели |
| 53. | Г. Ярцево, ул. 30 лет Победы, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1974 | панели |
| 54. | Г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1971 | кирпич |
| 55. | Г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1968 | кирпич |
| 56. | Г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1965 | кирпич |
| 57. | Г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 58. | Г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1964 | кирпич |
| 59. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 60. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 61. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1987 | блоки |
| 62. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2006 | кирпич |
| 63. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 64. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1990 | панели |
| 65. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 20 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1984 | панели |
| 66. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 22 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1984 | блоки |
| 67. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 24 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 68. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 26 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 69. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2039 - 2043 | 1986 | панели |
| 70. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт или замена лифтового оборудования, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1983 | панели |
| 71. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 36 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 72. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 38 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1983 | кирпич |
| 73. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 39 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 74. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1996 | панели |
| 75. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 40 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1978 | панели |
| 76. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 41 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1977 | панели |
| 77. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 42 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1980 | панели |
| 78. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 79. | Г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1987 | панели |
| 80. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1953 | кирпич |
| 81. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1958 | кирпич |
| 82. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1963 | кирпич |
| 83. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 45 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 84. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1981 | кирпич |
| 85. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1954 | кирпич |
| 86. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1955 | кирпич |
| 87. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1955 | кирпич |
| 88. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1953 | кирпич |
| 89. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1953 | кирпич |
| 90. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1953 | кирпич |
| 91. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1994 | кирпич |
| 92. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1953 | кирпич |
| 93. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1951 | кирпич |
| 94. | Г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1953 | кирпич |
| 95. | Г. Ярцево, ул. Восточная, д. 8 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1973 | бревенчатый |
| 96. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 97. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 10/20 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 98. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2011 | кирпич |
| 99. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 100. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1976 | кирпич |
| 101. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 102. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 23 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1953 | кирпич |
| 103. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 25 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1992 | панели |
| 104. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 28 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2001 | кирпич |
| 105. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1954 | кирпич |
| 106. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 107. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 7/18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1957 | кирпич |
| 108. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 109. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 110. | Г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 111. | Г. Ярцево, ул. Дачная, д. 22 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 112. | Г. Ярцево, ул. Заозерная, д. 2а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 113. | Г. Ярцево, ул. Заозерная, д. 2б | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1985 | кирпич |
| 114. | Г. Ярцево, ул. Заозерная, д. 4а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 115. | Г. Ярцево, ул. Заозерная, д. 8а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1997 | панели |
| 116. | Г. Ярцево, ул. Интернациональная, д. 185в | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2011 | кирпич |
| 117. | Г. Ярцево, ул. Интернациональная, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 118. | Г. Ярцево, ул. Карла Маркса, д. 11а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвального помещения | 2014 - 2018 | 1972 | кирпич |
| 119. | Г. Ярцево, ул. Карла Маркса, д. 13 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 120. | Г. Ярцево, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 121. | Г. Ярцево, ул. Карла Маркса, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 122. | Г. Ярцево, ул. Карьерная, д. 1а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 123. | Г. Ярцево, ул. Космонавтов, д. 57 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1997 | блоки |
| 124. | Г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1964 | кирпич |
| 125. | Г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1965 | кирпич |
| 126. | Г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 24 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 127. | Г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 28 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 128. | Г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 29а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 129. | Г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 30 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 130. | Г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 32 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 131. | Г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 33а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 132. | Г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 34 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 133. | Г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 37 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 134. | Г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1965 | кирпич |
| 135. | Г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1890 | кирпич |
| 136. | Г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 137. | Г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 138. | Г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1959 | каркасно-засыпной |
| 139. | Г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 140. | Г. Ярцево, ул. Лесная, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1978 | кирпич |
| 141. | Г. Ярцево, ул. Лесная, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1993 | панели |
| 142. | Г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 143. | Г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 144. | Г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 145. | Г. Ярцево, ул. ЛММС, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 146. | Г. Ярцево, ул. Луначарского, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 147. | Г. Ярцево, ул. Луначарского, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1954 | кирпич |
| 148. | Г. Ярцево, ул. Луначарского, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 149. | Г. Ярцево, ул. Макаренко, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1993 | панели |
| 150. | Г. Ярцево, ул. Макаренко, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 151. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 10/14 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1961 | кирпич |
| 152. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 11/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1966 | кирпич |
| 153. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 154. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 13 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 155. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 156. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 157. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 158. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1956 | кирпич |
| 159. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 2010 | панели |
| 160. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 22 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 161. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 24 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1956 | кирпич |
| 162. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 26 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 163. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 28/1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 164. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 28/2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 165. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 28/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1967 | кирпич |
| 166. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 28/4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1972 | кирпич |
| 167. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 30 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 168. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 38 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 169. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 170. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 40 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 171. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 42 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 172. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 48 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1990 | кирпич |
| 173. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 4а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 174. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 51 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 175. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 53 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1992 | панели |
| 176. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1989 | панели |
| 177. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 57 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 178. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1952 | кирпич |
| 179. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 9/16 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1967 | кирпич |
| 180. | Г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1980 | кирпич |
| 181. | Г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1981 | кирпич |
| 182. | Г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 183. | Г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 184. | Г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 185. | Г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 186. | Г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1986 | кирпич |
| 187. | Г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1988 | кирпич |
| 188. | Г. Ярцево, ул. Маршала Жукова, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 189. | Г. Ярцево, ул. Милохово, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1970 | панели |
| 190. | Г. Ярцево, ул. Милохово, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1970 | панели |
| 191. | Г. Ярцево, ул. Озерищенское лесничество, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 192. | Г. Ярцево, ул. Ольховская, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 193. | Г. Ярцево, ул. Ольховская, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 194. | Г. Ярцево, ул. Ольховская, д. 17 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 195. | Г. Ярцево, ул. Ольховская, д. 19 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 196. | Г. Ярцево, ул. Ольховская, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1990 | кирпич |
| 197. | Г. Ярцево, ул. Ольховская, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1986 | панели |
| 198. | Г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1961 | кирпич |
| 199. | Г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 14/6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 200. | Г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1961 | кирпич |
| 201. | Г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1955 | кирпич |
| 202. | Г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1956 | кирпич |
| 203. | Г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 23 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 204. | Г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 24 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1958 | кирпич |
| 205. | Г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1959 | кирпич |
| 206. | Г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 26 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 207. | Г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 27 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 208. | Г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 28 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 209. | Г. Ярцево, ул. Победы, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1976 | кирпич |
| 210. | Г. Ярцево, ул. Победы, д. 10а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1987 | кирпич |
| 211. | Г. Ярцево, ул. Победы, д. 12 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1966 | кирпич |
| 212. | Г. Ярцево, ул. Победы, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1983 | кирпич |
| 213. | Г. Ярцево, ул. Победы, д. 6а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 214. | Г. Ярцево, ул. Победы, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 215. | Г. Ярцево, ул. Победы, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1995 | кирпич |
| 216. | Г. Ярцево, ул. Прохорова, д. 11а | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1992 | кирпич |
| 217. | Г. Ярцево, ул. Прохорова, д. 13 | утепление и ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 218. | Г. Ярцево, ул. Пугачева, д. 1а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1987 | кирпич |
| 219. | Г. Ярцево, ул. Пугачева, д. 1б | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1987 | кирпич |
| 220. | Г. Ярцево, ул. Пугачева, д. 1в | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1987 | кирпич |
| 221. | Г. Ярцево, ул. Рокоссовского, д. 43 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1991 | кирпич |
| 222. | Г. Ярцево, ул. Рокоссовского, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1983 | кирпич |
| 223. | Г. Ярцево, ул. Рокоссовского, д. 57 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1989 | кирпич |
| 224. | Г. Ярцево, ул. Рокоссовского, д. 64 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 225. | Г. Ярцево, ул. Рокоссовского, д. 66 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2013 | кирпич |
| 226. | Г. Ярцево, ул. Рокоссовского, д. 70 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1990 | кирпич |
| 227. | Г. Ярцево, ул. Смоленская, д. 27/26 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 228. | Г. Ярцево, ул. Смоленская, д. 42 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 229. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1967 | кирпич |
| 230. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 231. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 232. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 233. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 18 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 234. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 18а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 235. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 19 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1964 | кирпич |
| 236. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 21 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1965 | кирпич |
| 237. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 22/2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 238. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1964 | кирпич |
| 239. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1964 | кирпич |
| 240. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 29 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 241. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 31 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1968 | кирпич |
| 242. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 33 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1970 | кирпич |
| 243. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1970 | кирпич |
| 244. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 39 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 245. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 246. | Г. Ярцево, ул. Советская, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1967 | кирпич |
| 247. | Г. Ярцево, ул. Солнечная, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 248. | Г. Ярцево, ул. Солнечная, д. 3/1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 249. | Г. Ярцево, ул. Солнечная, д. 3/2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1975 | кирпич |
| 250. | Г. Ярцево, ул. Солнечная, д. 3/3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 251. | Г. Ярцево, ул. Солнечная, д. 3/4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 252. | Г. Ярцево, ул. Старозавопье, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1990 | блоки |
| 253. | Г. Ярцево, ул. Старозавопье, д. 8а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 2014 | кирпич |
| 254. | Г. Ярцево, ул. Старозавопье, д. 10в | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 2013 | блоки, кирпич |
| 255. | Г. Ярцево, ул. Старозавопье, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2009 | кирпич |
| 256. | Г. Ярцево, ул. Старозавопье, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 257. | Г. Ярцево, ул. Старозавопье, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши | 2034 - 2038 | 2011 | блоки |
| 258. | Г. Ярцево, ул. Старозавопье, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1991 | блоки |
| 259. | Г. Ярцево, ул. Старозавопье, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1992 | блоки |
| 260. | Г. Ярцево, ул. Строителей, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1984 | кирпич |
| 261. | Г. Ярцево, ул. Строителей, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1980 | блоки |
| 262. | Г. Ярцево, ул. Строителей, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1978 | панели |
| 263. | Г. Ярцево, ул. Халтурина, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 264. | Г. Ярцево, ул. Центральная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 265. | Г. Ярцево, ул. Чайковского, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 2010 | кирпич |
| 266. | Г. Ярцево, ул. Чайковского, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1960 | кирпич |
| 267. | Г. Ярцево, ул. Чайковского, д. 21 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1959 | кирпич |
| 268. | Г. Ярцево, ул. Чайковского, д. 25 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1961 | кирпич |
| 269. | Г. Ярцево, ул. Чайковского, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1971 | кирпич |
| 270. | Г. Ярцево, ул. Чайковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1968 | кирпич |
| 271. | Г. Ярцево, ул. Чайковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1968 | кирпич |
| 272. | Г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1970 | кирпич |
| 273. | Г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1935 | кирпич |
| 274. | Г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1962 | кирпич |
| 275. | Г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1967 | кирпич |
| 276. | Г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1965 | кирпич |
| 277. | Г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1966 | кирпич |
| 278. | Г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1966 | кирпич |
| 279. | Г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1966 | кирпич |
| 280. | Г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 281. | Г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1963 | кирпич |
| 282. | Г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1949 | кирпич |
| 283. | Г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 9/8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1962 | кирпич |
| 284. | Г. Ярцево, ул. Школьная, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1973 | кирпич |
| 285. | Г. Ярцево, ул. Школьная, д. 12 | ремонт крыши | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 286. | Г. Ярцево, ул. Школьная, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1975 | блоки |
| 287. | Г. Ярцево, ул. Школьная, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1989 | блоки |
| 288. | Г. Ярцево, ул. Школьная, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2019 - 2023 | 1974 | блоки |
| 289. | Г. Ярцево, ул. Школьная, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1982 | кирпич |
| 290. | Г. Ярцево, ул. Школьная, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1978 | кирпич |
| 291. | Г. Ярцево, ул. Школьная, д. 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1976 | кирпич |
| 292. | Г. Ярцево, ул. Школьная, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 293. | Г. Ярцево, ул. Шоссейная, д. 23 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 294. | Г. Ярцево, ул. Шоссейная, д. 25 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 295. | Г. Ярцево, ул. Шоссейная, д. 27 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1966 | кирпич |
| 296. | Г. Ярцево, ул. Шоссейная, д. 29 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1971 | кирпич |
| 297. | Г. Ярцево, ул. Шоссейная, д. 31 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 298. | Г. Ярцево, ул. Шоссейная, д. 33 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1959 | кирпич |
| 299. | Г. Ярцево, ул. Шоссейная, д. 35 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1963 | кирпич |
| 300. | Г. Ярцево, ул. Шоссейная, д. 35а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1974 | кирпич |
| 301. | Г. Ярцево, ул. Шоссейная, д. 37 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1969 | кирпич |
| 302. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 2006 | панели |
| 303. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт или замена лифтового оборудования, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1991 | панели |
| 304. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 13а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1991 | блоки |
| 305. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1993 | панели |
| 306. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 17 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1994 | панели |
| 307. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 21 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1985 | кирпич |
| 308. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 25 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1975 | панели |
| 309. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 27 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2024 - 2028 | 1979 | кирпич |
| 310. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 29 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1976 | панели |
| 311. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 31 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1977 | кирпич |
| 312. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 33 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1990 | кирпич |
| 313. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 35 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1988 | блоки |
| 314. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 37 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1988 | панели |
| 315. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 39 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1989 | панели |
| 316. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 41 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2029 - 2033 | 1989 | блоки |
| 317. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 45 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1990 | панели |
| 318. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 51 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1990 | панели |
| 319. | Г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 53 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1990 | панели |
| 320. | Г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 56 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, замена лифтового оборудования | 2034 - 2038 | 1991 | панели |
| 321. | Г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 26а | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1968 | кирпич |
| 322. | Дер. Капыревщина, ул. Луговая, д. 34 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1993 | панели |
| 323. | Дер. Капыревщина, ул. Луговая, д. 36 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1994 | панели |
| 324. | Дер. Капыревщина, ул. Магистральная, д. 17а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2039 - 2043 | 1995 | панели |
| 325. | Дер. Капыревщина, ул. Магистральная, д. 21 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 326. | Дер. Капыревщина, ул. Магистральная, д. 21а | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1990 | кирпич |
| 327. | Дер. Капыревщина, ул. Магистральная, д. 31 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1987 | кирпич |
| 328. | Дер. Капыревщина, ул. Магистральная, д. 33 | утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1983 | панели |
| 329. | Дер. Капыревщина, ул. Магистральная, д. 57 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 330. | Дер. Капыревщина, ул. Магистральная, д. 59 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 331. | Дер. Капыревщина, ул. Мира, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1979 | кирпич |
| 332. | Дер. Капыревщина, ул. Мира, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1975 | кирпич |
| 333. | Дер. Капыревщина, ул. Мира, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1985 | кирпич |
| 334. | Дер. Капыревщина, ул. Славы, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 335. | Дер. Капыревщина, ул. Славы, д. 13 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2029 - 2033 | 1985 | панели |
| 336. | Дер. Капыревщина, ул. Славы, д. 17 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1992 | кирпич |
| 337. | Дер. Капыревщина, ул. Славы, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1978 | кирпич |
| 338. | Дер. Капыревщина, ул. Славы, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2019 - 2023 | 1978 | панели |
| 339. | Дер. Капыревщина, ул. Славы, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2034 - 2038 | 1986 | панели |
| 340. | Дер. Капыревщина, ул. Славы, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1978 | панели |
| 341. | Дер. Капыревщина, ул. Славы, д. 12 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 342. | Дер. Капыревщина, ул. Славы, д. 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 343. | Дер. Капыревщина, ул. Славы, д. 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 344. | Дер. Капыревщина, ул. Славы, д. 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 345. | Дер. Капыревщина, ул. Славы, д. 18 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 - 2028 | 1982 | панели |
| 346. | Дер. Капыревщина, ул. Славы, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 347. | Дер. Капыревщина, ул. Славы, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем | 2014 - 2018 | 1976 | кирпич |
| 348. | Дер. Ланино, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1961 | кирпич |
| 349. | Дер. Михейково, ул. 65 лет Октября, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1983 | блоки |
| 350. | Дер. Михейково, ул. 65 лет Октября, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1983 | блоки |
| 351. | Дер. Михейково, ул. 65 лет Октября, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1983 | блоки |
| 352. | Дер. Михейково, ул. 65 лет Октября, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1983 | блоки |
| 353. | Дер. Михейково, ул. 65 лет Октября, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1983 | блоки |
| 354. | Дер. Михейково, ул. 65 лет Октября, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1973 | блоки |
| 355. | Дер. Михейково, ул. Луговая, д. 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1960 | кирпич |
| 356. | Дер. Михейково, ул. Луговая, д. 13 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2039 - 2043 | 1969 | кирпич |
| 357. | Дер. Михейково, ул. Луговая, д. 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1972 | блоки |
| 358. | Дер. Михейково, ул. Молодежная, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1980 | блоки |
| 359. | Дер. Михейково, ул. Молодежная, д. 2 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1980 | блоки |
| 360. | Дер. Михейково, ул. Молодежная, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2014 - 2018 | 1980 | блоки |
| 361. | Дер. Михейково, ул. Молодежная, д. 4 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2029 - 2033 | 1980 | блоки |
| 362. | Дер. Михейково, ул. Молодежная, д. 5 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1980 | блоки |
| 363. | Дер. Михейково, ул. Молодежная, д. 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2034 - 2038 | 1980 | блоки |
| 364. | Дер. Михейково, ул. Советская, д. 32 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 365. | Дер. Михейково, ул. Юбилейная, д. 1 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2019 - 2023 | 1972 | блоки |
| 366. | Дер. Михейково, ул. Юбилейная, д. 10 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1972 | кирпич |
| 367. | Дер. Михейково, ул. Юбилейная, д. 3 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2024 - 2028 | 1972 | блоки |
| 368. | Дер. Михейково, ул. Юбилейная, д. 8 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фундамента, ремонт подвального помещения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета | 2039 - 2043 | 1972 | блоки |
| 369. | Дер. Суетово, ул. Магистральная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1990 | блоки |
| 370. | Дер. Суетово, ул. Магистральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1964 | кирпич |
| 371. | Дер. Суетово, ул. Магистральная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1957 | кирпич |
| 372. | Дер. Суетово, ул. Центральная, д. 1/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1963 | кирпич |
| 373. | Дер. Суетово, ул. Центральная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |
| 374. | Дер. Суетово, ул. Центральная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт фасада | 2014 - 2018 | 1981 | кирпич |